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СОВЕТ МОГОЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 

   30 июня 2026 года                                                                                                  № 

г. Могоча

Об итогах отопительного периода 2025-2026 г.г. и планах подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Могочинского муниципального округа Дмитриевой К.В.  об итогах отопительного периода 2025-2026 г.г. и планах подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2025-2026 г.г., Совет Могочинского муниципального округа отмечает, что отопительный период 2025-2026 годов на территории Могочинского муниципального округа начат согласно постановления администрации Могочинского муниципального округа от 08.09.2025 года № 1115 «О начале отопительного периода 2025-2026 годов на территории Могочинского муниципального округа и окончен согласно постановления администрации Могочинского муниципального округа от 12.05.2026 года № 570                     «Об окончании отопительного периода 2025-2026 годов на территории Могочинского муниципального округа. 
В целях контроля за ходом прохождения отопительного периода и работой объектов жизнеобеспечения округа при администрации Могочинского муниципального округа с заслушиванием руководителей жилищно-коммунальных предприятий регулярно проводились заседания оперативного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона.

За истекший период прохождения отопительного периода не было зафиксировано сбоев в работе систем жилищно-коммунального хозяйства.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением по возможности устранялись
 в нормативные сроки.

С целью минимизации рисков, связанных с бесперебойным прохождением отопительного периода 2025-2026 гг. администрацией Могочинского муниципального округа были запланированы и проведены следующие основные мероприятия:

Было заключено 26 муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду        2025-2026 гг. на сумму 185 040 035,13 руб., в том числе работы по 1 этапу перевооружения котельной КЕ.  В числе выполненных работ 4 мероприятия были осуществлены в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках подготовки и бесперебойного прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2025-2026 гг. было приобретено основное и резервное котельное оборудование на сумму 43 378 297, 63 руб.

В настоящее время ведутся работы по техническому перевооружению котельной КЕ, расположенной по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул. Шулешко, д. 14, ориентировочный срок окончания работ – 15.08.2026 года.

По подготовке к ОЗП 2026-2027 определен перечень мероприятий, по состоянию на 01.06.2026 составлены дефектные акты и локальные сметные расчеты по ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Проводятся работы по сбору коммерческих предложений и контрактации на приобретение котельного оборудования, необходимого для замены. Локальный сметный расчет 2 этапа перевооружения котельной КЕ г. Могоча направлен проектировщику на корректировку.
Совет Могочинского муниципального округа РЕШИЛ:

1. Доклад начальника Управления ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Могочинского муниципального округа Дмитриевой Е.В. об итогах отопительного периода 2025-2026 г.г. и планах подготовки жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2026-2027 г.г. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации округа:

- в соответствии с планом, заключенными контрактами, осуществить все мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства округа к отопительному периоду 2026-2027г.г.

3.  Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, работающим на территории округа, провести все мероприятия при подготовке к ОЗП в установленные сроки.
4. Предприятиям, осуществляющим текущее содержание и ремонт жилищного фонда, для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, необходимо провести осмотры жилых домов, составить дефектные ведомости. произвести ревизию и промывку внутренней системы отопления зданий.

5. Совету Могочинского муниципального округа рассмотреть на сессии в сентябре 2026 года вопрос «О готовности предприятий ЖКХ к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Могочинский рабочий», а также обнародованию на специально оборудованном стенде, расположенном на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край              г. Могоча, ул. Комсомольская,13. Дополнительно настоящее решение официально обнародовать на сайте Могочинского муниципального округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещенному по адресу: «https://mogocha.75.ru». 

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

	
	


	Председатель Совета Могочинского муниципального округа    
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