Муниципальный район «Могойтуйский район»

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ул. Гагарина., д.19, п. Могойтуй, Могойтуйский район, Забайкальский край, 687420 Тел./факс (30255) 2-12-30, kspmog@mail.ru ОКПО 12644168, ОГРН 1137580000073, ИНН/КПП 8003039868/800301001

Информация

об основных итогах контрольного мероприятия Дорожного фонда муниципального района «Могойтуйский район»

Контрольно-счетной палатой муниципального района «Могойтуйский район» в соответствии Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2017 год, Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Могойтуйский район» на 2017 год проведена проверка законности, эффективности и результативности использования субсидии, предоставленных из Дорожного фонда Забайкальского края муниципальному району «Могойтуйский район», средств Дорожного фонда муниципального района  «Могойтуйский район».

Проверенный период: 01.10.2015-01.07.2017.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты муниципального района «Могойтуйский район», принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель Даширабданова Ц.Б.

Цель контрольного мероприятия проверка законности, эффективности и результативности использования субсидии, предоставленных из Дорожного фонда Забайкальского края муниципальному району «Могойтуйский район», средств Дорожного фонда муниципального района  «Могойтуйский район».

Предыдущая проверка законности, эффективности и результативности использования средств, предоставленных из Дорожного фонда Забайкальского края бюджету муниципального района «Могойтуйский район» проведена Контрольно-счетной палатой муниципального района «Могойтуйский район» (далее-КСП) в декабре 2015 года (Акт № 5 от 21.12.2015 г.).  По результатам проверки КСП направлено в Администрацию Представление № 1 от 14.01.2016 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений действующего законодательства.

КСП получены от Администрации информации (исх. № 5/1-41 от 02.02.2016, исх. № 5/1-104 от 07.02.2017)  о принимаемых мерах по устранению нарушений, выявленных проверкой.

Проверкой установлено, что на момент данной проверки устранены не все нарушения, выявленные предыдущей проверкой:

-работа по паспортизации 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения не проведена;

-работа по внесению автомобильных дорог в Единый  государственный реестр автомобильных дорог не проведена;

-разработаны нормативно-правовые документы для реализации полномочии в области дорожной деятельности, кроме Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

- оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов не проводится.

В результате проведенной проверки установлены:

1. В нарушении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без проведения торгов заключены:

- Договор № 33 от 19.07.2016 на выполнение экспертных работ проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства Подъезда к населенному пункту Ара-Булак заключен между Управлением муниципального хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» и  Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза Забайкальского края» на сумму 487498,12 руб.

- Договор № 32 от 19.07.2016 на выполнение экспертных работ проектной документации и результатов инженерных изысканий по реконструкции моста заключен между Управлением муниципального хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» и  Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза Забайкальского края» на сумму 417244,46 руб.

2. Приемка  выполненных работ по  дорожной деятельности осуществляется актами приемки выполненных работ произвольной формы, которые не соответствуют требованиям Постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», не представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акт приемки выполненных работ и услуг (КС-2). Не представлены локально-сметные расчеты.

Невозможно идентифицировать объемы и стоимость выполненных работ. (Приложения № 3 и 4).

3. Не проведена паспортизация автомобильных дорог  общего пользования по 10 дорогам.

4. Не разработан Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.

5. Не принята муниципальная программа по осуществлению дорожной деятельности района.

6. Работа по внесению автомобильных дорог в Единый  государственный реестр автомобильных дорог не проведена;

7. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов не проводится.

8. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальный район «Могойтуйский район»  Соглашениями о передаче полномочий муниципального района «Могойтуйский район» на уровень сельских поселений района  от 28.12.2016-30.12.2016  на 2016-2017 год переданы полномочия по решению вопросов местного значения.

В данных Соглашениях суммы межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность не указаны. Дополнительными соглашениями не доведены уточненные суммы межбюджетных трансфертов до сельских поселений после внесения изменений в бюджет муниципального района.

9. Нецелевого использования средства Дорожного фонда за проверяемый период     не установлено.

10. Структурными подразделениями администрации муниципального района «Могойтуйский район» документально оформленных материалов внутреннего финансового контроля по вопросам законности, эффективности и результативности использования средств Дорожного фонда муниципального района «Могойтуйский район» за проверяемый период не представлены.

На основании ст. 13 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Могойтуйский район», утвержденного Решением Совета муниципального района «Могойтуйский район» № 11-59 от 20.06.2016, направлено Главе муниципального района «Могойтуйский район»   Представление  для рассмотрения  и принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой.

Также направлены  Председателю Совета муниципального района «Могойтуйский район информации об основных итогах контрольного мероприятия по проверкам использования средств Дорожного фонда муниципального района «Могойтуйский район».

Председатель                                                                              Б. Даширабданова