Забайкальский край

Муниципальный район «Могойтуйский район»

Администрация сельского поселения «Ага-Хангил»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2025 года                                                                           № 07

с. Ага-Хангил

О весеннем и осеннем месячниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению сельского поселения «Ага-Хангил»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения «Ага-Хангил», вовлечения населения в работу по благоустройству сельского поселения «Ага-Хангил», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и во исполнение требований санитарных правил «Содержания территорий населенных пунктов» СанПиН 42-128-4690-88, руководствуясь статьей 34 Устава сельского поселения «Ага-Хангил»,  администрация сельского поселения «Ага-Хангил»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Объявить весенний месячник с 01 апреля 2025 года по 31 мая 2025 года, осенний месячник с 01 сентября 2025 года по 31 октября 2025 года по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов сельского поселения «Ага-Хангил».

2. Считать каждую пятницу недели единым днем санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Ага-Хангил».

3. Утвердить План мероприятий по проведению санитарной очистки, благоустройству и озеленению  населенных пунктов сельского поселения «Ага-Хангил» (Приложение).

4. Руководителям учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям организовать работу по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий учреждений, организаций.

5. Руководителям территориальных общественных самоуправлений сельского поселения «Ага-Хангил» организовать работу с жителями по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов сельского поселения «Ага-Хангил».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Б-Ц. Б. Нимаева,  Главу сельского поселения.

7.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава сельского поселения                  		           Б-Ц. Б. Нимаев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Ага-Хангил»

от 27.03.2025 года № 07

План мероприятий

по проведению санитарной очистки, благоустройству

и озеленению населенных пунктов сельского поселения «Ага-Хангил»

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство сельского поселения |  |  |  |  |
| 1. | Весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению |  | 01 апреля 2025 года – 31 мая 2025 года | Администрация, руководители организаций, учреждений, ТОСов, индивидуальные предприниматели |
| 2. | Осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению |  | 01 сентября 2025 года – 31 октября 2025 года | Администрация, руководители организаций, учреждений, ТОСов, индивидуальные предприниматели |
| 3. | Единый день санитарной очистки, благоустройства и озеленения |  | Каждая пятница недели | Администрация, руководители организаций, учреждений, ТОСов, индивидуальные предприниматели |
| 4. | Направление заявки в администрацию муниципального района «Могойтуйский район» на субсидирование работ по ремонту улиц сельского поселения |  | Апрель | Администрация |
| 5. | Заключение договора с подрядчиком и выполнение работ по ремонту улиц сельского поселения |  | По мере поступления средств из администрации муниципального района «Могойтуйский район» | Администрация, подрядчик |
| 6. | Заключение договоров на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости капитальных ремонтов водозаборных скважин на ул. Северная, Комарова |  | Апрель-май | Администрация |
| 7. | Проведение текущего ремонта в здании Дома культуры: побелка стен, потолков |  | Апрель | Администрация |
| 8. | Проведение текущего ремонта в служебных кабинетах администрации: побелка потолков, стен |  | Апрель | Администрация |
| 9. | Приведение в надлежащий вид строений, зданий, жилых домов |  | Ежемесячно | Руководители организаций, ИП, руководители ТОСов, население |
| 10. | Уборка территории вокруг административного здания СПК «Победа», ДК и в прилегающих палисадниках |  | Апрель-октябрь | Администрация, участковый специалист по социальной работе, заведующая ДК Х.С. Чимитова, заведующая библиотекой Ж.Б. Балданова |
| 11. | Уборка территории парка в районе культурно-спортивного комплекса |  | Май, октябрь | Заведующая ДК Х.С. Чимитова, директор МАОУ «Ага-Хангильская СОШ имени Б.Барадина» Ц.Д. Шойропова |
| 12. | Уборка территории детской игровой площадки за зданием конторы СПК «Победа» |  | Постоянно | Администрация |
| 13. | Уборка территории стадиона и прилегающей территории |  | Май, сентябрь | Администрация, директор МАОУ «Ага-Хангильская СОШ имени Б. Барадина» Ц.Д. Шойропова |
| 14. | Ремонт забора стадиона |  | Май -сентябрь | Администрация |
| 15. | Побелка забора стадиона |  | После ремонта забора | Администрация |
| 16. | Уборка территории Парка Победы |  | Май, сентябрь | Администрация, участковый специалист по социальной работе, заведующая ДК Х.С. Чимитова, заведующая библиотекой Ж.Б. Балданова, директор МАОУ «Ага-Хангильская СОШ имени Б.Барадина» Ц.Д. Шойропова |
| 17. | Уборка территории музея и прилегающей территории |  | Май, сентябрь | Администрация, заведующая музейным отделом Л. Д. Балданова |
| 18. | Уход за зелеными насаждениями в палисаднике на ул. Комсомольская |  | Май-сентябрь | Администрация, ТОС «Илалта» |
| 19. | Посадка цветов в клумбах на территории музея и уход за ними |  | Июнь-сентябрь | Заведующая музейным отделом Л. Д. Балданова |
| 20. | Уборка и благоустройство территории культового места - Шулуун Обоо |  | Июнь-июль | Председатель Совета буддистов Б.Ш. Шойропов |
| 21. | Уборка территории ипподрома |  | Май-октябрь | СПК «Победа» |
| 22. | Проведение профилактических выжиганий сухой растительности между минерализованными полосами вокруг сельского поселения «Ага-Хангил», уборка территорий от горючих материалов |  | Октябрь | Администрация, члены добровольной пожарной дружины |
| 23. | Засыпка песком территории детской площадки на ул. Ленина, 17 |  | Май | Администрация |
| 24. | Санитарная очистка территории вокруг сельского поселения |  | Апрель-октябрь | Руководители ТОСов |
| 25. | Планировка, начало строительства архитектурных объектов малых форм, мест отдыха |  | Июнь - октябрь | Руководители ТОСов |
| 26. | Работа с ООО «Олерон+» (оказание содействия ООО «Олерон+» при сборе и вывозе мусора; разъяснительная работа с населением о необходимости установки ящиков для складирования мусора |  | Постоянно | Администрация |
| 27. | Работа по приведению в надлежащий вид пустующих жилых домов, владельцы которых выехали из сельского поселения (установление номеров телефонов владельцев, доведение информации о необходимости уборки или решения вопроса о разборке домов) |  | Постоянно | Администрация |
| 28. | Работа с жителями сельского поселения о необходимости оформления правоустанавливающих документов на объекты недвижимости: дома с земельными участками, сельскохозяйственные паи |  | Постоянно | Администрация |
| 29. | Содержание в надлежащем состоянии урн, установленных на территории детской площадки, Дома культуры и административного здания конторы СПК «Победа» |  | Постоянно | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания администрации |
| 30. | Проведение разъяснительной работы с организациями и физическими лицами, способствующей выявлению фактов и виновников загрязнения окружающей среды |  | Постоянно | Администрация |
| 31. | Подготовка проектов развития ТОСов и участие в краевом конкурсе «Решаем сами» |  | По мере поступления условий конкурса | Руководители ТОСов |
| 32. | Подготовка заявочной документации на 2026 год для участия в краевом конкурсе по благоустройству в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» |  | По мере поступления условий конкурса | Администрация |
| 33 | Содержание в надлежащем состоянии кладбищ |  | Постоянно | Администрация |
| 34. | Межевание и оформление в собственность сельского поселения сельскохозяйственных паев, по которым поступили отказы |  | Постоянно | Экономист администрации З. В. Бадянова |
| 35. | Сформировать и направить для субсидирования документы по оформлению сельскохозяйственных паев |  | Апрель | Экономист администрации З. В. Бадянова |
| 36. | Санитарная очистка и благоустройство территорий священных мест - обоо |  | Июнь - июль | ТОСы |
| Содержание свалочного места |  |  |  |  |
| 37 |  | Содержание в надлежащем виде свалочного места | Постоянно | Администрация |
| 38 |  | Проведение субботников по уборке территорий вокруг свалки | Сентябрь-октябрь | Администрация, руководители ТОСов |
| 39 |  | Работа по ликвидации несанкционированных свалочных мест вокруг территории сельского поселения «Ага-Хангил» | Постоянно | Администрация, руководители ТОСов |
| 40 |  | Устройство минерализованных противопожарных полос санкционированных свалочных мест | Май, сентябрь | Администрация |
| 41 |  | Обновление минерализованных противопожарных полос вокруг сельского поселения «Ага-Хангил» | Май, сентябрь | Администрация |
| Содержание объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 42 |  | Организация мероприятий по содержанию и ремонту объектов водоснабжения | Постоянно | Администрация, руководители ТОСов |
| 43 |  | Проведение уборки, объектов водоснабжения (водозаборных скважин, естественных водоемов: реки Ага, речек Хулинда, Булакта) | Постоянно | Администрация, руководители ТОСов |
| 44 |  | Проведение текущего ремонта и благоустройство территорий объектов водоснабжения | Май, октябрь | Руководители ТОСов |
| Экологические акции |  |  |  |  |
| 45 |  | Уборка территории берегов реки Ага от мусора | Май | Администрация, Директор МАОУ «Ага-Хангильская СОШ имени Б. Барадина» Ц.Д. Шойропова |
| 46 |  | Побелка деревьев на улицах, в Парке Победы | Апрель - май | Администрация, руководители ТОСов |
| 47 |  | Принятие мер по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли и ее уничтожению | Апрель - август | Администрация |
| 48 |  | Посадка деревьев и кустарников | Май | Население |
| 49 |  | Покосы трав на территориях парков | По мере необходимости | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания администрации |
| 50 |  | Участие в акциях по озеленению | В период проведения акций | Администрация, руководители ТОСов |
| 51 |  | Публикация статей-отчетов об участии в акциях в СМИ и сети Интернет | По мере участия в акциях | Администрация, руководители ТОСов |
| Животноводческие стоянки |  |  |  |  |
| 52 |  | Проведение разъяснительной работы с животноводами о проведении опашки и отжига вокруг территории животноводческой стоянки | Постоянно | Администрация, СПК «Победа» |
| 53 |  | Побелка (покраска) фасада жилых домов на животноводческой стоянке | Июнь - август | Животноводы |
| 54 |  | Санитарная очистка территорий стоянок | Постоянно | Животноводы |
| 55 |  | Содержание в исправном состоянии источников водоснабжения и водопоения скота | Постоянно | Животноводы |