**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН»**

Шилова ул., д.5, Нерчинск, 673400

Тел. (30242) 4-10-53, ksp.nerchinsk2013@yandex.ru

ОКПО 12623255, ОГРН 1147513000029, ИНН/КПП 7513006963/751301001

**Отчет**

**Контрольно-счетной палаты**

**муниципального района «Нерчинский район»**

по результатам проведения контрольного мероприятия

**Наименование контрольного мероприятия:** Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в городском поселении «Приисковское».

**Проверяемый период:** 2022 (при необходимости иные периоды).

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.3. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты муниципального района «Нерчинский район» на 2022 год.

**Перечень объектов контроля:** администрация городского поселения «Приисковское».

**Должностные лица Контрольно-счетной палаты муниципального района «Нерчинский район», осуществляющее проведение контрольного мероприятия:** председатель контрольно-счетной палаты Цаплина В.С., аудитор Федорец Л.П.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 13.06.2023 по 05.07.2023.

**Форма проведения контрольного мероприятия:** выездная проверка.

Администрация городского поселения «Приисковское» (далее – Администрация ГП) – исполнительно - распорядительный орган, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения городского поселения «Приисковское» и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Забайкальского края. Обладает правами юридического лица, имеет свои печать, штампы, счета в банке, финансируется из бюджета городского поселения «Приисковское».

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 5 июля 2023 года № 4. Акт подписан объектом контроля без возражений.

 **По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. В соответствии с частью 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Закона №44-ФЗ сторонами заключены дополнительные соглашения к Контракту. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ дополнительное соглашение от 19.08.2022 №2 несвоевременно размещено в ЕИС в реестре контрактов.
2. В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ, пунктов 10.3, 10.4 Контракта Администрацией ГП не предъявлены требования о взыскании неустойки к ООО СК «МНО» в связи с нарушением сроков окончания работ по Контракту на 56 календарных дней.
3. Администрацией ГП несвоевременно размещена информация об исполнении контракта в реестре контрактов в единой информационной системе.
4. В ходе проверки исполнения Контракта благоустройство дворовой территории установлены расхождения фактически выполненных работ с актами сдачи-приемки выполненных работ на общую сумму 52 594,6 руб.
5. В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ Администрацией ГП ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства), в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни на общую сумму 52 594,6 руб.
6. В ходе осмотра выполненных работ благоустройство дворовой территории установлены факты не качественного выполнения работ: поверхность покрытия спортивной площадки из плиток на основе резиновой крошки местами рассыпалась, образуются проплешины и ямки, отходит от основания, на бортовых камнях имеются повреждения в виде сколов, трещин.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

Администрации городского поселения «Нерчинское»:

- устранить нарушения и недостатки, отраженные в акте по результатам контрольного мероприятия;

Контрольно-счетной палате МР «Нерчинский район»:

- внести представление в адрес администрации городского поселения «Приисковское» о принятии мер по устранению и предупреждению в дальнейшем выявленных нарушений;

- направить акт в адрес главы городского поселения «Приисковское», в прокуратуру Нерчинского района.

 Председатель КСП В.С. Цаплина