ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

**Основание для проверки:** На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате Нерчинско-Заводского муниципального округа, утверждённого решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа от 11.11.2022 г. №13, и п.2.3. плана работы КСП на 2022 год.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства бюджета

**Объект проверки:** Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа, муниципальные общеобразовательные и дошкольные учреждения.

**Проверяемый период:** 2021-2022 годы

**Сроки проведения проверки:** с 26 декабря по 30 декабря 2022 г.

Для проведения проверки учреждениями района представлены:

Договоры на поставку и монтаж водогрейных котлов, дымовых труб, насосных агрегатов, счета на оказанные услуги, акты приемки выполненных работ, платежные и другие документы.

Администрацией Нерчинско-Заводского района в 2021 году заключено соглашение о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету муниципального образования №11-2021/107 от 21.04.2021г с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2021 год первоначально в сумме 654228,65 рублей с софинансированием из местного бюджета в процентах по каждому отдельному мероприятию. К данному соглашению в течение года заключались дополнительные соглашения в связи с увеличением выделяемой суммы субсидии. Распределение бюджетных ассигнований в 2021 году на модернизацию и капитальный ремонт отопительных систем по учреждениям района представлено в таблице №1.

Таблица №1 (руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| учреждение | Всего средств | в том числе | |
| Субсидия (краевой бюджет) | Софинансирование  (местный бюджет) |
| МОУ Явленская СОШ | 465000 | 391762,5 | 73237,5 |
| МДОУ Горбуновский дс | 180428,41 | 178624,13 | 1804,28 |
| Больше-Зерентуйская СОШ | 1100000 | 1013037,5 | 86962,5 |
| *итого* | *1745428,41* | *1583424,13* | *162004,28* |

Освоение средств субсидии в 2021 году, согласно заключенным соглашениям представлено в Таблице №2.

Таблица №2 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учреждение | договор | | | акт, счет | платежное поручение | |
| №; дата | сумма | предмет договора | №; дата | сумма |
| МДОУ Горбуновский дс | №40-21к+м 26.07.21г | 180428,41 | приобретение и установка котла №1 КВР-0,05Бк, трубы дымовой | счет №159 от10.08.21г-126299,89 руб.; счет 160 от 20.08.21г на сумму 180428,41 руб., акт №122 от 20.08.21г | №452521 от 29.10.21г, №452522 от 29.10.21г | 180428,41 |
| Больше-Зерентуйская СОШ | №31-21к+м 21.06.2021 | 1100000 | приобретение и установка котла №1 КВР-0,35Бк и Котла №2 КВр-0,35Бк | №134475 от 12.08.21-154500; №452490 от 29.20.21-360500; №452491 от 29.10.21-577345,72; №785349 от 23.11.21-7577,74; № 885973 от 29.11.21-75,77; № 88546 от 06.02.21-0,77 | №134475 от 12.08.21-154500; №452490 от 29.20.21-360500; №452491 от 29.10.21-577345,72; №785349 от 23.11.21-7577,74; № 885973 от 29.11.21-75,77; № 88546 от 06.02.21-0,77 | 1100000 |
| МОУ Явленская СОШ | №30-21к+м 01.06.2021г | 465000 | поставка котла, монтаж, пуско-наладочные работы | счет№155 от20.08.21; счет №148 от 10.08.21г | №455215 от 29.10.2021 | 325500 |
| №119 от 20.08.2021г на монтажные и пуско-наладочные работы | №114862 от 11.08.2021 | 139500 |
| *итого* |  | *1745428,41* |  |  |  | *1745428,41* |

Администрацией Нерчинско-Заводского района в 2022 году заключено соглашение о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету муниципального образования №11-2022/18 от 11.02.2022 года с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2022 год первоначально в сумме 539000,0 рублей с софинансированием из местного бюджета в процентах по каждому отдельному мероприятию. В течение года заключались дополнительные соглашения в связи с изменением сумм субсидии: соглашение №1 от 30.03.2022г сумма субсидии 2645527,29 рубля; соглашение №3 от 02.09.2022 года сумма субсидии составляет 2644290,39 рубля.

Распределение бюджетных ассигнований в 2022 году на модернизацию и капитальный ремонт отопительных систем по учреждениям района представлено в таблице №3.

Таблица №3 (руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| учреждение | Всего средств | в том числе | |
| краевые | софинансирование |
| МОУ Аргунская школа | 625000 | 581250 | 43750 |
| МДОУ Аргунский дс "Ромашка" | 193190 | 179666,7 | 13523,3 |
| Больше-Зерентуйская СОШ | 886000 | 823980 | 62020 |
| Георгиевская ООШ | 532753 | 495460,29 | 37292,71 |
| Аргунское сельское поселение | 413190 | 384266,67 | 28923,33 |
| Администрация МР "Нерчинско-Заводский район" | 123370 | 114734,1 | 8635,9 |
| Администрация МР "Нерчинско-Заводский район" | 69820 | 64932,6 | 4887,4 |
| итого | *2843323* | *2644290,36* | *199032,64* |

Освоение средств субсидии в 2022 году, согласно заключенным соглашениям представлено в Таблице №4.

Таблица №4 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учреждение | договор | | | акт, счет | платежное поручение |
| №; дата | сумма | предмет договора |
| МОУ Аргунская СОШ | Договор №07-22 11.04.2022г приобретение котла | 500000 | приобретение котла КВР 0,35 МВт | №01 20.09.2022г | №461314 от 02.11.2022- 250000руб; №322192 от 17.06.2022- 250000руб. |
| МОУ Аргунская СОШ | №08-22 от 11.04.22 | 125000 | установка, монтаж дымовой трубы и дымососа | №01 от 20.09.2022 | №461316 от 02.11.2022 -38978,49руб.; №138362 от 21.09.2022-23521,51руб.; №322191 от 17.06.2022-62500руб. |
| МДОУ Аргунский дс | №12-22 от 14.04.2022 | 193190 | приобретение и установка котлаКВР-0,05 МВт; дымовой трубы Д-159мм,L-6м | №12 14.04.2022 | №45340 от 09.09.22-103356,7; №387005 от 24.06.22-89833,3 |
| Больше-Зерентуйская СОШ | №10-22 12.04.2022 | 566000 | демонтаж газохода, монтаж дымососа, реконструкция насосной группы | №10 12.04.2022 | №68655 от 13.09.22-283000; №347865 от 21.06.22 -283000 |
| Больше-Зерентуйская СОШ | №09-22 12.04.2022 | 320000 | приобретение дымососа ДН-6,3; ЗУ; листового железа m-1т;s-3 мм | №01 22.07.2022 | №68658 от 13.09.2022-160000; №347866 от 21.06.22-160000 |
| Георгиевская ООШ | №11-22 от 12.04.2022 | 532753 | приобретение, демонтаж, монтаж котла КВР-0,2 МВт | счет на предоплату №16 от 12.04.22 | №498065 от 08.11.2022-266376,5; №371255 от 23.06.2022-266376,5 |
| Сельское поселение «Аргунское» | №13-22 14.04.2022 | 193190 | Аргунский СДК приобретение, установка котла КВР-0,05КВт и дымовой трубы | 10.07.2022 | №499170 08.07.2022-96595; №54810 12.09.2022-96595 |
| Сельское поселение «Аргунское» | №14-22 14.04.2022 | 220000 | приобретение, установка котла КВР-0,07КВт и дымовой трубы | 10.07.2022 | №62531 13.09.2022-110000; №499171 от 08.07.22-110000. |
| Администрация МР "Нерчинско-Заводский район" | 93/2 от 13.09.2022 | 83370 | приобретение насосного агрегата, задвижки,набивки, крана шарового | счет №УТ7632 от 13.09.2022 | №801431,№801428 от 13.12.2022 |
| Администрация МР "Нерчинско-Заводский район" | 194/1 от 16.11.2022 | 40000 | приобретение насосного агрегата К-65-50-160 | счет №УТ9830 от 16.11.2022 | №816088 от 14.12.2022; |
| Администрация МР "Нерчинско-Заводский район" | №07-12 от 13.12.2022 | 69820 | ремонт насосной группы в МОУ Горно-Зерентуйская СОШ | №03 от 16.12.2022г | №70532 от 27.12.2022г |
| итого |  | *2843323* |  |  |  |

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в ходе выполнения мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности в проверяемом периоде бюджетными учреждениями было заключено 14 договоров на общую сумму 4 588 751,41 рублей. В целях софинансирования мероприятий за проверяемый период 2021-2022 годов в местном бюджете было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 361036,92 рублей.

Необходимо отметить, что обоснований включения тех или иных учреждений в перечень для проведения мероприятий модернизации и проведения ремонтов отопительных систем не представлено.

Годовые планы ремонтов отопительных систем должны составляться с учетом результатов осмотров, потребность в проведении ремонта должна подтверждаться составлением дефектных ведомостей либо актов обследования объектов подлежащих ремонту.

**Выводы и предложения по результатам проверки**

1. В 2021году сумма субсидии из краевого бюджета на проведение мероприятий по модернизации и проведению ремонта отопительных систем составила 1583424,13 рублей, софинансирование из местного бюджета произведено в сумме 162004,28 рублей.
2. В 2022 году сумма субсидии из краевого бюджета на проведение мероприятий по модернизации и проведению ремонта отопительных систем составила 2644290,36 рублей, софинансирование из местного бюджета произведено в сумме 199032,64 рублей.

3. В 2021 году проведены ремонты отопительных систем в котельных трех учреждениях района. В 2022 году ремонт отопительных систем произведен в шести котельных.

4. Не представлено обоснований включения тех или иных учреждений в перечень для проведения мероприятий модернизации и проведения ремонтов отопительных систем.

5. Администрации округа разработать план мероприятий по подготовке котельных к новому отопительному сезону, детально прорабатывать необходимость и последовательность проведения ремонтных работ с оценкой и оптимизацией затрат.