| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |
| --- |
| 673470, с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская,62 | Тел: 4-14-81 Email: kspnerzav@mail.ru |

25 ноября 2023 года                                                                                                    №76-КСП

ОТЧЁТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств дорожного фонда Нерчинско-Заводского муниципального округа Забайкальского края».

Результаты проверки:

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Нерчинско-Заводского муниципального округа, согласно представленного перечня, в отношении десяти объектов (подъездов к населённым пунктам) составила 67,001 км и протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений - 181,917 км. Таким образом, общая протяжённость автомобильных дорог в Нерчинско-Заводском округе составляет 248,918 км.

В 2022 году с администрациями сельских поселений заключались соглашения о передаче осуществления полномочий по дорожной деятельности. Согласно данным бюджетной отчётности (ф.0503117 «Отчёт об исполнении бюджета) расходы сельских поселений по кодам бюджетной классификации 04090000040315 утверждённые и исполненные бюджетные назначения по всем сельским поселениям составили в общей сумме 10428950,8 рублей.

Для проверки представлены данные по двум муниципальным контрактам заключенным на проведение ремонта автомобильных дорог в проверяемом периоде 2022 года и по восьми муниципальным контрактам, заключенным на проведение ремонта автомобильных дорог в 2023 году.

Также, в проверяемом периоде выполнялись ремонтные работы автомобильных работ на основании заключенных договоров с ИП Перфильевым А.В.

Для исполнения заключенных контрактов и договоров на проведение ремонтов автомобильных дорог в бюджете муниципального округа объем финансового обеспечения предусмотрен в полном объеме. Условия контрактов и договоров по расчётам с поставщиками администрацией муниципального округа не нарушаются.

В соответствии с Решением Совета муниципального района «Нерчинско-Заводский район» от 24.12.2021г. №15 «О бюджете муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на 2022 год» первоначально утверждены объемы поступлений доходов от акцизов в сумме 14 483,0 тыс. рублей. Вся сумма распределена для обеспечения содержания муниципальных дорог Нерчинско-Заводского района по коду 90204090000020315000 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов». В течение года была распределена в дорожный фонд текущего года сумма остатка средств дорожного фонда предыдущего года. Исполнение по подразделу «Дорожное хозяйство» составило в общей сумме 15198,8 тыс. рублей.

В соответствии с Решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа от 26.12.2022 года №33 «Об утверждении бюджета Нерчинско-Заводского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» первоначально утверждены объемы поступлений доходов от акцизов в сумме 15 109,4 тыс. рублей и поступление субсидии на проведение ремонтов дорог в сумме 20382,8 тыс. рублей, вся сумма планируемых поступлений распределена по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство». Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Забайкальского края от 07.02.2023г №07-2023-12 на сумму 20382,8 тыс. рублей. Исполнение по расходам на начало проверки составило в общей сумме 10641,3 тыс. рублей при утверждённых бюджетных назначениях в сумме 35061,2 тыс. рублей.

При проверке полноты учета доходов местного бюджета и субсидий из бюджета Забайкальского края, формирующих дорожный фонд, нарушений не обнаружено. Пополнение муниципального Дорожного фонда за счёт иных источников финансирования в Нерчинско-Заводском муниципальном округе не установлено. Все средства формирования дорожного фонда отражены в бюджетном учете и отчетности.

- В нарушение ст.14 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г не проводится планирование дорожной деятельности.

- В нарушении п.4 ст.17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией муниципального округа не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог (документы не предоставлены). Администрацией не оформляются акты обследования и ведомости дефектов, содержащие информацию о состоянии дорог, видах и объемов необходимых работ для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог на предстоящий год. Дефектные акты составляются непосредственно перед изготовлением проектно-сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог.

- В нарушение п.3 ст. 34 Федерального закона № 257-ФЗ нормативный правовой акт администрации муниципального округа об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог местного значения отсутствует.

- В нарушении государственных стандартов, регламентирующих ведение работ по ремонту автомобильных дорог, приёмку выполненных работ ( ГОСТ Р 58397-2019, ГОСТ 32756-2014, ГОСТ 32755-2014) приемка выполненных работ не всегда производилась при участии комиссий по приемке дорог, не оформляются ведомости контрольных измерений.

- Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения администрацией Нерчинско-Заводского муниципального округа не утверждался. Действующее постановление администрации муниципального района «Нерчинско-Заводский район» от 21.04.2014г. №303 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» не соответствует действующему законодательству, так как содержит ссылки на документы утратившие силу.

- Контроль за выполнением администрациями сельских поселений заключенных соглашений о передаче им части полномочий по дорожной деятельности со стороны администрации района не осуществлялся.

- При составлении документации на проведение ремонтных работ имеются случаи, когда не указаны названия улиц, участки дорог подлежащих ремонту.

- Неэффективное использование бюджетных средств при оплате по муниципальному контракту №1/2023 от 14.03.2023 года на выполнение работ по ремонту ул. Комсомольская в с. Нерчинский Завод ИП А.М. Петросян в сумме 3007859,6 рублей.