**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЛАНГУЙСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**п.Калангуй**

от 14 января 2021 г. № 2

О внесении изменений в постановление № 1 от 14.01.2021г. «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Калангуйское» муниципального района «Оловяннинский район»

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава Забайкальского края, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Калангуйское» муниципального района « Оловяннинский район», администрация городского поселения «Калангуйское» **постановляет:**

1. Внести изменения в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Калангуйское»  муниципального района «Оловяннинский район».

2. Включить в Муниципальную программу многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Оловяннинский район, п. Калангуй, кв-л Микрорайон д.5, кв-л Микрорайон д.6, кв-л Микрорайон д.8. На основании постановления Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590, согласно приложению № 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде, расположенном в администрации городского поселения «Калангуйское» и на официальном сайте Администрации муниципального района «Оловяннинский район» оlovyan.75.ru.

Глава городского

поселения «Калангуйское» Л.А.Сиротова

|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 1  к Муниципальной программе капитального ремонта |
| общего имущества в многоквартирных домах, |
| расположенных на территории городского поселения «Калангуйское»  муниципального района «Оловяннинский район» |
| от «14» января 2021 года № 2 |

**Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Калангуйское» муниципального района «Оловяннинский район», в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 2 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 3 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 4 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 5 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 6 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 7 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 8 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 9 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 10 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 11 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 12 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 13 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 14 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 15 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 16 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 17 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 18 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 19 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 20 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 21 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 22 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 23 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 24 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 25 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 26 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 27 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, кв-л Микрорайон, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 28 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 29 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 30 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 31 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 32 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 33 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 34 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 35 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 36 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 37 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 38 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 39 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 40 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 41 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 42 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 43 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 44 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 45 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 46 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 47 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 48 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 49 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 50 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 51 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 52 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 53 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 54 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 55 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 56 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 57 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 58 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 59 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 60 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 61 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 62 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 63 | р-н. Оловяннинский | пгт. Калангуй, ул. Ведерникова, д. 46в | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |