РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

 Администрация муниципального района «Ононский район»

**Постановление**

с. Нижний Цасучей

 от 29.12. 2022 г. № 328

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) на реке Онон на территории муниципального района «Ононский район» в 2022-2024 годах**

 В соответствии с [Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"](https://docs.cntd.ru/document/9046062#7D20K3), руководствуясь ст. 24 Устава муниципального района «Ононский район», в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Ононский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) на реке Онон на территории муниципального района «Ононский район» в 2022-2024 годах. (Прилагается) 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Ононский район» О. А. Бородина

**Муниципальная программа «Проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) на реке Онон на территории муниципального района «Ононский район» в 2022-2024 годах**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) на реке Онон на территории муниципального района «Ононский район» в 2022-2024 годах |
| **Основание разработки Программы –правовая основа** | Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08 2009 года №1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года №350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»; Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1132) |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального района «Ононский район» |
| **Основной разработчик Программы** | Администрация муниципального района «Ононский район» |
| **Руководитель-координатор Программы** | Общее руководство Программой осуществляет Глава муниципального района «Ононский район» |
| **Исполнитель Программы** | Структурные подразделения Администрации муниципального района «Ононский район» |
| **Цели и задачи Программы** | Основная цель программы – защита населения муниципального района «Ононский район» от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) от вредного воздействия поверхностных и паводковых вод посредством повышения его безопасности на реке Онон.Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: - постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений (водозащитные дамбы);- проведение обследований гидротехнических сооружений (дамбы);- разработка сметной документаций на ремонт гидротехнических сооружений;- осуществление работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб). |
| **Целевые индикаторы** | 1. Количество обследованных гидротехнических сооружений (штук).2. Количество гидротехнических на ремонт которых разработана сметная документация (штук).3. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений (штук).4. Количество гидротехнических сооружений, на которых осуществляются работы по ремонту (штук) |
| **Сроки реализации Программы** | 2022-2024 годы |
| **Общая стоимость Программы с расшифровкой по источникам финансирования** | Прогнозная оценка общего объёма финансирования в 2022 – 2024 годах составит 12253,46 тыс. рублей, в том числе:- 2022 год 30.0 тыс. рублей;- 2023 год: 5 223.46 тыс. рублей;- 2024 год: 7 000.0 тыс. рублейПрограмма реализуется за счёт:- софинансирования из средств бюджета Забайкальского края в 2022-2024 годах 11895.0 тыс. рублей, в том числе:- 2023 год: 5000.0 тыс.рублей;- 2024 год: 6895.0 тыс. рублей - софинансирования из средств бюджета муниципального района «Ононский район» в 2022-2024 годах 358,0 тыс. рублей, в том числе:- 2022 год: 30.0 тыс. рублей;- 2023 год: 223.46 тыс. рублей;- 2024 год: 105.0 тыс. рублей |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | В результате реализации программных мероприятий будут выполнены работы по ремонту водозащитных дамб на реке Онон в районе с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей в результате чего повысится уровень безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, будут предотвращены чрезвычайные ситуации, вызванные выходом реки Онон из берегов в результате атмосферных осадков и паводков, а также снизится социальная напряженность среди населения. |
| **Организация контроля за реализацией Программы** | Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется главой администраций муниципального района «Ононский район»в соответствии с действующим законодательством.Управление реализации Программы осуществляется заказчиками Программы, руководителем-координатором Программы, а также её разработчиком и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. |

**1. Общие положения**

 Муниципальная программа «Проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) на реке Онон на территории муниципального района «Ононский район» в 2023-2025 годах» определяет направления и механизмы решения проблемы по предупреждению и снижению ущербов от наводнения и другого вредного воздействия поверхностных вод (паводков и наводнений) на территории с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей муниципального района «Ононский район».

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: Водного кодекса Российской Федерации; [Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://kremlin.ru/acts/bank/20035); Федерального закона от 21.07.1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.08 2010 года №1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»; Постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года №350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»; Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2022 № 1132).

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ гидротехнических сооружений – водозащитных дамб на реке Онон в районе с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей являются частью актуальных проблем муниципального района «Ононский район».

Река Онон обеспечивает аккумуляцию воды во время сильных дождей и паводков. При интенсивных дождях, паводках река Онон выходит из берегов, в результате чего в зону подтопления попадает не менее 192 га территории с. Старый Дурулгуй и не менее 54,4 га территории с. Нижний Цасучей, которые относятся к зонам жилой застройки и обрабатываемых земель ЛПХ.

Для защиты жилых домов и приусадебных участков в селе Старый Дурулгуй в 1991 году была построена водозащитная дамба из насыпного грунта длиной 3208 метров вдоль ул. Зеленая в с. Старый Дурулгуй и в селе Нижний Цасучей в 2002 году была построена водозащитная дамба из насыпного грунта длиной 1400 метров вдоль улиц Советская и Набережная. Откосы дамб были оформлены насыпными скальными грунтами. За 30 лет водозащитная дамба перестала выполнять свою защитную функцию в связи с тем, что река Онон, в ходе регулярных паводков, изменения русла размыла ее большую часть. За этот период, из-за неудовлетворительного состояния дамбы оказались подтоплены более 246,4 га территорий поселений, на которых расположены 69 жилых домов

Анализ состояния защиты в с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей показал, что его защита от наводнений во время интенсивных дождей и паводков, сопровождающейся выходом реки из берегов может быть решена за счёт ремонта водозащитной дамбы до 1000 м. в районе улиц Советская, Набережная в с.Нижний Цасучей и 2000 м по ул. Зеленая в с. Старый Дурулгуй.

Состояние гидротехнических сооружений (водозащитные дамбы) говорит о том, что с течением времени обстановка для жилого сектора в с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей будет только усугубляться и создавать чрезвычайные ситуацию для жилого сектора, что создаст реальную угрозу граждан проживающих в 49 домах (из них двухквартирные) по улицам Зеленая, Ленина, Набережная, Советская, Ононская, Пляскина, Цасучейский переулок (размер ущерба от наводнений может составить около 19 млн. рублей).

Реализация Программы позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать защите территорий от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов реки Онон в с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей.

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать повышение стоимости работ, связанные с инфляционными процессами в экономике, сокращении объёмов финансирования из краевого бюджета, не выполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявление в результате проверок хода выполнения работ в рамках реализации программных мероприятий.

**3. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются – обеспечение защищённости населения в с. Старый Дурулгуй и с. Нижний Цасучей от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) путём его приведения к безопасному техническому состоянию, а также предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого воздействия вод посредством повышения безопасности гидротехнического сооружения.

Задачей Программы является обеспечение защиты территории муниципального района «Ононский район» от затоплений и подтоплений его жилого сектора и дворовых построек от воздействия поверхностных вод за счёт ремонта существующей водозащитной дамбы, находящихся в муниципальной собственности.

**4. Основные пути решения проблемы**

В результате реализации программных мероприятий будет проведён ремонт гидротехнических сооружений (водозащитных дамб), повысится уровень его безопасной эксплуатации, снизится социальная напряженность населения.

**5. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 годы. Срок реализации Программы обусловлен сроками реализации программных мероприятий:

- постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) 2022 год;

- проведение обследований гидротехнических сооружений (водозащитных дамб);
- разработка сметной документаций на ремонт гидротехнических сооружений 2023 год.
- осуществление работы по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) 2023-2024 гг.

**5. Прогноз ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств муниципального района «Ононский район» с привлечением средств из бюджета Забайкальского края.

Финансирование программных мероприятий из бюджета Забайкальского края будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Забайкальского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Привлечение средств районного и краевого бюджетов для финансирования мероприятий Программы планируется путём подготовки и направления в администрацию Забайкальского края документов, необходимых для предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. Финансирование, необходимое для реализации программы, прогнозируется на общую сумму 12253,46 тыс. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год реализации Программы** | **Объём финансиро-вания, тыс. руб.** | **Средства бюджета Забайкальского края тыс. руб.** | **Средства бюджета муниципального района тыс. руб.** |
| 2022 год | 30,0 | - | 30,0 |
| 2023 год | 5 223,46 | 5000,0 | 223,46 |
| 2024 год | 7 000,0 | 6895,0 | 105,0 |
| Итого: | 12253,46 | 11895,0 | 358,46 |

**6. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы**

В результате реализации Программы планируется выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнического сооружения:

- постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений (водозащитные дамбы) 2022год;

- проведение обследований гидротехнических сооружений (дамбы);
- разработка сметной документаций на ремонт гидротехнических сооружений 2023 год;
- осуществление работы по ремонту гидротехнических сооружений (водозащитных дамб) 2023-2024 гг.

По результатам обследования гидротехнических сооружений планируется провести систематизацию данных, осуществить оценку его технического состояния в соответствии с требованиями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений.

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений позволит предотвратить вероятный вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате паводков и наводнений, а также аварии гидротехнических сооружений, в размере 9 000 тыс. рублей

Реализация мероприятий Программы позволит предотвратить создание чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, связанных с наводнениями и паводками, повысит уровень защиты населения от последствий воздействия поверхностных вод, разрушения берегов и ограждающих дамб.

**7. Система целевых индикаторов Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |  |
| 1. | Количество обследованных гидротехнических сооружений | Штук (ежегодно) | 2 | - | - |  |
| 2. | Количество гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых будет разработана сметная документация | штук (ежегодно) | - | 2 | - |  |
| 3. | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений | штук (ежегодно) | - | 1 | 1 |  |

**9. Механизм реализации Программы**

Исполнителями Программы являются: администрация муниципального района «Ононский район», организации, осуществляющие программные мероприятия (по согласованию), на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством).

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения государственных или муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд с организациями, являющимися исполнителями Программы, определенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».