РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

Администрация Ононского муниципального округа

**Постановление**

с. Нижний Цасучей

30 мая 2024 года № 403

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ононского муниципального округа Забайкальского края (гл.VI, ст.37) Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края в целях повышения уровня благоустройства территорий, улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан на территориях населенных пунктов Ононского муниципального округа.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ононского муниципального округа на 2025-2030 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Ононского муниципального округа Д.-Д.В. Аюшеева.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ононского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу <http://onon.75.ru>

Глава Ононского

муниципального округа О.А. Бородина

АДМИНИСТРАЦИЯ ОНОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

**Формирование современной городской среды на территории Ононского муниципального округа**

**Забайкальского края**

**на 2025-2030 годы**

Нижний Цасучей 2024 г.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

Ононского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Ононского муниципального округа**

**Забайкальского края на 2025-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Программы | Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Ононского муниципального округа. |
| Участники Программы | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края, жители сел муниципального округа |
| Цели Программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовой территории многоквартирного дома села Нижний Цасучей |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются:  - улучшение технического состояния придомовой территории многоквартирного дома;  - обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территориях населенных пунктов Ононского муниципального округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовой территории в с. Нижний Цасучей.  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Ононского муниципального округа.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ононского муниципального округа. |
| Срок реализации Программы | 2025-2030 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы  -295274,24 т. р. (тысяч рублей):  в том числе по годам:  2025 год – 88380,00 тыс. руб.  2026 год – 64678,01 тыс. руб.  2027 год – 17384,00 тыс. руб.  2028 год – 62124,18 тыс. руб.  2029 год – 50208,05 тыс. руб.  2030 год – 12500,00 тыс. руб.  За счет средств местного бюджета  -14763,71 тыс. руб.  в том числе по годам:  2025 год – 4419,00 тыс. руб.  2026 год –3233,9 тыс. руб.  2027 год –869,2 тыс. руб.  2028 год –3106,21 тыс. руб.  2029 год – 2510,4 тыс. руб.  2030 год – 625,00 тыс. руб.  За счет средств краевого бюджета  - 44291,40 тыс.руб.  в том числе по годам:  2025 год – 13257,00 тыс. руб.  2026 год – 9701,7 тыс. руб.  2027 год – 2607,6 тыс. руб.  2028 год – 9318,63 тыс. руб.  2029 год – 7531,21 тыс. руб.  2030 год – 1875,00 тыс. руб.  За счет средств федерального бюджета  -236219,39 тыс.руб.  в том числе по годам:  2025 год – 70704,00 тыс. руб.  2026 год – 51742,41 тыс. руб.  2027 год –13907,20 тыс. руб.  2028 год – 49699,34 тыс. руб.  2029 год – 40166,44 тыс. руб.  2030 год – 10000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Ононского муниципального округа |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовой территории, а также мест массового пребывания населения

На территории с. Нижний Цасучей имеется 1 многоквартирный дом. Площадь жилого дома составляет 1548,5 кв. м.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Ононского муниципального округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды территории Ононского муниципального округа на 2025-2030 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт дворовых проездов, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог.

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм (установка скамеек, урн для мусора);

- установка беседок;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.

*Состояние сектора благоустройства дворовых территорий Ононского муниципального округа*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед. | 4 | 2 | 1 | **2** | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения), % |  |  |  |  |  | 100 |

*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2025- 2030 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации** | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 2030 год | 1) ул. Комсомольская д.37, | - Ремонт дворовых проездов  - Озеленение | **0** |

*Освещение*

В данный момент в населенных пунктах на территории Ононского муниципального округа осветительное оборудование общественных территорий и мест массового отдыха отсутствует.

Для достижения цели развития Ононского муниципального округа и повышения качества жизни населения, пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной и комфортной.

Светотехника в наши дни - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение внутриквартальных территорий - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент, позволяющий модернизировать эстетическое восприятие городской среды.

В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что необходимо учитывать при организации освещения жилых районов.

В результате реализации Программы ожидается существенно улучшить освещенность населенных пунктов Ононского муниципального округа, и как следствие, повысить уровень безопасности населения и улучшить условия проживания.

*Озеленение*

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;

- санитарно – гигиеническая и микроклиматическая роль зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно – влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;  
    - рекреационная роль - зеленые насаждения (сады, парки, бульвары, скверы и т.д.) являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха в условиях интенсификации производственной деятельности человека, ускорения темпа жизни и возникновения психологического перенапряжения с одновременным снижением физических нагрузок, иммунитета и ухудшения состояния здоровья населения.

Реализация Программы позволит существенно улучшить экологическую обстановку.

*Установка малых архитектурных форм*

В перечень мероприятий по благоустройству также входит установка скамеек, беседок и урн для мусора.

В настоящее время в местах массового пребывания и отдыха населения не хватает урн, беседок и скамей.

Установки малых архитектурных форм (скамьи, беседки и урны) позволит предотвратить захламление территорий, а также создаст общественное пространство для жителей села.

*Оборудование детских и спортивных площадок*

В последние годы на территориях населенных пунктов муниципального округа проводятся работы по благоустройству, которые практически не затронули благоустройства дворовой территорий, территорий массового отдыха.

Актуальность решения сложившейся проблемы программным методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией досуга детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Ононского муниципального округа.

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности.

Грамотно разработанная детская и спортивная площадка способствует правильному физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения.

Отсутствие оборудованных детских игровых и спортивных площадок отрицательно сказывается как на физическом и психологическом развитии подрастающего поколения, так и в целом на уровне благоустроенности и внешнем облике нашего города.

Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта и всевозможные торговые павильоны, в то время как детям дошкольного и школьного младшего и среднего возраста приходится проводить свой досуг в местах, совершенно для этого не приспособленных, а порой и небезопасных для жизни и здоровья.

В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в сельском поселении необходимо решить задачу благоустройства детских игровых и спортивных площадок на территории села.

Таким образом, эффективное решение задачи благоустройства территорий населенных пунктов Ононского муниципального округа детскими игровыми и спортивными площадками без использования программного подхода не предоставляется возможным.

*Благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения*

Одним из факторов, формирующих положительный имидж села, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

В настоящее время имеющиеся места массового отдыха населения, расположенные на территории Ононского муниципального округа, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять, и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.

В 2025-2030 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 16 общественных территорий:

1. благоустройство площади им. Ленина с. Нижний Цасучей.
2. благоустройство ул. Комсомольская с. Нижний Цасучей.
3. благоустройство ул. Комарова с. Нижний Цасучей.
4. благоустройство территории МБУК Ононского социально-культурного центра в с. Нижний Цасучей, ул. Комсомольская, 42.
5. благоустройство детской игровой площадки по ул. Школьная с. Нижний Цасучей
6. благоустройство стадион по ул. Комсомольская с. Нижний Цасучей.

7) благоустройство хоккейной площадки с. Нижний Цасучей.

8) благоустройство ул. Весенняя (устройство сквера).

9) благоустройство ул. Юбилейная (территория церкви).

10) благоустройство дворовой территории здания Нижнецасучейской администрации, ул. Комсомольская, 32 с. Нижний Цасучей.

11) благоустройство ул. Ленина с. Нижний Цасучей территория около детского сада Тополек № 1.

12) благоустройство устройство автостоянки по ул. Комсомольская около здания полиции с. Нижний Цасучей.

13) благоустройство ул. Ленина с. Нижний Цасучей устройство площадки детской спортивной площадки в районе дома № 48.

14) благоустройство ул. Коммунальная с. Нижний Цасучей территория около детского сада Тополек № 2.

15) благоустройство ул. Пельменева с. Нижний Цасучей устройство автостоянки около детской школы искусств.

16) изготовление табличек с наименованием улиц и номерами домов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства, развития и обустройства мест массового отдыха населения сельского поселения «Нижнецасучейское» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

*Адресный перечень общественных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2025-2030 годы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации** | **Адрес** | **Вид работ** | **Финансовое обеспечение, тыс.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 2025 год | с. Нижний Цасучей ул. Комсомольская площадь им. Ленина | - ограждение  - освещение  - озеленение (высадка быстрорастущих деревьев  - устройство цветников  - тротуарная дорожка  - установка скамеек, урн | **37080 тыс.руб.** |
| с. Нижний Цасучей ул. Комсомольская  мемориал «Боевой славы» | Реконструкция мемориала «Боевой славы» 1-й этап | **37800,00 тыс.руб.** |
| с. Нижний Цасучей ул. Комсомольская | Комплексное благоустройство площадки:  - устройство подпорной стены  - озеленение  - освещение | **10500,00 тыс.руб.** |
| с. Нижний Цасучей ул. Комсомольская, 42 | Благоустройство территории МБУК ОМСКЦ:  -декоративное освещение дворовой территории  - озеленение (высадка быстрорастущих деревьев,  - устройство цветников,  - установка МАФ (качели)  - установка урн | **3000,00 тыс.ру.** |
| 2 | 2026  год | с. Нижний Цасучей ул. Комсомольская  мемориал «Боевой славы» | Реконструкция мемориала «Боевой славы» 2-й этап | **30000,01 тыс.руб.** |
| с. Нижний Цасучей  набережная р. Онон  1-й этап | - устройство пешеходных дорожек,  - устройство цветников  - озеленение (высадка быстрорастущих деревьев,  - установка беседок, навесов | **34768,00 тыс.руб.** |
| 3 | 2027  год | с. Нижний Цасучей  набережная р. Онон  2-й этап | - устройство пешеходных дорожек,  - устройство цветников  - озеленение(высадка быстрорастущих деревьев,  - установка беседок, навесов | **17384,00 тыс.руб.** |
| 4 | 2028  год | с. Нижний Цасучей, ул. Весенняя (от ул. Партизанская до ул. Сосновая)  Сквер «Дружбы» | 1.1) Планировка и подсыпка земельного участка  1.2) устройство водоотвода  - устройство бетонного основания  1.3) ограждение штакетником из профлиста  1.4) озеленение по периметру  1.5) дорожка для катания на роликах (из тротуарной плитки)  1.6) зона отдыха для взрослых – устройство цветников, установка лавочек, урн, установка сказочной фигуры в виде кота Леопольда.  1.7) устройство игровой зоны (приобретение детской игровой площадки)  1.8) устройство спортивной зоны (приобретение уличного спортивного инвентаря)  1.9) устройство парковки (автостоянки) с двух сторон  1.10) подъезд к парку по улице Весенняя путем асфальтирования с двух сторон  1.11) устройство освещения по всему скверу | **47124,18 тыс.руб.** |
|  |  | с. Нижний Цасучей, ул. Ленина (детский сад «Тополек» № 1); | - асфальтирование участка проезжей части от ул. Советская до ул. Пляскина;  - устройство тротуарных дорожек от ул. Советская до ул. Пляскина;  - устройство автостоянки напротив детского сада  - устройство пешеходного перехода  - освещение | **15000,00 тыс.руб.** |
| 5 | 2029 год | с. Нижний Цасучей, ул. Комарова;  аллея «Славы» | - асфальтирование проезжей части;  - устройство тротуаров  - устройство и ограждение зеленой зоны  - посадка саженцев  - установка цветников  аллея Славы,  - установка стелы с почетными гражданами Ононского муниципального округа | **35208,05 тыс.руб** |
| с. Нижний Цасучей, ул. Коммунальная (детский сад «Тополек» № 2) | - асфальтирование участка проезжей части от ул. Пионерская до ул. Свободы;  - устройство тротуарных дорожек от ул. Пионерская до ул. Свободы;  - устройство автостоянки напротив детского сада  - устройство пешеходного перехода  - освещение  - установка урн  спортивной площадки; | **15000,00 тыс.руб.** |
| 6 | 2030 год | с. Нижний Цасучей, ул. Пельменева | устройство автостоянки около детской школы искусств | **9000,00 тыс.руб** |
| с. Нижний Цасучей, ул. Юбилейная и  ул. Пельменева | благоустройство  ул. Юбилейная (территория церкви ул. Пельменева). | **3500,00 тыс.руб.** |

**Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы**

Основным приоритетом реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния территорий многоквартирного дома и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

**Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству территорий многоквартирного дома, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт дворовых проездов, ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;

- обустройство мест общего пользования и массового пребывания населения на территории Ононского муниципального округа.

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации**

Срок реализации Программы – 2025-2030 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программ**

Программой предусмотрена реализация трех направлений:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения.

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении №3.

**Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет - 295274,24 тыс. руб. из них:

- федеральный бюджет – 236219,392 тыс. руб.;

- краевой бюджет – 44291,136 тыс. руб.;

- местный бюджет – 14763,712 тыс. руб.;

- внебюджетные источники –0,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2025-2030 годы представлено в приложении №4.

6.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка урн;

- установка скамеек.

6.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- озеленение.

- оборудование автомобильных парковок

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

- устройство пандуса;

- устройство контейнерной площадки.

6.4. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

15% - средства бюджета Забайкальского края;

5% - средства местного бюджета администрации Ононского муниципального округа

80% - средства федерального бюджета;

0% - средства из внебюджетных источников.

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

6.5. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования (в процентах от стоимости выполнения работ);

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в строгом соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

*Форма и доля трудового участия.*

Доля трудового участия:

Определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и её работников.

**Раздел 8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем  законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для  первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежеквартального мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |
| Средняя социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | Обоснование социальной направленности проекта и проведение эффективных мероприятий (информированность населения о проблемах муниципального образования, путях их решения, возможных формах его участия в решении вопросов местного самоуправления) |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ононского муниципального округа**

**Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы» Формирование современной городской среды на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **Задача 1. Благоустройство дворовой территории по улицам: 1)**МКД - *ул. Комсомольская, д. № 37.* | | | | | | | | | | | |
| 1.1Ремонт дворовых проездов  1.2Освещение  1.3 Установка скамеек, урн для мусора  1.4 Ремонт оборудование детских и спортивных площадок  1.5 Озеленение  1.6 ремонт крыльца  1.7 ограждение | Администрация Ононского муниципального округа | | | 2030 | 2030 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика села;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села;  - поддержание санитарного порядка на территории поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий | |
| **Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования:1)*2)*** *ул. Комсомольская;***3)***ул. Комсомольская – благоустройство стадиона.* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. устройство пешеходных дорожек;  2.2. освещение  2.3 установка скамеек, урн  2.4 устройство дорожных знаков  2.5 ограждение  2.6 озеленение  2.7 укладка искусственного покрытия  2.8 устройство общедоступных тренажеров  2.9 устройство площадок для проведения волейбольных, баскетбольных и минифутбольных игр, установка трибун для болельщиков  2.10 установка детской игровой площадки | | Администрация Ононского муниципального округа | | 2018 | 2018 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества, нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования | |
| **Задача 3. Благоустройство территорий общего пользования: 1)***ул. Комарова;***2)***ул. территория районного дома досуга ул. Комсомольская;* **3)***хоккейная площадка ул. Комсомольская.4)* *Благоустройство территорий домов досуга все филиалы и обособленные подразделения МБУК ОМСКЦ* | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Асфальтирование проезжей части  3.2 устройство тротуаров  3.3 устройство и ограждения зеленой зоны, посадка саженцев  3.4 установка цветников  3.5 устройство пешеходных дорожек  3.6 ремонт крыльца  3.7 ремонт детской игровой площадки  3.8 установка скамеек, урн  3.9 ремонт (замена) ограждения  3.10 устройство игрового оборудования  3.11 покрытие асфальтобетонного в хоккейной коробке | Администрация Ононского муниципального округа | | | 2025 | 2030 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  - улучшение внешнего облика поселения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния общественных территорий;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;  - поддержание санитарного порядка на территории села;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования | |
| **Задача 4. Благоустройство территорий общего пользования:1)***ул. Ленина (напротив детского сада «Тополек» № 1);* **2)***ул. Коммунальная (напротив детского сада «Тополек» № 2);***3)***ул. Пельменева (детская школа искусств).* | | | | | | | | | | | |
| 4.1.асфальтирование участка проезжей части:  - от ул. Советская до ул. Пляскина;  - от ул. Пионерская до ул. Свободы  4.2. устройство тротуарных дорожек:  - от ул. Советская до ул. Пляскина;  - от ул. Пионерская до ул. Свободы;  4.3. Устройство автостоянки  4.4 устройство пешеходного перехода  4.5 освещение  4.6 установка урн. | | Администрация Ононского муниципального округа | | 2028 | 2030 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей сельского поселения | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования | |
| **Задача 5. Благоустройство территорий общего пользования: 1)***ул. Комсомольская (территория здания администрации сельского поселения)***2)***ул. Комсомольская (площадь им. Ленина);* **3)***ул. Юбилейная (территория церкви);* **4)***поселковое кладбище.* | | | | | | | | | | | |
| 5.1 асфальтирование  5.2 устройство автостоянки  5.3 Установка скамеек, урн для мусора  5.4 устройство цветников  5.5 освещение  5.6 тротуарная дорожка  5.7 ремонт лестницы  5.8 ограждение  5.9 строительство сквера, ограждение  5.10 ремонт летнего водопровода  5.11 устройство контейнерной площадки | Администрация Ононского муниципального округа | | | 2027 | 2030 | - увеличение доли отремонтированных общественных территорий;  - улучшение внешнего облика поселения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | | -улучшение технического состояния общественных территорий;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;  - поддержание санитарного порядка на территории поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования | |
| **Задача 6. Благоустройство территорий общего пользования:1)***ул. Весенняя (от ул. Партизанская до ул. Сосновая);***2)***ул. Комсомольская (напротив здания полиции);***3)***ул. Ленина (пустырь напротив дома № 48); 4) ул. Школьная (детская игровая площадка).* | | | | | | | | | | | |
| 6.1. ограждение;  6.2. озеленение;  6.3. устройство детской игровой площадки  6.4 устройство спортивной площадки  6.5 строительство автостоянки напротив полиции  6.6 установка искусственного покрытия | | | Администрация Ононского муниципального округа | 2022 | 2029 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения;  - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей села Нижний Цасучей | | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества, нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ононского муниципального округа**

**Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Государственной (муниципальной) программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |  |  |  |  |  | 1,17 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 4,2 | 2,8 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | Проценты | 8 | 22 | 34 | 44 | 62 | 74 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ононского муниципального округа**

**Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2025-2030 годы** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| **«Формирование современной городской**  **среды на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края**  **на 2025 -2030 годы** | всего в том числе: | Федеральный бюджет, Краевой бюджет, Бюджет Ононского муниципального округа, жители села Нижний Цасучей |  |  |  |  | 88380,00 | 64678,01 | 17384,00 | 62124,18 | 50208,05 | 12500,00 | |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 70704,00 | 51742,41 | 13907,00 | 49699,34 | 40166,44 | 10000,00 | |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  | 13257,00 | 9701,7 | 2607,6 | 9318,6 | 7531,21 | 1875,00 | |
| Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края. | Бюджет Ононского муниципального округа |  |  |  |  | 4419,00 | 3233,9 | 869,2 | 3106,21 | 2510,4 | 625,00 | |
| Собственники жилых помещений МКД | Собственники жилых помещений МКД |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |