**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ГОРОД ПЕТРОВСК–ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»**

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года № \_\_\_\_\_

**г. Петровск-Забайкальский**

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 05 июня 2014 года № 266**

В соответствии со статьей 27 Устава городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», и приведения нормативно-правовой базы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа «Город Петровск- Забайкальский» **постановляет**:

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 05 июня 2014г. №266 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 10.11.2014г №519, от 19.02.2015г. №68, от 24.12.2015г. №546, от 17.10.2017г. №403, от 06.08.2018г. №320, от 19.11.2019г. №471, от 30.10.2020г. №482) прилагаемые изменения.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Н.Ю. Шестопалова.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Петровская новь».

Глава городского округа

«Город Петровск-Забайкальский» И.И.Зарыпов

Согласовано:

Начальник отдела ЖКХ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бородин А.А.

Юрисконсульт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исп. Макарова М.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа

«Город Петровск-Забайкальский»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. № \_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 05 июня 2014 г. № 266**

1. В разделе 6 «Порядок разработки и утверждения муниципального краткосрочного плана реализации Программы»:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Региональный оператор представляет лично либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок до 15 марта года, предшествующего началу трехлетнего периода, следующие сведения:

1) в орган местного самоуправления и в Министерство: объем финансовых средств, который региональный оператор вправе израсходовать на ежегодное финансирование Программы, с распределением в разрезе муниципальных районов, муниципальных или городских округов, сформированный с учетом требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленного пунктом 1 части 9 статьи 2 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

2) в орган местного самоуправления: адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории отдельного муниципального образования, в отношении которых на трехлетний период планируется проведение капитального ремонта общего имущества, с характеристикой данных многоквартирных домов по форме, установленной в таблице 1 приложения № 2 к настоящей Программе, и с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту по форме, установленной в таблице 3 приложения № 2 к настоящей Программе (далее – адресный перечень муниципального образования);

в Министерство: адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на трехлетний период планируется проведение капитального ремонта общего имущества, с характеристикой данных многоквартирных домов по форме, установленной в таблице 1 приложения № 3 к настоящей Программе, и с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту по форме, установленной в таблице 3 приложения № 3 к настоящей Программе (далее – адресный перечень Забайкальского края).»;

3) дополнить пунктом 61:

«61. Региональный оператор формирует на каждый год трехлетнего периода адресный перечень муниципального образования и адресный перечень Забайкальского края, в которые включает многоквартирные дома из сформированного им ранжированного перечня многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по полноте поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах на дату формирования перечня, с учетом сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, определенных Программой, решений комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта, объема финансовых средств, указанных в [подпункте 1 пункта 7](#Par197) настоящего Порядка, стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенной в соответствии с условиями, указанными в седьмом – девятом абзацах настоящего пункта, а также принципов формирования краткосрочных планов, установленных частью 71 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Включаемые в перечни многоквартирные дома предварительно осматриваются региональным оператором совместно с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и (или) представителями органов местного самоуправления, в целях установления потребности в проведении капитального ремонта по видам работ, определенным Программой. Для проведения осмотра могут быть приглашены председатели советов многоквартирных домов. По итогам работы региональным оператором составляется акт осмотра. В случае установления потребности в проведении капитального ремонта по видам работ, определенным Программой, региональный оператор осуществляет расчет стоимости таких работ.

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в адресном перечне муниципального образования и адресном перечне Забайкальского края, не должна превышать предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенную постановлением Правительства Забайкальского края в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Суммарная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту отдельного многоквартирного дома, указанного в адресном перечне муниципального образования и адресном перечне Забайкальского края, не должна превышать сумму средств, которую возможно использовать на возвратной основе для ремонта такого многоквартирного дома.

Сроки формирования региональным оператором адресного перечня муниципального образования, адресного перечня Забайкальского края устанавливаются Министерством.»;

4) дополнить пунктом 62:

«62. В случае обнаружения в представленном региональным оператором адресном перечне муниципального образования ошибок, неточностей, несоответствия условиям формирования адресного перечня муниципального образования, установленным в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, либо необходимости корректировки списка включенных многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту и их стоимости орган местного самоуправления направляет адресный перечень муниципального образования региональному оператору для доработки посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение 5 рабочих дней со дня получения.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения вносит исправления в адресный перечень муниципального образования, адресный перечень Забайкальского края и направляет в орган местного самоуправления и Министерство посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

5) дополнить пунктом 63:

«63. В случае обнаружения в представленном региональным оператором адресном перечне Забайкальского края ошибок, неточностей, несоответствия условиям формирования адресного перечня Забайкальского края, установленным в подпункте 2 пункта 71 настоящего Порядка, либо необходимости корректировки списка включенных многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту и их стоимости Министерство направляет адресный перечень Забайкальского края региональному оператору для доработки посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение 5 рабочих дней со дня получения.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения вносит исправления в адресный перечень муниципального образования, адресный перечень Забайкальского края и направляет в орган местного самоуправления и Министерство посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Многоквартирные дома, указанные в представленном региональным оператором в соответствии с пунктами 6–63 настоящего Порядка адресном перечне муниципального образования и имеющие наибольшую полноту поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, включаются органом местного самоуправления в муниципальный краткосрочный план на очередной год трехлетнего периода. При этом суммарная стоимость капитального ремонта всех включаемых многоквартирных домов не должна превышать объем финансовых средств, указанный в [6](#Par197) настоящего Порядка.»;

7) пункт 11 дополнить словами «в порядке, установленном настоящим Порядком».

2. Приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  | расположенных на территории городского округа"Город Петровск-Забайкальский", | | |
|  |  | утвержденной постановлением администрации городского округа "Город Петровск-Забайкальский" | | |
|  |  |  | от 05 июня 2014 года №266 (в редакции постановления Правительства | |
|  |  |  | Забайкальского края от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_\_\_\_) | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества** | | | | |
| **в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 3 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 4 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 5 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 6 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 7 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 8 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 10 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 11 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 12 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 13 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 14 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 15 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 16 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 17 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 18 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 19 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 20 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 21 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 22 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 23 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 24 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 25 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 27 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 28 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 29 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 30 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 31 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 32 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 33 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 34 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 35 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 36 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 37 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 38 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 39 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 40 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 41 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 42 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 43 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 44 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 45 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 46 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 47 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 48 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 49 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 50 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 51 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 52 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 53 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 54 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 55 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 56 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 57 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 58 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 59 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 60 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 61 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 62 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 63 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 64 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 65 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 66 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 67 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 68 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 69 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 70 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 71 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 72 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 73 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 74 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 75 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 76 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 77 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 78 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 79 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 80 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 81 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 82 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 83 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 84 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 85 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 86 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 87 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 88 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 89 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 90 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 91 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 92 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 93 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 94 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 95 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 96 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 97 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 98 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 99 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 100 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 101 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 102 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 103 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 104 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 105 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 106 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 107 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 108 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 109 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 110 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 111 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 112 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 113 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 114 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 115 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 116 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 117 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 118 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 119 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 120 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 121 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 122 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 123 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 124 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 125 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 126 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 127 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 128 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 129 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 130 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 131 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 132 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 133 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 134 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 135 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 136 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 137 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 138 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 139 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 140 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 141 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 142 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 143 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 144 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 145 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 146 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 147 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 148 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 149 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 150 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 151 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 152 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 153 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 154 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 155 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 156 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 157 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 158 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 159 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 160 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 161 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 162 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 163 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 164 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 165 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 166 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 167 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 168 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 169 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 170 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 171 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 172 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 173 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 174 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 175 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 176 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 177 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 178 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 179 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 180 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 181 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 182 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 183 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 184 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 185 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 186 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 187 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 188 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 189 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 190 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 191 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 192 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 193 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 194 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 195 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 196 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 197 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 198 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 199 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 200 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 201 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 202 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 203 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 204 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 205 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 206 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 207 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 208 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 209 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 210 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 211 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 212 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 213 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 214 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 215 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 216 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 217 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 218 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 219 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 220 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 221 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 222 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 223 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 224 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 225 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 226 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 227 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 228 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 229 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 230 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 231 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 232 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 233 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 234 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 235 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 236 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 237 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 238 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 239 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 240 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 241 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 242 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 243 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 244 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 245 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 246 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 247 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 248 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 249 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 250 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 251 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 252 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 253 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 254 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 255 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 256 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 257 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 258 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 259 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 260 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 261 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 262 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 263 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 264 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 265 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 266 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 267 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 268 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 269 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 270 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 271 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 272 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 273 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 274 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 275 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 276 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 277 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 278 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 279 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 280 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 281 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 282 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 283 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 284 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 285 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 286 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 287 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 288 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 289 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 290 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 291 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 292 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 293 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 294 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 295 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 296 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 297 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 298 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 299 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 300 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 301 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 302 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 303 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 304 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 305 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 306 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 307 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 308 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 309 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 310 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 311 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 312 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 313 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 314 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 315 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 316 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 317 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 318 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 319 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 320 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 321 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 322 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 323 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 324 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 325 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 326 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 327 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 328 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 329 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 330 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 331 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 332 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 333 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 334 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 335 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 336 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 337 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 338 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 339 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 340 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 341 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 342 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 343 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 344 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 345 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 346 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 347 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 348 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 349 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 350 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 351 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 352 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 353 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 354 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 355 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 356 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 357 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 358 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 359 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 360 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 361 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 362 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 363 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 364 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 365 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 366 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 367 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 368 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 369 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 370 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 371 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 372 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 373 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 374 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 375 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 376 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 377 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 378 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 379 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 380 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 381 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 382 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 383 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 384 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 385 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 386 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 387 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 388 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 389 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 390 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 391 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 392 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 393 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 394 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 395 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 396 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 397 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 398 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 399 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 400 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 401 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 402 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 403 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 404 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 405 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 406 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 407 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 408 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 409 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 410 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 411 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 412 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 413 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 414 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 415 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 416 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 417 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 418 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 419 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 420 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 421 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 422 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 423 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 424 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 425 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 426 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 427 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 428 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 429 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 430 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 431 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 432 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 433 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 434 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 435 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 436 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 437 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 438 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 439 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 440 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 441 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 442 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 443 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 444 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 445 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 446 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 447 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 448 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 449 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 450 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 451 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 452 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 453 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 454 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 455 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 456 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 457 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 458 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 459 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 460 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 461 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 462 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 463 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 464 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 465 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 466 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 467 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 468 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 469 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 470 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 471 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 472 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 473 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 474 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 475 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 476 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 477 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 478 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 479 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 480 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 481 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 482 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 483 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 484 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 485 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 486 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 487 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 488 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 489 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 490 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 491 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 492 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 493 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 494 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 495 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 496 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 497 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 498 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 499 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 500 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 501 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 502 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 503 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 504 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 505 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 506 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 507 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 508 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 509 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 510 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 511 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 512 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 513 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 514 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 515 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 516 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 517 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 518 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 519 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 520 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 521 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 522 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 523 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 524 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 525 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 526 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 527 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 528 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 529 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 530 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 531 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 532 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 533 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 534 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 535 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 536 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 537 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 538 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 539 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 540 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 541 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 542 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 543 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 544 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 545 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 546 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 547 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 548 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 549 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 550 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 551 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 552 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 553 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 554 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 555 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 556 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 557 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 558 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 559 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 560 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 561 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 562 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 563 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 564 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 565 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 566 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 567 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 568 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 569 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 570 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 571 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 572 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 573 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 574 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 575 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 576 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 577 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 578 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 579 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 580 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 581 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 582 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 583 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 584 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 585 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 586 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 587 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 588 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 589 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 590 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 591 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 592 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 593 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 594 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 595 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 596 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 597 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 598 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 599 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 600 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 601 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 602 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 603 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 604 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 605 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 606 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 607 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 608 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 609 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 610 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 611 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 612 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 613 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 614 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 615 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 616 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 617 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 618 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 619 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 620 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 621 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 622 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 623 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 624 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 625 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 626 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 627 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 628 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 629 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 630 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 631 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 632 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 633 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 634 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 635 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 636 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 637 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 638 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 639 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 640 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 641 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 642 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 643 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 644 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 645 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 646 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 647 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 648 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 649 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 650 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 651 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 652 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 653 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 654 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 655 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 656 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 657 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 658 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 659 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 660 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 661 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 662 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 663 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 664 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 665 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 666 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 667 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 668 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 669 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 670 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 671 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 672 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 673 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 674 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 675 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 676 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 677 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 678 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 679 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 680 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 681 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 682 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 683 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 684 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 685 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 686 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 687 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 688 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 689 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 690 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 691 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 692 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 693 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 694 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 695 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 696 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 697 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 698 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 699 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 700 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 701 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 702 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 703 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 704 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 705 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 706 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 707 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 708 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 709 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 710 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 711 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 712 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 713 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 714 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 715 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 716 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 717 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 718 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 719 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 720 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 721 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 722 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 723 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 724 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 725 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 726 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 727 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 728 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 729 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 730 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 731 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 732 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 733 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 734 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 735 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 736 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 737 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 738 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 739 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 740 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 741 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 742 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 743 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 744 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 745 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 746 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 747 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 748 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 749 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 750 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 751 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 752 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 753 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 754 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 755 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 756 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 757 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 758 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 759 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 760 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 761 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 762 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 763 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 764 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 765 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 766 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 767 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 768 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 769 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 770 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 771 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 772 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 773 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 774 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 775 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 776 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 777 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 778 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 779 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 780 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 781 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 782 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 783 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 784 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 785 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 786 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 787 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 788 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 789 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 790 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 791 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 792 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 793 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 794 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 795 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 796 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 797 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 798 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 799 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 800 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 801 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 802 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 803 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 804 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 805 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 806 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 807 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 808 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 809 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 810 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 811 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 812 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 813 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 814 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 815 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 816 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 817 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 818 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 819 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 820 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 821 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 822 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 823 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 824 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 825 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 826 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 827 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 828 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 829 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 830 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 831 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 832 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 833 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 834 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 835 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 836 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 837 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 838 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 839 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 840 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 841 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 842 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 843 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 844 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 845 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 846 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 847 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 848 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 849 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 850 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 851 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 852 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 853 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 854 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 855 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 856 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 857 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 858 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 859 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 860 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 861 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 862 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 863 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 864 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 865 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 |
| 866 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 867 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 868 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 869 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 870 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 871 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 872 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 873 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 874 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 875 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 876 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 877 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 878 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 879 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 880 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 881 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 882 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 883 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 884 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 885 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 886 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 887 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 888 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 889 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 890 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 891 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 892 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 893 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 894 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 895 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 896 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 897 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 898 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 899 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 900 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 901 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 902 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 903 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 904 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 905 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 906 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 907 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 908 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 909 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 910 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 911 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 912 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 913 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 914 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 915 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 916 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 917 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 918 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 919 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 920 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 921 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 922 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 923 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 924 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 925 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 926 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 927 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 928 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 929 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 930 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 931 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 932 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 933 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 934 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 935 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 936 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 937 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 938 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 939 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 940 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 941 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 942 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 943 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 944 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 945 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 946 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 947 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 948 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 949 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 950 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 951 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 952 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 953 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 954 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 955 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 956 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 957 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 958 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 959 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 960 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 961 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 962 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 963 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 964 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 965 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 966 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 967 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 968 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 969 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 970 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 971 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 972 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 973 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 974 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 975 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 976 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 977 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 978 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 979 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 980 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 981 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 982 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 983 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 984 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 985 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 986 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 987 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 988 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 989 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 990 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 991 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 992 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 993 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 994 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 995 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 996 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 997 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 998 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 999 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| ### | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |