Акт плановой проверки

целевого использования средств федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и поддержку отрасли культуры.

11 ноября 2022 года г. Петровск-Забайкальский

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 24 мая 2021 г. № 314 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» и приказом Комитета по финансам Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 01 ноября 2022 года № 132-пд главным специалистом (в сфере закупок для работы в ЕИС) Комитета по финансам К.А. Лисиной, проведена проверка целевого использования средств федерального и краевого бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и поддержку отрасли культуры.

**Правовые основания проведения проверки:**

* план проведения плановых поверок в целях осуществления внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Комитета по финансам администрации городского округа «город Петровск-Забайкальский» от 24 декабря 2021 года № 168а-пд.

**Субъект контроля:** Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

**Задачи проверки:**

* проверка целевого использования средств на реализацию мероприятий по укреплению единства нации и этнокультурному развитию народов России;
* проверка целевого использования средств на поддержку отрасли культуры.

**Начало проверки:** 01 ноября 2022 года.

**Окончание проверки:** 11 ноября 2022 года.

**Проверяемый период:** 2022 год.

Проверка проведена по документам, представленными Комитетом культуры и спорта городского округа «Город Петровск-Забайкальский», а также информации размещенной в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС) по адресу [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

1. **Проверка целевого использования средств на реализацию мероприятий по укреплению единства нации и этнокультурному развитию народов России**

В проверяемый период в бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский не предусмотрены средства на реализацию мероприятий по укреплению единства нации и этнокультурному развитию народов России.

1. **Проверка целевого использования средств на поддержку отрасли культуры.**

В 2022 году в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры (приложение №4 к государственной программе «Развитие культуры в Забайкальском крае» утвержденной постановлением правительства Забайкальского края от 24.04.2014 года №236) между Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и Министерством Культуры Забайкальского края было заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету;

* № 76715000-1-2022-007 от 13.10.2022 года, предоставление средств субсидии по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в сумме 25 797,03 руб. Из них средства из федерального бюджета 23 475,30 руб., из краевого бюджета 2 321,73 руб. Лимиты по этой субсидии доведены Комитету культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» уведомлением о бюджетных ассигнованиях №269 от 14.09.2022 г. на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях Министерства культуры Забайкальского края №2747 от 02.09.2022 г.

Министерством культуры Забайкальского края расходным расписанием №004/880 от 27.10.2022 г., №004/880 от 17.11.2022 г. отправлены на 14912000880 счет лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования соответственно на сумму 25 797,03 руб.

Подведомственным учреждением Комитета культура городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городская информационная библиотечная система» городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 27.10.2022 года заключен договор розничной купли – продажи с ИП Мирсанова Т.Ю на поставку литературы для комплектования фондов в ассортименте на сумму 25 797,03 руб. в количестве 68 шт. в соответствии с товарной накладной №31 от 29.10.2022 г. По договору условия оплаты прописано в течении 30 дней с момента выставления счета, счет выставлен от 29.10.2022 г., т.е. крайний срок оплаты по счету 29.11.2022 г. Расходным расписанием №3 от 08.11.2022 г. Комитетом по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» было профинансировано по этому коду Комитету культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования на сумму 25 797,03 руб.

* № 76715000-1-2022-003 от 31.01.2022 г. и дополнительное соглашение № 76715000-1-2022-003/1 от 11.11.2022 г. предоставление средств субсидии на реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств в сумме 17 841 002,92 руб. Из них средства из федерального бюджета 16 219 077,35 руб., из краевого бюджета 1 604 084,57 руб., местного бюджета 17 841,00 руб. Лимиты по этой субсидии доведены Комитету культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» уведомлением о бюджетных ассигнованиях №22 от 31.01.2022 г., №324 от 21.10.2022 г. на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях Министерства культуры Забайкальского края №512 от 31.01.2022 г. и на основании справки – уведомления об изменении бюджетных ассигнований № 1218 от 20.10.2022 г.

В феврале 2022 г. была разработана аукционная документация, по окончанию срока подачи заявок 22.02.2022 была подана 1 заявка на основании протокола проведения итогов электронного аукциона № 0891200000622000318-2 от 22.02.2022 г., комиссия приняла решение о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №44-ФЗ. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ. Причина признания электронного аукциона несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в закупке. Комиссия вынесла заключение заключить контракт с участником электронного аукциона, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](#Par1925) Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, по цене контракта – 17 485 496,49 руб.

По итогам 05.03.2022 г. заключается муниципальный контракт № 1 на выполнение капитального ремонта МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Петровск-Забайкальский с обществом с ограниченной возможностью «Строительная компания «Кодар», цена контракта составляла 17 485 496,49 руб., и установлены сроки, что работы должны быть выполнены до 01.07.2022 г. Также 28.03.2022 г. было заключено дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №1, в котором были внесены изменения в календарный график работ Приложения №3 и 19.07.2022 г. было заключено дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №1, в котором были внесены следующие изменения: цена контракта составила 17 123 607,69 руб., изменения были внесены в связи с уменьшением объема работ, по обоюдному согласию, на основании обращения генерального директора ООО «СК «Кодар», что не противоречит Федеральному закону №44-ФЗ.

Еще на оставшиеся лимиты 717 395,23 руб. были заключены договора на выполнение работ: по пусконаладочным работам пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «ДШИ»; на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «ДШИ»; на выполнение работ по установке видеодомофонов в здании МБУ ДО «ДШИ»; на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в здании МБУ ДО «ДШИ».

Министерством культуры Забайкальского края расходным расписанием №004/880 от 23.03.2022 г. отправлены на 14912000880 счет лимиты бюджетных обязательств в сумме 17 468 010,99 руб. и предельные объемы финансирования расходным расписанием №004/880/1 от 11.04.2022 г. в сумме 5 822 670,33 руб., № 004/880 от 27.06.2022 г. в сумме 11 645 340,66 руб.

Оплату по контракту №1 произвели 16.05.2022 г. платежным поручением №758869 по акту о приемке выполненных работ №1 от 10.05.2022 г. на сумму 5 108 286,00 руб., 03.06.2022 г. платежным поручением №198858 по акту о приемке выполненных работ №2 от 05.06.2022 г. на сумму 720 208,80 руб., 11.07.2022 г. платежным поручением №511019 по акту выполненных работ №3 от 30.06.2022 г. на сумму 10 398 927,60 руб., 02.08.2022 г. платежным поручением №672402 по акту выполненных работ №4 от 21.07.2022 г. на сумму 896 185,29 руб. В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. и пунктом 12.10 Муниципального контракта №1 была составлена претензия №45 от 21.07.2022 г. и начислена пеня в сумме 5 675,84 руб. за каждый день просрочки (20 дней, с 01.07.2022-20.01.2022 гг.) исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, которая была оплачена платежным поручением №486 от 21.07.2022 г. на сумму 5 675,84 руб.

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ согласно информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов zakupki.gov.ru, муниципальный контракт №1 и дополнительные соглашения к нему №1, №2 размещены в установленные сроки. Также в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ информация об исполнении контрактов направлена в срок.

Выводы: в ходе проверки замечаний не выявлено.

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан Учреждению.

Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки вправе представить письменное возражение по фактам, изложенным в акте проверки. При этом необходимо приложить к письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Ведущий экономист в сфере закупок ЕИС

комитета по финансам администрации

городского округа «Город Петровск-Забайкальский» К.А. Лисина