**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ГОРОД ПЕТРОВСК–ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 июня 2023 года № 480

**г.Петровск-Забайкальский**

**О внесении измененийв Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»**

**от05 июня 2014 года № 266**

В соответствии со статьей 27 Устава городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», и приведения нормативно-правовой базы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа «Город Петровск- Забайкальский»,**постановляет**:

1. ВнестивМуниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 05 июня 2014г. №266 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 10.11.2014г №519, от 19.02.2015г. №68, от 24.12.2015г. №546, от 17.10.2017г. №403, от 06.08.2018г. №320, от 19.11.2019г. №471, от 30.10.2020г. №482, от 23.09.2021г. №543, от 16.06.2022г. №425, от 15.12.2022г. №948, от 23.03.2023г.№232)прилагаемые изменения.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Н.Ю.Шестопалова.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальных стендах, расположенных по адресам: г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д.1, (здание администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»), г. Петровск-Забайкальский, ул. Пушкина, д.18 (здание МБУК «Городская информационная библиотечная система) и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа

«Город Петровск-Забайкальский» И.И.Зарыпов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа

«ГородПетровск-Забайкальский»

от 15.06.2023 г. № 480

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**которые вносятся вМуниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 05 июня 2014г. №266**

1. В Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утвержденной указанным постановлением, приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  |  | расположенных на территории городского округа "Город Петровск-Забайкальский", | |
|  |  |  | утвержденной постановлением администрации городского округа "Город Петровск-Забайкальский" | |
|  |  |  | от 05 июня 2014 года №266 (в редакции постановления администрации | |
|  |  |  | городского округа "Город Петровск-Забайкальский" от 15.06.2023г. № 480) | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Петровск-Забайкальский", в отношении которых на период реализации** | | | | |
| **Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположеннных на террритории** | | | | |
| **городского округа "Город Петровск-Забайкальский", планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 3 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 4 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 5 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 6 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 7 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 8 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 10 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 11 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 12 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 13 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 14 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 15 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 16 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 17 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 18 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 19 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 21 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 22 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 23 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 24 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Железнодорожный, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 25 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 27 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 29 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 30 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 31 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 32 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 33 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 34 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 35 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 36 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 37 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 38 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 39 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 40 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 41 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 42 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 43 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 44 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 45 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 46 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 47 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 48 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 49 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. МЖК, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 50 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 51 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 52 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 55 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 57 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, кв-л. Нефтебаза, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 58 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 59 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 60 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 61 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 62 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 63 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 64 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 65 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 66 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 10 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 67 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 68 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 69 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 70 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 71 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 72 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 73 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 74 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 75 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 76 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 77 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 78 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 79 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 80 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 81 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 82 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 83 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 84 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 85 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 86 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 87 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 88 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 89 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 90 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 91 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 92 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 93 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 14 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 94 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 95 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 96 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 97 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 98 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 99 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 100 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 101 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 102 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 103 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 104 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 105 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 106 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 107 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 108 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 109 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 110 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 111 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 112 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 113 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 114 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 115 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 116 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 117 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 118 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 119 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 120 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 17 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 121 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 122 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 123 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 124 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 125 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 126 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 127 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 128 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 129 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 18 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 130 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 131 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 132 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 133 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 134 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 135 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 136 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 137 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 138 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 139 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 140 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 141 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 142 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 143 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 144 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 145 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 146 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 147 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 148 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 149 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 150 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 151 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 152 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 153 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 154 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 155 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 156 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 157 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 158 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 159 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 160 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 161 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 162 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 163 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 164 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 165 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 166 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 167 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 168 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 169 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 170 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 171 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 172 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 173 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 174 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 175 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 176 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 177 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 178 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 179 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 180 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 181 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 182 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 183 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 184 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 185 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 186 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 187 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 188 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 189 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 190 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 191 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 192 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 9 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 193 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 194 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 195 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 196 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 197 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 198 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 199 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 200 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 201 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 202 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 203 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 204 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 205 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 206 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 207 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 208 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 209 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 210 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 211 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 212 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 213 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 214 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 215 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 216 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 217 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 218 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 219 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 220 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 221 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 222 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 223 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 224 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 225 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 226 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 227 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 228 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 229 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 230 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 231 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 232 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 233 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 234 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 235 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 236 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 237 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 39 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 238 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 239 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 240 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 241 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 242 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 243 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 244 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 245 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 246 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 247 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 248 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 249 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 250 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 251 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 252 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 253 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 254 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 255 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 256 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 257 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 258 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 259 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 260 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 261 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 262 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 263 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 264 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 18 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 265 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 266 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 267 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 268 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 269 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 270 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 271 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 272 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 273 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 274 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 275 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 276 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 277 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 278 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 279 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 280 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 281 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 282 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 283 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 284 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 285 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 286 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 287 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 288 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 289 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 290 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 291 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 292 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 293 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 294 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 295 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 296 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 297 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 298 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 299 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 300 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 301 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 302 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 303 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 304 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 305 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 306 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 16 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 307 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 308 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 309 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 310 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 311 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 312 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 313 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 314 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 18 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 315 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 316 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 317 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 318 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 319 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 320 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 321 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 322 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 323 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 324 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 325 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 326 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 327 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 328 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 329 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 330 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 331 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 332 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 333 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 334 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 335 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 336 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 337 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 338 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 339 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 340 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 341 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 342 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 343 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 344 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 345 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 346 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 347 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 348 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 349 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 350 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 351 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 352 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 353 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 354 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 355 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 356 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 357 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 358 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 359 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 360 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 361 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 362 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 363 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 364 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 365 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 366 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 367 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 368 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 369 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 370 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 371 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 372 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 373 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 374 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 375 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 376 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 377 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 378 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 379 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 380 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 381 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 382 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 383 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 384 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 385 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 386 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 387 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 388 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 389 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 390 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 391 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 392 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 393 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 394 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 395 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 396 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 397 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 398 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 399 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 400 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 401 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 402 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 403 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 404 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 405 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 406 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 407 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 408 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 409 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 410 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 411 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 412 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 413 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 414 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 415 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 416 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 417 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 418 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 419 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 420 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 421 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 422 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 423 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 424 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 425 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 426 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 427 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 428 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 429 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 430 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 431 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 432 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 433 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 434 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 435 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 436 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 437 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 438 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 439 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 440 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 441 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 442 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 443 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 444 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 445 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 446 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 447 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 448 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 449 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 450 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 451 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 452 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 453 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 454 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 455 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 456 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 457 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 458 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 459 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 460 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 461 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 462 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 463 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 464 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 465 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 466 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 467 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 468 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 469 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 470 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 471 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 472 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 473 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 474 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 475 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 476 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 477 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 478 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 479 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 480 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 481 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 482 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 483 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 484 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 485 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 486 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 487 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 488 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 489 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 490 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 491 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 492 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 493 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 494 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 495 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 496 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 497 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 498 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 499 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 500 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 501 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 502 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 503 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 504 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 505 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 506 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 507 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 508 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 509 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 510 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 511 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 512 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 513 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 514 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 515 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 516 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 517 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 518 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 519 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 520 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 521 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 522 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 523 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 7 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 524 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 525 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 526 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 527 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 528 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 529 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 530 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 531 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 532 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 533 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 534 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 535 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 536 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 537 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 538 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 539 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 540 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 541 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 542 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 543 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 544 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 545 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 546 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 547 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 548 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 549 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 550 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 551 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 58а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 552 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 553 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 554 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 555 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 556 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 557 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 558 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 559 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 60 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 560 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 561 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 562 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 563 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 564 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 565 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 566 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 567 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, д. 68 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 568 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 569 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 570 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 571 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 572 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 573 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 574 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 575 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, д. 69 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 576 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
| 577 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 578 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2023-2025 |
| 579 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 580 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 581 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 582 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 583 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 584 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 128 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 585 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 586 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 587 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 588 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 589 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 590 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 591 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 129 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 592 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 593 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 594 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 595 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 596 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 597 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 598 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 599 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 130 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 600 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 601 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 602 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 603 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 604 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 605 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 606 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 133 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 607 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 608 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 609 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 610 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 611 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 612 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 613 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 614 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 615 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 616 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 617 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 618 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 619 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 620 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 621 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 56 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 622 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 623 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 624 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 625 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 626 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 627 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 628 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 629 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 630 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 631 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 632 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 633 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 634 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 635 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 636 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 637 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 638 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 58 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 639 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 640 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 641 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 642 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 643 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 644 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 645 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 646 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 647 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 648 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 649 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 650 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 651 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 652 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 653 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 654 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 655 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 656 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 657 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 658 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 659 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 660 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 661 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 662 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 663 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 664 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 665 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 666 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 667 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 668 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 669 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 670 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 671 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 672 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 673 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 674 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 675 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 676 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 677 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2038-2040 |
| 678 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 679 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 680 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 681 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 66 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 682 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 683 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 684 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 685 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 686 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 687 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 688 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 689 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 690 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 691 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 692 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 693 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 694 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 695 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 696 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 697 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 698 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 699 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 700 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 701 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 702 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 703 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 704 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 705 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 706 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 707 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 708 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 709 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 710 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 711 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 712 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 713 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 714 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 715 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 716 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 717 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 718 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 719 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 720 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 721 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 722 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 723 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 724 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 725 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 726 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 727 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 728 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 729 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 730 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 731 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 732 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 21а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 733 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 734 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 735 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 736 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 737 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 738 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 739 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 740 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 741 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 22б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 742 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 743 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 744 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 745 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 746 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 747 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 748 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 749 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 750 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 751 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 752 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 753 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 754 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 755 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, д. 33 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 756 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 757 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 758 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 759 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 760 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 761 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 762 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 763 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 764 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 765 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 766 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 767 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 768 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 769 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32б | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 770 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 771 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 772 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 773 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32в | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 774 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 775 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 776 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 777 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 778 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 779 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 780 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32г | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 781 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 782 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 783 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 784 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32д | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 785 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 786 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 787 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 788 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32е | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 789 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 790 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 791 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 792 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 793 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 794 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 795 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 796 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 797 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 798 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 799 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 800 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 801 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 802 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 803 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 804 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 805 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 806 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 807 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 808 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 809 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 810 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 811 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 812 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 813 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 814 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 815 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 816 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 817 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 818 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 819 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 820 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 821 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 822 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 823 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 824 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 825 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 826 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 827 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 828 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 829 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 830 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 831 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 832 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 833 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 834 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 835 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 836 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 837 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 838 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 839 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 840 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 841 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 842 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 843 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 844 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 845 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 846 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 847 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 848 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 849 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 850 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 851 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 852 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 853 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 854 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 855 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 856 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 857 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 858 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 859 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 860 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 861 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 862 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 863 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 864 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 19 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 865 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 866 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 867 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 868 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 869 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 870 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 871 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 872 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 873 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 874 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 875 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 876 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 877 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 878 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 879 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 880 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 881 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 882 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 883 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 884 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 |
| 885 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 886 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 887 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 888 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 889 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 890 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 891 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 892 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 893 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 894 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 895 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 896 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 897 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 898 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 899 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 900 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 901 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 902 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 903 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 904 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 905 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 906 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 907 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 908 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 909 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 910 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 911 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 912 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 913 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 914 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 915 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 916 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 917 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 918 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 919 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 920 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 921 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 922 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 923 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 924 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 925 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 926 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 927 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 928 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 929 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 930 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 931 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 932 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 933 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 934 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 935 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 936 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 937 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 938 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 939 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 940 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 941 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 942 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 943 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 944 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 945 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 946 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 947 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 948 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 949 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 950 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 951 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 952 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 953 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 4а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 954 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 955 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 956 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 957 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 958 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 959 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 960 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 961 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 5а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 962 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 963 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 964 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 965 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 966 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 967 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 968 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 969 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 970 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 971 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 972 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 973 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 974 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 975 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 976 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 6а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 977 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 978 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 979 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 980 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 981 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 982 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 983 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 984 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 985 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 986 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 987 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 988 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 989 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 990 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 991 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 7а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 992 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 993 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 994 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 995 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 996 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 997 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 998 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 999 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1000 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1001 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1002 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1003 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1004 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1005 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1006 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1007 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1008 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1009 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1010 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1011 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1012 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 1013 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1014 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 9а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1015 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1016 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1017 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1018 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1019 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1020 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1021 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1022 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 1023 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1024 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1025 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1026 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1027 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1028 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1029 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1030 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 1031 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1032 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1033 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1034 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1035 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1036 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1037 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1038 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1039 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1040 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1041 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1042 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1043 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1044 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1045 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1046 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1047 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1048 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1049 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1050 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1051 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1052 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1053 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1054 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1055 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1056 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1057 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1058 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1059 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1060 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1061 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1062 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1063 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1064 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1065 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 1066 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 1067 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1068 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1069 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1070 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1071 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1072 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1073 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1074 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 28 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1075 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1076 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1077 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1078 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1079 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1080 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1081 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | г. Петровск-Забайкальский, ул. Чехова, д. 35 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |