**АКТ**

**По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств дорожного фонда за период 2024 год» в Комитете экономике, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа ИНН 7531003877.**

29.07.2025 года г. Петровск-Забайкальский

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

На основании ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края №1062 от 27.12.2024 года, Приказа комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа №17-ОД от 01.07.2025г. «О внесении изменений в план контрольных мероприятий комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского округа на 2025 г» и Приказа комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа №116-пд от 02.07.2025г. «Проверка использования средств дорожного фонда (акцизы) за 2024 г»

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

Средства муниципального дорожного фонда, подлежащие использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

**3. Объект контрольного мероприятия:**

Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.

**4.Цель контрольного мероприятия:**

-нормативное правовое регулирование вопросов использования бюджетных средств, выделенных на финансирования дорожной деятельности;

-анализ объемов бюджетных ассигнований, финансирования и их расходования;

-проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2024 год.

**5.Перечень вопросов контрольного мероприятия:**

-анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные и бюджетные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение;

-анализ объемов бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, финансирования и производственных расходов;

-проверка использования средств бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проверка соблюдения законодательства при заключении и исполнении муниципальных контрактов (договор).

**6.Проверяемый период**

2024 год.

**7.Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия:**

С момента поступления полного пакета документов в течение 30 рабочих дней.

Срок проверки установлен с 03.07.2025г. по 14.08.2025г.

**8.Состав рабочей группы:**

Главный специалист отдела финансового контроля комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Морозова Л.Л.,

Главный специалист отдела финансового контроля комитета по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Севостьянова Н.А.

**9.Результаты контрольного мероприятия:**

**Общие сведения**

Комитет экономики, управления муниципальным имуществ и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» , сокращённо КЭУМИЗО, является структурным подразделением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский». В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края, постановлениями и распоряжениями Администрации Забайкальского края, решениями Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», постановлениями главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», а также Положением о комитете экономики, управлению муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», утверждённым Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 26 октября 2010 года № 78.

Комитет подотчётен главе городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и Думе городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

В соответствии с Решением Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края № 6 от 27 сентября 2024 года «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края» Комитет экономики, управления муниципальным имуществ и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» **преобразован** в Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края с 01.01.2025 года .

Тип учреждения – муниципальное казённое учреждение.

Сокращенное наименование – КЭСХИЗ администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Объект контроля является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, в территориальном органе Федерального казначейства, гербовую печать, иные штампы и бланки установленного образца со своим наименованием.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-46942591 от 02.04.2025 года ОКВЭД: 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

ИНН 7531003877, КПП 753101001.

Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием адресных объектов за основным государственным номером 1057531000020. Дата регистрации 13.01.2005

Место нахождения объекта контроля: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д.1

Почтовый адрес: 673005, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д.1

Учреждение имеет лицевые счета, открытые в Управлении Федерального Казначейства по Забайкальскому краю:

№ 0**1**913016530 – для лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств;

№ 0**3**913016530 – для лицевого счета получателя бюджетных средств.

№ 0**4**913016530**- лицевой счёт администратора доходов бюджета**.

№ 0**5**913016530- **лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств**

Право первой подписи имеет председатель Панова Лариса Георгиевна. Распоряжение о назначении на должность № 480-ОД от 01.11.2021 года.

Учредитель: Петровск-Забайкальский муниципальный округ Забайкальского края.

Орган местного самоуправления, который выступает от имени учредителя: Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края.

**Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорожной деятельности на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»:**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 257-ФЗ);

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-№ 44-ФЗ);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст.34; 158; 179.4) (далее – БК РФ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709) (далее – ГК РФ);

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Постановление Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 29.12.2018 г. №833 «О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 11.11.2011 №603 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного назначения, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и присвоения им идентификационных номеров»;

- Постановление Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 21.10.2024 г. №898 «О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 11.11.2011 №603 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного назначения, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и присвоения им идентификационных номеров»;

- Решение Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 27.09.2013г. №56 «О муниципальном дорожном фонде»;

- Решение Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 30.01.2014г. №3 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- Устав городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

**При проверке использовались документы:**

**-** распоряжения, постановления администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- извещения о проведении электронного аукциона для закупки;

- протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе;

- протокол подведения итогов электронного аукциона для закупки;

- муниципальные контракты;

- договора подряда, поставки материалов;

- техническое задание на выполнение работ (приложение №1 к Контракту)

- графики выполнения работ;

- локальные сметные расчёты;

- счета-фактуры поставщиков;

- акты приемочной комиссии о приемке работ;

- акты о приёмке выполненных работ (форма №КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3);

- счета на оплату;

- банковские документы (платёжные поручения);

- карточки счёта 302.25, 302.34; 304.05; 105.36 бухгалтерского учёта.

**Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности**

1.1В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона № 131-ФЗ, к вопросам местного значения относится: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов муниципальных образований и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность городского округа «Город Петровск-Забайкальский» по решению вопросов местного значения в отношении дорожной деятельности регламентирована подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа «Город Петровск-Забайкальский». Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 27.09.2013г. №56 создан муниципальный дорожный фонд городского округа «Город Петровск-Забайкальский», Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 30.01.2014г. № 3 утверждён Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

Главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда является Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», распорядителем транспорта, строительства и связи администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» - отдел ЖКХ. Исполнителем мероприятий (заказчиком) по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский» является КЭУМИЗО администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

1.2 Федеральный закон № 257-ФЗ регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации, в том числе полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. Согласно статье 13 Федерального закона 257-ФЗ утверждение перечня автомобильных дорог относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Постановлением Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

от 11.11.2011 №603 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский» и присвоении им идентификационных номеров» утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский». В представленный нормативный правовой акт вносились изменения, и в окончательной редакции он утверждён Постановлением Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 21.10.2024 года № 898 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский», и присвоении им идентификационных номеров».

Согласно предоставленному Перечню автомобильных дорог общего пользования городского округа «город Петровск-Забайкальский», в муниципальной собственности городского округа значится 255 автомобильных дорог общего пользования местного назначения, протяжённость которых составляет 195,17 км.

Проезды и подъезды автомобильных дорог в состав перечня и реестра муниципальной собственности включены.

В соответствии с пунктами 7-8 статьи 8 Федерального закона № 257-ФЗ всем автомобильным дорогам присвоены идентификационные номера.

Муниципальный дорожный фонд городского округа «Город Петровск-Забайкальский» - часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

**Объёмы бюджетных ассигнований, объёмы финансирования и расходования муниципального дорожного фонда**

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда предназначены для финансирования дорожной деятельности – деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.

Бюджетные ассигнования не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.

Направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда определяется **Решением** о бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на очередной финансовый год и плановый период.

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» о бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объёма доходов бюджета города, установленных Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», от:

1. расходов бюджета города, направленные на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;
3. субсидий из дорожного фонда Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
4. арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
5. платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
6. штрафов за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
7. иных поступлений в местный бюджет;

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда принимается решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году, в соответствие пункту 5 статьи 179.4 БК РФ.

Общий объём **доходов** бюджета города составил (годовая форма 0503117G\_ЭКР) :

1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо -7485900,00 рублей;
2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла -36400,00 рублей;
3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин -7784500,00 рублей;
4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – (-882400,00 ) рублей.

Всего акциз за 2024 год составили **14424400,00 рублей**

Комитетом по финансам администрации ГО «Город Петровск-Забайкальский» в соответствии с Решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» «О бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 22.12.2023 № 68 , согласно приложениям 5,7 к Решению Думы городского округа доведены бюджетные ассигнования.

Объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 01.01. 2024 г. был предусмотрен в объёме:

- КБК 91704090006000100244 346 04-100-39:  600 000,00 рублей;

- КБК 91704090006000200244 225 04-100-25:  12 798 500,00 рублей.

Согласно Решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 4 от 27.02.2024 года «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 22 декабря 2023 года № 68 «О бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» акцизы были увеличены за счёт остатков прошлых лет на сумму 2 163 372,25 руб.

За счёт собственных доходов в связи с округлением были добавлены акцизы на сумму 51,83 руб. на 04.04.2024 г.

Согласно Решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 52 от 16.12.2024 года «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 22 декабря 2023 года № 68 «О бюджете городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» акцизы были увеличены на сумму 1 025 850,00 рублей.

На 31.12.2024 года объём бюджетных ассигнований составил:

- КБК 91704090006000100244 346 04-100-39:  600 000,00 рублей;

- КБК 91704090006000200244 225 04-100-25:  15 987 774,08 рублей.

Итого из бюджета городского округа за 2024 год на дорожную деятельность было выделено 16 587 774,08 рублей.

Исполнение на 31.12.2024 г. составило:

- КБК 91704090006000100244 346 04-100-39:  600 000,00 рублей;

- КБК 91704090006000200244 225 04-100-25:  15 556 924,08 рублей.

**Расходные расписания (форма 0531722) за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № расходного расписания | Дата расходного расписания | Наименование финансового орган/наименование бюджета | Получатель бюджетных средств | Код расхода по БК | Статья КОСГУ | Лимиты бюджетных обязательств, руб. | Предельные объемы финансирования, руб. |
| 1. | 1 | 24.01.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 470836,17 | 470836,17 |
| 2. | 25,4 | 31.01.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244  91704090006000200244 | 225  225 | 9000000,00  29163,83 | 0 |
| 3. | 2 | 06.02.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 29163,83 |
| 4. | 7 | 26.02.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 550000,00 | 550000,00 |
| 5. | 1 | 02.04.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 614780,88 | 614780,88 |
| 6. | 6 | 23.04.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000100244 | 346 | 94110,00 | 94110,00 |
| 7. | 10 | 14.05.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 959330,27 |
| 8. | 12 | 17.06.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000100244 | 346 | 219590,00 | 219590,00 |
| 9. | 4 | 10.07.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 4221601,70 | 4221601,70 |
| 10. | 7 | 10.07.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | -4221601,70 | 0 |
| 11. | 3 | 31.07.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 3204287,15 |
| 12. | 13,14 | 16.09.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский | 91704090006000200244  91704090006000200244 | 225 | 2163424,08  -242115,97 | 0 |
| 13. | 8 | 01.08.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 4911924,08 | 0 |
| 14. | 1 | 18.09.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 1273118,49 |
| 15. | 2 | 23.09.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 2650909,06 |
| 16. | 7 | 21.10.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244 | 225 | 0 | 987896,53 |
| 17. | 5 | 11.12.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000100244 | 346 | 286300,00 | 0 |
| 18. | 3 | 28.12.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000100244 | 346 | 0 | 286300,00 |
| 19. | 4,11 | 28.12.2024 | Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 91704090006000200244  91704090006000200244 | 225 | 595000,00  -2105238,99 | 595000,00 |
|  |  |  | ВСЕГО за 2024 г: |  | 91704090006000200244 | 225 | 15987774,08 | 15556924,08 |
|  |  |  | ВСЕГО за 2024 г: |  | 91704090006000100244 | 346 | 600000,00 | 600000,00 |

Не использованные в текущем 2024 году бюджетные ассигнования составили 430 850,00 рублей по КБК91704090006000200244 225 04-100-25.

**Проверка заключения муниципальных контрактов и договоров на ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский» за 2024 год.**

**По КБК 91704090006000200244 225 04-100-25**

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» в 2024 году было заключено 2 муниципальных контракта с единственным поставщиком на общую сумму 13 911 924,08 рублей, 3 договора с единственным поставщиком на общую сумму 1645 000,00 рублей.

**Муниципальный контракт № 1** по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключен 27 февраля 2024 года.

На основании Распоряжения «О проведении аукциона в электронной форме по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 09-ОД от 19 января 2024 г. КЭУМИЗО Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» была подана заявка на размещение государственного заказа № 00000592 от 23.01.2024 г. в Единой информационной системе (ЕИС) для определения поставщика в электронном аукционе. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (пункт 1части 1статьи 52 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям.

На основании итогов электронного аукциона (протокол подведения итогов по процедуре 0891200000624000379-2 от 13.02.2024 года) Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в лице председателя комитета Пановой Ларисы Георгиевны с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Талисман», в лице генерального директора Григоряна Зограба Феликсовича с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт № 1от 27.02.2024 года по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

В соответствии с требованиями пункта 12 статьи 22 Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, предусматривающим право заказчика применить иные методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта определена расчётным методом. Согласно «Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог», подрядчики (с согласия заказчика) определяют перечень работ на текущий момент времени. Работы Заказчиком будут приниматься по фактически выполненным работам с применением расценок, указанных в Ведомости единичных расценок и объёмом выделенных средств. Начальная цена за единицу работы определена на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04 августа 2020 г. № 421/пр, согласно ведомости единичных расценок. Начальная сумма цен за единицу работ определена в размере – 3 875 268,60 рублей (с НДС). Максимальное значение цены контракта определено в размере 9 000 000,00 рублей.

ИКЗ:243753100387775310100100010014211244

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.12.2024 г.

Дата размещения контракта в реестре ЕИС: 28.02.2024 г.

Дата обновления контракта в реестре: 01.08.2024 г.

Оплата выполненных работ осуществлялась по цене единицы работы исходя из количества объёма выполненных работ, которая осуществлялась в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата по настоящему контракту производилась в форме безналичных расчётов через ЕИС. Основанием для перечисления денежных средств подрядчику ООО «Талисман» служат: справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/1 от 29.03.2024г, счет № 1/1 от 29.03.2024г, акт о приемке выполненных работ № 1/1 от 29.03.2024, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 1 от 02.04.2024г; справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/2 от 12.05.2024г, счёт № 1/2 от 12.05.2024г, акт о приёмке выполненных работ № 1/2 от 12.05.2024, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 2 от 14.05.2024г; справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/3 от 07.07.2024 г, счёт № 1/3 от 07.07.2024г, акт о приёмке выполненных работ № 1/3 от 07.07.2024, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 3 от 10.07.2024; справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/4 от 08.07.2024г, счёт № 1/4 от 08.07.2024г, акт о приёмке выполненных работ № 1/4 от 08.07.2024г, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 4 от 10.07.2024г, справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/5 от 19.07.2024, счёта № 1/5 от 19.07.2024г, акт о приемке выполненных работ № 1/5 от 19.07.2024г., исправление № 1 от 29.07. 2024г, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 5 от 30.07.2024г., справка стоимости выполненных работ № 1/6 от 28.07.2024г, счет № 1/6 от 28.07.2024г, акт о приёмке выполненных работ № 1/6 от 29.07.2024, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 6 от 30.07.2024г.

Денежные средства подрядчику ООО «Талисман» за выполненные работы по контракту перечислены полностью на общую сумму 9 000 000,00 рублей, из средств местного бюджета (акцизы):

- платежное поручение № 568211 от 04.04.2024 на сумму 614 780,88 руб.

- платежное поручение № 855385 от 15.05.2024 на сумму 959 330,27 руб.

- платёжное поручение № 355307 от 10.07.2024г. на сумму 3 373 924,63 руб.

- платёжное поручение № 355308 от 10.07.2024г. на сумму 847 677,07 руб.

- платёжное поручение № 487918 от 31.07.2024г. на сумму 3 070 945,55 руб.

- платёжное поручение № 487919 от 31.07.2024г. на сумму 133 341,60 руб.

В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ по срокам оплаты нарушений не выявлено.

**Муниципальный контракт № 13** по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» заключен 30 августа 2024 года.

На основании Распоряжения «О проведении аукциона в электронной форме по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» № 316-ОД от 01 августа 2024 г. КЭУМИЗО Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» была подана заявка на размещение государственного заказа № 00010483 от 02.08.2024 г. в Единой информационной системе (ЕИС) для определения поставщика в электронном аукционе. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (пункт 1части 1статьи 52 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям.

На основании итогов электронного аукциона (протокол подведения итогов по процедуре 0891200000624007859-2 от 19.08.2024 года) Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в лице председателя комитета Пановой Ларисы Георгиевны с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Талисман», в лице генерального директора Григоряна Зограба Феликсовича с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт № 13 от 30.08.2024 года по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

В соответствии с требованиями пункта 12 статьи 22 Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями, предусматривающим право заказчика применить иные методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта определена расчётным методом. Согласно «Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог», подрядчики (с согласия заказчика) определяют перечень работ на текущий момент времени. Работы Заказчиком будут приниматься по фактически выполненным работам с применением расценок, указанных в Ведомости единичных расценок и объёмом выделенных средств. Начальная сумма цен указанных единиц, предложенная Заказчиком, составляет 3 875 268,60 рублей. Начальная сумма цен указанных единиц, предложенная Участником (Подрядчиком), составляет 3 875 268,60 рублей. Максимальное значение цены контракта составляет 4 911 924,08 рублей, является максимальным значением в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств на 2024 год.

ИКЗ:243753100387775310100100130014211244

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.12.2024 г.

Дата размещения контракта в реестре ЕИС: 03.09.2024 г.

Дата обновления контракта в реестре: 29.10.2024 г.

Оплата выполненных работ осуществлялась по цене единицы работы исходя из количества объёма выполненных работ, которая осуществлялась в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата по настоящему контракту производилась в форме безналичных расчётов через ЕИС. Основанием для перечисления денежных средств подрядчику ООО «Талисман» служат: справка стоимости выполненных работ и затрат № 1/13 от 04.09.2024г., счет № 1/13 от 04.09.2024г, акт о приёмки выполненных работ № 1/13 от 05.09.2024г, акт приёмочной комиссии о приёмке работ № 1 от 17.09.2024; справка стоимости выполненных работ и затрат № 2/13 от 09.10.2024г, счёт № 2/13 от 09.10.2024г, акт о приёмке выполненных работ № 2/13 от 09.10.2024г, акт приемочной комиссии о приёмке работ № 2 от 22.10.2024г.

Денежные средства подрядчику ООО «Талисман» за выполненные работы по контракту перечислены полностью на общую сумму 4 911 924,08 рублей, из средств местного бюджета (акцизы):

- платежное поручение № 797130 от 18.09.2024 на сумму 1273118,49 руб.

- платежное поручение № 820068 от 23.09.2024 на сумму 2650909,06 руб.

- платежное поручение № 146030 от 23.10.2024 на сумму 987 896,53 руб.

В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ по срокам оплаты нарушений не выявлено.

Согласно п. 6.6, п. 6.7 Муниципальных контрактов № 1 от 27.02.2024 года и № 13 от 30.08.2024 года проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом может осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Согласно п. 6.8 настоящих контрактов результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения в соответствии со статьёй 41 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На проверку экспертные заключения не предоставлены.

Согласно п. 5.3.5 Муниципальных контрактов № 1 от 27.02.2024 года и № 13 от 30.08.2024 года Подрядчик обязан предоставлять Заказчику каждый месяц к приёмке выполненных работ журналы производства работ за отчётный период. Согласно п.5.3.20 настоящих контрактов Подрядчик обязан вести с момента начала действия Контракта и до момента прекращения его действия журналы производства работ, оформленные и заверенные в установленном порядке. Формой журнала производственных работ является Приложение № 4 к муниципальным контрактам № 1 от 27.02.2024 г. и № 13 от 30.08.2024 г.

Данные приложения являются неотъемлемой частью контракта.

Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки, объемы и нужен для следующих целей:

* **Контроль и учёт всех этапов работ.**
* **Контроль качества выполненных работ. Проверка соответствия работ выполненным нормам и требованиям.**
* **Подготовка отчётности. Журнал служит основой для составления отчётов и сводных данных о выполненных работах, использованных ресурсах и затратах.** Журналы производства работ для проверки не предоставлены.

***Проверка расходования средств дорожного фонда по договорам показала следующее:***

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» и в связи с необходимостью обслуживания дорог в зимний период, а также исполнения предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований ОГИБДД МО МВД России «Петровск-Забайкальский». Согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 27.12.2023 года №561-ОД «О заключении договора с единственным поставщиком на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» , согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 31.01.2024 года №23-ОД «О заключении договора с единственным поставщиком на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» , согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 17.12.2024 года №546-ОД «О заключении договора с единственным поставщиком на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» , КЭУМИЗО поручено заключить договора с единственным поставщиком.

Комитетом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» по трем прямым договорам : на выполнение работ **по зимнему содержанию** 192 км автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 27 декабря 2023 года № 62-12/2023 на сумму 500000,00 рублей; от 01 февраля 2024 года № 02-02/2024 года на сумму 550000,00; от 17 декабря 20254 года на сумму 595000,00 привлечен исполнитель ООО «Талисман» (ИНН 7531007021 Петровск-Забайкальский район). Конкретные виды работ по зимнему содержанию дорог, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к договору) исполнителем выполнены в срок, без нарушений.

Денежные средства подрядчику ООО «Талисман» за выполненные работы по трем договорам перечислены полностью на общую сумму 1645000,00 рублей, из средств местного бюджета (акцизы). Платежные поручения: № 97398 от 24.01.2024г на сумму 470836,17 рублей; № 171339 от 07.02.2024г на сумму 29163,83 рублей; № 318690 от 28.02.2024 г на сумму 550000,00 рублей; № 749695 от 28.12.2024 г на сумму 595000,00. Авансирование работ по данным договорам не предусмотрено. Оплата производилась в срок, без нарушений.

Основанием для перечисления денежных средств подрядчику ООО «Талисман» служат справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 №1 от 19.01.2024г на сумму 470836,17 рублей, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 №1 от 19.01.2024 г на сумму 470836,17 рублей, счет-фактура №1 от 19.01.2024 г и Акт №1 приемочной комиссии о приемке работ от 23.01.2024 г **по договору №62-12/2023 от 27.12.2023г** на сумму 470836,17 рублей, и по второй приемке: справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 №2 от 31.01.2024г на сумму 29163,83 рублей, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 №2 от 31.01.2024 г на сумму 29163,83 рублей, счет-фактура №2 от 31.01.2024 г и Акт №2 приемочной комиссии о приемке работ от 31.01.2024 г **по договору №62-12/2023 от 27.12.2023г** на сумму 29163,83 рублей, итоговая сумма по данному договору составила **500000,00** рублей. Договор исполнен.

Основанием для перечисления денежных средств подрядчику ООО «Талисман» служат справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 №1 от 19.02.2024г на сумму 550000 рублей, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 №1 от 19.02.2024 г на сумму 550000 рублей, счет-фактура №1 от 19.02.2024 г и Акт б/н приемочной комиссии о приемке работ от 20.02.2024 г **по договору №02-02/2024 от 01.02.2024г** на сумму 550000 рублей, итоговая сумма по данному договору составила **550000,00** рублей. Договор исполнен.

Основанием для перечисления денежных средств подрядчику ООО «Талисман» служат справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 №1/43-12/2024 от 25.12.2024г на сумму 595000 рублей, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 №1/43-12/2024 от 25.12.2024 г на сумму 595000 рублей, счет-фактура №1/43-12/2024 от 25.12.2024 г и Акт №1 приемочной комиссии о приемке работ от 25.12.2024 г **по договору №43-12/2024 от 17.12.2024г** на сумму 595000 рублей, итоговая сумма по данному договору составила **595000,00** рублей. Договор исполнен.

В ходе проверки представленных копий договоров, актов приемки выполненных работ и платежных поручений установлено, что объем бюджетных ассигнований дорожного фонда, израсходованных на содержание автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа за 2024 год, подтверждены документами первичного бухгалтерского учета.

В ходе проверки законности и результативности использования бюджетных ассигнований дорожного фонда установлено следующее: При анализе предоставленных первичных документов в части выполнения работ по содержанию и зимнему содержанию автомобильных дорог расчеты проводились по КБК 04090006000200244225 «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ».

**Проверка заключения договоров на приобретение и доставку уличных светодиодных светильников городского округа « Город Петровск-Забайкальский» по КБК 91704090006000100244 ст.346 ДК 04-100-39.**

К проверке представлено **три** договора по **КБК 917 0409 0006000100 244** **ст.346 ДК 04-100-39** на приобретение материалов, светодиодных светильников для сетей уличного освещения городского округа «Город Петровск- Забайкальский» с лимитами бюджетных обязательств (далее ЛБО): ЛБО на 2024 год в сумме **600000,00 рублей**.

**1.** На основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г, согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 19.04.2024 года № 152-ОД, КЭУМИЗО **заключил договор № 08-04/2024 от 19.04.2024 г** на поставку светодиодных светильников (с креплениями) для уличного освещения с ИП Свистуновым П.С. на сумму 313700,00 рублей.

Общая сумма по договору поставки :светодиодных уличных светильников «SVDIOD 13000L75W-UL» в количестве 45 шт. и консольное крепление для светильника на столб в количестве 32 шт. составила 313700,00 рублей, что подтверждает подписанным Заказчиком УПД №5 от 24.05.2024, счетами на оплату. По договору **предусмотрен** авансовый платеж в размере 30% от цены договора. Выплата авансового платежа осуществлялась на основании выставленного счета №7 от 19.04.2024 г сумма 94110,00 рублей, оплата прошла 24.04.2024 года платежное поручение №719368 на сумму 94110,00 рублей, в срок без нарушений. Приемка за фактически поставленный товар производилась по следующим документам: УПД №5 от 24.05.2024 года, акт приема-передачи от 24.05.2024 года ( подпись и дата от 13.,6.2024 г) счет №12 от 24.05.2024 года. Оплата выполнена 17.06.2024 года платежное поручение № 194886 на сумму 219590,00 на основании подписанных документов **заказчиком**: УПД №5 от 24.05.2024 года подпись руководителя КЭУМИЗО - Панова Лариса Георгиевна и дата принятия товара: **13.06.2024 года**; Акт приемочной комиссии о приемке товаров от 13.06.2024 г на сумму 313700,00 рублей. Договор исполнен. Нарушений по срокам оплаты и по срокам поставки товара не выявлены.

**2.** В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г, согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 18.11.2024 года № 502-ОД, КЭУМИЗО **заключил договор № 39-11/2024 от 19.11.2024 г** на приобретение светодиодных светильников для уличного освещения города Петровск-Забайкальский с ИП Васильев Сергей Владимирович на сумму 152810,00 рублей.

В договоре авансовый платеж не предусмотрен. Приемка за фактически поставленный товар ( Светильник светодиодный уличный «Магистраль» 100Вт 15000Лм в количестве 20 шт) производилась по следующим документам: УПД №160 от 27.11.2024 года, акт приема-передачи от 16.12.2024 года , счет №160 от 27.11.2024 года. Оплата выполнена 28.12.2024 года платежное поручение № 743602 на сумму 152810,00 на основании подписанных документов **заказчиком**: УПД №160 от 27.11.2024 года подпись руководителя КЭУМИЗО - Панова Лариса Георгиевна и дата принятия товара: **16.12.2024 года**; Акт приемочной комиссии о приемке товаров от 16.12.2024 г на сумму 152810,00 рублей. Договор исполнен. Нарушений по срокам оплаты и по срокам поставки товара не выявлены.

**3.** В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г, согласно Распоряжения Администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 19.09.2024 года № 387-ОД, КЭУМИЗО **заключил договор № 25-09/2024 от 19.09.2024 г** на **поставку материалов** для содержания и ремонта сетей уличного освещения объектов электрохозяйства на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» с ИП Роман Роман Васильевич на сумму 133480,00 рублей. В договоре авансовый платеж не предусмотрен. Приемка за фактически поставленные материалы производилась по следующим документам: УПД №49 от 02.10.2024 года, акт приема-передачи от 02.10.2024 года , счет №11 от 02.10.2024 года. Оплата выполнена 28.12.2024 года платежное поручение № 743606 на сумму 133490,00 на основании подписанных документов **заказчиком**: УПД №49 от 02.10.2024 года подпись руководителя КЭУМИЗО - Панова Лариса Георгиевна и дата принятия товара: **07.11.2024 года**; Акт приемочной комиссии о приемке товаров от 07.11.2024 г на сумму 133490,00 рублей. Договор исполнен. Выявлено нарушение по срокам оплаты. По срокам поставки товара нарушений нет.

Все расчеты по трем договорам за поставленные товары поставщиками подтверждены платежными поручениями на перечисление денежных средств в полном объеме и **отражены в оборотно-сальдовой ведомости по б. счету 302.34; счете 105.36 за 2024 год.**

**Выводы:**

1.Нецелевого использования средств дорожного фонда не установлено.

2. При проверке нормативной базы городского округа « Город Петровск-Забайкальский» в сфере дорожного хозяйства в 2024 году (проверяемый период), ряд муниципальных правовых актов (иных документов), регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, не предоставлены:

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правила расчёта размера ассигнований городского бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог. Оценить правильность расчёта стоимости данных работ, а также потребность денежных средств на их финансирование не представляется возможным;

- выписка из Единого государственного реестра автомобильных дорог;

- порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения;

- технические паспорта, составленные в соответствии с ГОСТ 33388-2015, на все автомобильные дороги местного значения, находящиеся в собственности городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- акты обследования автомобильных дорог местного значения общего пользования совместно с органами ГИБДД;

- акты проверок по использованию автомобильных дорог за 2024 год;

- Положение о порядке существования муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

3. Согласно п. 6.6, п. 6.7 Муниципальных контрактов № 1 от 27.02.2024 года и № 13 от 30.08.2024 года проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом может осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. Согласно п. 6.8 настоящих контрактов результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, оформляются в виде заключения в соответствии со статьёй 41 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На проверку экспертные заключения не предоставлены.

4. Согласно п. 5.3.5 Муниципальных контрактов № 1 от 27.02.2024 года и № 13 от 30.08.2024 года Подрядчик обязан предоставлять Заказчику каждый месяц к приёмке выполненных работ журналы производства работ за отчётный период. Согласно п.5.3.20 настоящих контрактов Подрядчик обязан вести с момента начала действия Контракта и до момента прекращения его действия журналы производства работ, оформленные и заверенные в установленном порядке. Формой журнала производственных работ является Приложение № 4 к муниципальным контрактам № 1 от 27.02.2024 г. и № 13 от 30.08.2024 г. Журналы производства работ для проверки не предоставлены.

5.Нарушение по срокам оплаты договор №25-09/2024 на поставку материалов для содержания и ремонта сетей уличного освещения и объектов электрохозяйства на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 19 сентября 2024 года в сумме 133490,00 рублей.

*Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта*

Начальник отдела финансового контроля Н.В.Фролова

Главный специалист отдела финансового контроля Н.А.Севостьянова

Главный специалист отдела финансового контроля Л.Л.Морозова

Акт контрольного мероприятия получила:

Председатель КЭСХИЗ Л.Г.Панова