В III квартале 2025 года Контрольно-счетным органом было проведено три контрольных мероприятия на основании плана работы Контрольно-счетного органа Петровск-Забайкальского МО на 2025 год.

- «Проверка законности, эффективности использования средств Дорожного фонда, в том числе при восстановлении автомобильных дорог общего пользования при ликвидации последствий ЧС» - по поручению межрайонной прокуратуры)

Проверяемый период – 2025 год.

Проверяемая организация: Муниципальное казенное учреждение «Новопавловская городская администрация» (далее по тексту - МКУ «Новопавловская городская администрация»).

Проверкой установлено:

1.На дорожную деятельность из бюджета муниципального округа МКУ «Новопавловская городская администрация» выделено 3 000,0 тыс. рублей.

2. МКУ «Новопавловская городская администрация» заключен муниципальный контракт №2 от 01.04.2025 г. с ИП Овчинников на текущее содержание дорог на сумму 2 125,4 тыс. рублей, а также заключен договор с ИП Васильевым С.В. от 12 марта 2025 г. №ИЕ-120325 на приобретение оборудования для освещения улиц на сумму 574,7 тыс. рублей.

3.  Общий объем на дату проверки затраченных средств составил 1 220,5 тыс. рублей, из них:

- 645,9 тыс. рублей на текущее содержание дорог (по муниципальному контракту №2 от 01.04.2025г.);

- 574,6 тыс. рублей на приобретение светильников.

4. В ходе проведения аудита закупок нарушений не выявлено. Конкурсные процедуры проведены в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5. Осмотром установлено, что автомобильная дорога по ул. Станционная имеет достаточно ровную поверхность, ямы (выбоины) отсутствуют; при этом определить качество грунта (гравия), использованного при восстановлении профиля дорожного полотна, в рамках данной проверки не представляется возможным.

6.  Нецелевого использования средств дорожного фонда в ходе проверки не установлено.

2) «Проверка законности, эффективности использования средств Дорожного фонда, в том числе при восстановлении автомобильных дорог общего пользования при ликвидации последствий ЧС» (городской округ за 2024 год; муниципальный округ за 2025 год) – по поручению Совета МО

Проверяемый период – 2024-2025 годы.

Проверяемая организация: администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа (далее по тексту - администрация); КЭСХИЗ администрации муниципального округа (далее – КЭСХИЗ)

Проверкой установлено:

1.Аудитом в сфере закупок нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части проведения электронных аукционов не установлено. Расходы на закупки произведены в соответствии с основными принципами контрактной системы в сфере закупок.

2. Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа «Город Петровск-Забайкальский» за 2024 год (утверждён решением Совета от 30.04.2025г. №106) по разделу 0409 «Дорожное хозяйство» всего на 2024 год предусмотрено 190 946,0 тыс. рублей, исполнено 177 210,2 тыс. рублей (92,8%), из них:

- 87 368,8 тыс. рублей, в том числе софинансирование из местного бюджета 1 485,3 тыс. рублей и из краевого бюджета 85 883,5 тыс. рублей - субсидия на «строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в соответствии с соглашением с Минстроем Забайкальского края от 01.07.2024г.;

- 85 804,4 тыс. рублей – из краевого бюджета иной межбюджетный трансферт (иной МБТ) на «восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в соответствии с соглашением с Минстроем Забайкальского края от 24.10.2024г.;

- 15 987,8 тыс. рублей – дорожный фонд, сформированный за счет местного бюджета, в том числе доходов от акцизов.

3. Решением Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа от 27.12.2024г. №57 (в актуальной редакции) в бюджете округа на 2025 по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрено 157 633,2 тыс. рублей, из них:

-субсидия на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с твердым покрытием до сельских населенных пунктов (SД015) - 21 909,2 тыс. рублей;

-иной МБТ на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (SД016) – 61 779,0 тыс. рублей;

-субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (SД016) – 14 244,7 тыс. рублей;

-средства муниципального Дорожного фонда на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных округов и поселений (6000200) – 57 125,5 тыс. рублей.

4. В КСО не представлены результаты первичных (проводятся 1 раз в 3-5 лет) и повторных обследований (проводятся ежегодно) автомобильных дорог за 2024 и 2025 годы, следовательно, можно сделать вывод, что такие обследования администрациями городского округа, муниципального округа не проводились и не проводятся.

В КСО представлена Программа дорожных работ на 2025 год, в которую включены 14 объектов. Часть автомобильных дорог, попавших в диапазон настоящей проверки, и в отношении которых проведены ремонтные работы в 2025 году, а именно ул. Калинина, ул. Куйбышева, проезд от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Мысовая, д.128, не входят в вышеуказанную программу; на ремонт таких дорог по запросу КСО не предоставлены документы-основания; соответственно можно сделать вывод, что они отсутствуют.

Данные факты свидетельствуют о низком качестве планирования администрацией видов ремонтных работ, их объёмов и очерёдности.

5.В нарушение п.1.11 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ администрацией муниципального округа не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

6.	23.12.2024г. было заключено дополнительное соглашение к Соглашению №07-2024-48 с Министерством строительства, ЖКХ и транспорта, в соответствии с которым объём предоставленных городскому округу в 2024 году иных МБТ на аварийно-восстановительные работы изменился и составил 72 499,5 тыс. рублей; при этом изменения в бюджет городского округа внесены не были.

7. Пять труб (ЛМГ) общей стоимостью 5 452,8 тыс. рублей (общей длиной 60 м.), приобретенные в рамках муниципального контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ, и установленные на временном проезде через р. Баляга по ул. Лебедевская, не стоят на бухгалтерском учете.

8. Сопряжение проезжей части отремонтированного деревянного автомобильного моста по ул. Куйбышева с насыпями с обеих сторон имеет дефекты (подрядчик ООО «Профтехсервис»). Тот же самый недостаток, выраженный в меньшей степени, отмечается по отремонтированному деревянному мосту по ул. Калинина (подрядчик ООО «Талисман»).

9. На участке автомобильной дороги - проезд от ул. Молодёжная до ФАД Р-258 выполнен ямочный (карточный) ремонт дорожного покрытия; качество асфальтирования дорожного полотна имеет удовлетворительное состояние; на обочине зафиксированы колеи.

10. На участке автомобильной дороги от ул. Мысовая, д. 58 до ул. 50 лет ВЛКСМ выполнено устройство дорожного покрытия, а также установлено 16 дорожных знаков; основания дорожных знаков забетонированы; следы нанесения дорожной разметки на момент проведения осмотра отсутствуют; качество асфальтового покрытия в удовлетворительном состоянии; ямы и выбоины отсутствуют; зафиксирована 1 выбоина у обочины; сопряжение бортовых камней с поверхностями асфальтового покрытия и обочины имеется (произведена засыпка забордюрной части); заливка швов между бортовыми камнями в некоторых местах отсутствует; количество установленных на участке бортовых камней – 408 штук (соответствует данным КС-2); на обочине имеется куча неиспользованного грунта.

11. На участке автомобильной дороги от ул. Мысовая, д. 8 до ул. 50 лет ВЛКСМ выполнено устройство дорожного покрытия, а также установлено 28 дорожных знаков; основания дорожных знаков забетонированы; следы нанесения дорожной разметки на момент проведения осмотра отсутствуют; качество асфальтового покрытия в удовлетворительном состоянии; ямы и выбоины отсутствуют; зафиксирована 1 выбоина у обочины; сопряжение бортовых камней с поверхностями асфальтового покрытия и обочины имеется (произведена засыпка забордюрной части); заливка швов между бортовыми камнями в некоторых местах отсутствует; количество установленных на участке бортовых камней – 427 шт. (соответствует данным КС-2); на обочине находятся 13 бортовых камней, которые не установлены; на одном из участков (протяженностью ок. 10 м.) несколько бортовых камней имеют механические повреждения, которые нанесены предположительно после установки бортовых камней.

12. По муниципальному контракту №1 от 24.03.2025г. с ООО «Талисман» проводится оплата «простоя автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой» на общую сумму 391,5 тыс. рублей; данное наименование работ включено в «Расчет стоимости единичных расценок», который является приложением №7 к муниципальному контракту; то есть оплата по данному виду работ соответствует условиям контракта.

13. На автомобильные дороги, попавшие в диапазон настоящей проверки, и в отношении которых проведены ремонтные работы, не зарегистрированы права на недвижимое имущество в составе автомобильных дорог местного значения; а также не зарегистрированы права на земельные участки под автомобильными дорогами местного значения.

3) Проверка законности, эффективности использования средств Дорожного фонда, в том числе при восстановлении автомобильных дорог общего пользования при ликвидации последствий ЧС» (муниципальный район - 2022 г., 2024 г., с/п. «Балягинское» - 2024 г., муниципальный округ - 2025 г.) – по поручению Совета МО

Проверяемый период – 2022-2025 годы.

Проверяемая организация: администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа (далее по тексту - администрация);

Проверкой установлено:

1.Решениями Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа создан муниципальный дорожный фонд муниципального округа  (решение Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа от 24 января 2025 года №81); утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (решение Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа от 24 января 2025 года № 82);

Постановлениями администрации утверждены:

- Перечень автомобильных дорог общего пользования  местного значения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края и присвоению им идентификационных номеров (постановление от 21 мая 2025 года №697);

- Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровск-Забайкальского муниципального округа (постановление от 23 апреля 2025 года №546);

- Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края (постановление от 03 февраля 2025 года №69);

В нарушение п.1.11 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ не разработаны и не утверждены:

- Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа;

- Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа.

В нарушение п.1.2 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ администрацией муниципального округа не разработаны основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения.

2. В Контрольно-счетный орган не представлены:

•	результаты первичных и повторных обследований автомобильных дорог за 2022 - 2025 годы;

•	реестр муниципального имущества;

•	документы по паспортизации автомобильных дорог, документы по отражению на соответствующих счетах бухгалтерского учета автомобильных дорог, в том числе земельных участков, расположенных под автомобильными дорогами, а также автомобильных мостов.

3.  В Контрольно-счетный орган представлена Программа дорожных работ на 2025 год, в которую включены 14 объектов, а также План по дорожной деятельности на 2025 год, в который включены 5 объектов. Из предоставленных данных не понятно, какие объекты фактически запланированы к ремонту; что свидетельствует о низком качестве планирования администрацией видов ремонтных работ, объёмов и очерёдности.

4. Решением Совета не внесены изменения в бюджет муниципального района на 2024 год об уменьшении объемов бюджетных ассигнований на восстановление автомобильных дорог общего пользования при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с дополнительным соглашением от 23 декабря 2024 года к соглашению №07-2024-49 от 18 октября 2024 года, согласно которому сумма бюджетных ассигнований стала составлять 17068,7 тыс. рублей вместо 19076,4 тыс. рублей.

5.  В ходе проведения аудита закупок нарушений не выявлено - конкурсные процедуры, закупки  с единственным поставщиком при возникновении чрезвычайных обстоятельств проведены в соответствии с Федеральным законам  №44-ФЗ.

6. В нарушение принципа открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок (ст.7 Федерального Закона № 44-ФЗ) в ЕИС администрацией сельского поселения «Балягинское» не размещены документы об изменении условий контракта.

7.  Выборочно произведен визуальный осмотр некоторых объектов, по результатам которого составлены акты осмотра:

- визуальный осмотр показал, что  для восстановления дорожного полотна на автомобильной дороге ул. Заречная с. Лесоучасток Катангар были установлены четыре металлические гофрированные трубы, диаметром 1,5 м:, произведена подсыпка проезда на автомобильной дороге песчано-гравийной смесью и подъезда к нему; для восстановления дорожного полотна на автомобильной дороге ул. Речная с. Хохотуй были установлены три металлические гофрированные трубы, диаметром 1,5 м:, также произведена подсыпка проезда на автомобильной дороге песчано-гравийной смесью и подъезда к нему;

-  по результатам визуального осмотра мостов, расположенных по ул. Короткая, ул. Междуречная, ул. Заречная с. Усть-Обор установлено: сопряжения проезжей части мостов с насыпями  имеют дефекты с обеих сторон; на мосту, расположенного по ул. Заречная, установлены деформация (провисание) и трещины бетонной плиты;

- визуальный осмотр автомобильной дороги с твердым покрытием ул. Почтовая с.Баляга показал, что установлены четыре трубы из гофрированного металла диаметром 1,5 м., укреплена обочина щебнем, устроена дамба;

-  визуальный осмотр автомобильной дороги по ул. Строительная был произведен без организации вырезки дорожного покрытия, в результате установлено, что  устроена  металлическая водопропускная труба диаметром 0,5 м длиною 9 м.п. для беспрепятственного перезапуска поверхностных вод; расширена проезжая часть с устройством присыпных обочин из щебенистого грунта для обеспечения доступного подъезда к домам;

- по результатам визуального осмотра без организации вырезки дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к с. Малета», который был осуществлен 07.08.2025 года, установлено, что обочина в некоторых местах имеет дефекты в виде углублений и впадин. На день окончания контрольного мероприятия со слов сотрудников администрации данные дефекты устранены, в Контрольно-счетный орган представлены фотографии, но повторно визуальный осмотр Контрольно-счетный орган не проводил.