**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2025 года № 1402

**г.Петровск-Забайкальский**

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)»**

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 8 Устава Петровск-Забайкальского муниципального округа, постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 04 февраля 2025 года № 95 «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации», в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного периода на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская новь» (регистрация в качестве печатного СМИ ПИ № ТУ75-00300 от 04.02.2021).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Н.Ю.Шестопалова.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа Н.В. Горюнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа

10.10.2025 года № 1402

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)»** (далее – программа). |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Основные разработчики программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Цель и задачи программы | Цель программы:повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округаЗадачи программы:повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| индикатор | 2026 | 2027 | 2028 |
| увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел. | 300 | 365 | 572 |
| увеличение протяженности замены инженерных сетей, км;  | 1,2 | 1,8 | 3,3 |
| снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % | 1,5 | 2,5 | 5,5 |

 |
| Исполнители основных мероприятий программы | Структурные подразделения администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности,Ресурсоснабжающие организации, оказывающие коммунальные услуги на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026–2028 годы.Программа реализуется в один этап. тыс. руб. |
| Потребность в финансировании программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Всего по годам, в том числе | 2600,0 | 2650,0 | 2700,0 | 7950,0  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет округа | 2600,0 | 2650,0 | 2700,0 | 7950,0 |
| Внебюджетные источники (РСО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Мероприятия программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы  | Реализация мероприятий программы будет способствовать:  Увеличению численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом - 572 человек;увеличению протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом - 3,3 км;снижению аварийности коммунальной инфраструктуры на - 5,50% |
| Контроль за реализацией Программы | Формы и методы организации управления реализацией программы определяются заказчиком, главой Петровск-Забайкальского муниципального округа |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Состояние жилищно-коммунального комплекса Петровск-Забайкальского муниципального округа требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Практически все объекты коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа нуждаются в модернизации и реконструкции. Заложенный еще в середине прошлого века потенциал давно себя исчерпал. Морально и физически устаревшее оборудование не позволяет должным образом обеспечивать жизнедеятельность предприятий края, страдает качество предоставляемых коммунальных услуг. В сложившейся ситуации оптимальное решение - проведение модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры. В результате модернизации предприятие получает котельную с высокой производственной надежностью, что позволяет значительно сократить затраты на энергоносители и снизить эксплуатационные расходы.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа характеризуется:

- высоким уровнем износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

- высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Основными в сфере жилищно-коммунального хозяйства Петровск-Забайкальского муниципального округа остаются следующие проблемы:

-системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;

-дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

-имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, происходит их значительная потеря при транспортировке до потребителей, а также в ходе использования;

-неэффективность существующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

Население Петровск-Забайкальского муниципального округа не обеспечено централизованными системами водоснабжения и водоотведения в полном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.

Коммунальная инфраструктура Петровск-Забайкальского муниципального округа характеризуется следующими показателями:

источники теплоснабжения - 40 единиц (40 в муниципальной собственности);

сети теплоснабжения – 41,9 тыс. км;

сети водоснабжения – 35,7 тыс. км;

сети водоотведения - 21 тыс. км.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, требующих замены, составляет 70%, в том числе 70% - сети теплоснабжения, 75% - водопроводные сети, 75% - канализационные сети. Фактически на протяжении последних лет индекс замены не превышает 1,0%, в связи с чем происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 15 - 20%.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Существенным препятствием развития жилищно-коммунального хозяйства Петровск-Забайкальского муниципального округа продолжает оставаться недостаточное финансирование, отсутствие средств на разработку проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия муниципальной программы направлены на комплексную модернизацию и повышение эффективности функционирования коммунальных систем в населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края [постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года N 650](https://docs.cntd.ru/document/432886392#64U0IK) утверждена государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края". В рамках программы проводится субсидирование мероприятий по оказанию по капитальному ремонту, приобретению котельного оборудования, ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

**Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы**

Цель программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа

Задачи программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации муниципальной программы 2026-2028 годы

**Раздел 3. Результативность муниципальной программы**

Для оценки достижения целей муниципальной программы устанавливают­ся следующие целевые количественные индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| индикатор | 2026 | 2027 | 2028 |
| увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел. | 300 | 365 | 572 |
| увеличение протяженности замены инженерных сетей, км;  | 1,2 | 1,8 | 3,3 |
| снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % | 1,5 | 2,5 | 5,5 |

 |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Потребность в финансировании мероприятий программы оценивается в сумме тыс. рублей, в том числе по годам:

 **Тыс.рублей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | итого |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2 600,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 7 950,0 |
| Внебюджетные источники (РСО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого** | **2 600,0** | **2 650,0** | **2 700,0** | **7 950,0** |
|  |  |  |  |  |

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета Забайкальского края, бюджета муниципального округа. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных решением Совета муниципального округа о бюджете муниципального округа на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий программы из средств бюджета округа позволит дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников.

**Раздел 5. Механизм реализации программы**

Текущее управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик программы.

Муниципальный заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

Муниципальный заказчик программы:

ежегодно в установленном порядке подготавливает сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

получает и распределяет в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям программы;

осуществляет ведение сводной отчетности и подготовку доклада о реализации программы;

несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их реализацию.

Выполнение мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет первый заместитель главы муниципального округа.

Р**аздел 6. Риски реализации муниципальной программы**

Возможными рисками для реализации программы могут быть следующие факторы:

-несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

-несвоевременное выполнение работ;

-поставка некачественных материалов;

-увеличение стоимости материалов и работ при реализации мероприятий программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы.

Регулярный анализ, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.

Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

**Раздел 7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы**

 За период действия муниципальной программы планируется достичь сле­дующих результатов:

-увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом - 572 человека;

увеличение протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом – 3,3 км;

-снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 5,50%

Социальная эффективность муниципальной программы заключается в со­здание комфортных условий для проживания населения муниципального округа, улучшении условий жизнедеятельности населения муниципального округа.

В экономическом аспекте эффективность будет достигнута за счет снижения эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и уменьшения аварийности, а также улучшения качества жизни населения за счет стабильного предоставления услуг.

**Раздел 8. Перечень мероприятий программы**

В муниципальную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры края с учетом следующих критериев:

мероприятия муниципальной программы отвечают требованиям Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 [годы](https://docs.cntd.ru/document/1300254289#6560IO), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года N 2253](https://docs.cntd.ru/document/1300254289#64S0IJ) (МКИ);

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 3 мероприятий по ремонту, из них:

 объединенные в сфере «теплоснабжения» и «водоснабжения» -2 мероприятия:

по сфере реализации «водоотведение» - 0 мероприятий

по сфере реализации «теплоснабжение»" - 1 мероприятие

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» годы представлены в приложении к данной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)»  |

**Перечень мероприятий 2026-2028 годов муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия (работ) с указанием технических характеристик** | **Объем софинансирования в 2026 году на реализацию мероприятий (работ)**  |
| **из бюджета Забайкальского края,** | **из бюджетов муниципального района,** | **всего, тыс. рублей** |
| **Тыс.руб** |  **Тыс. руб.** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **2600,00** | **2600,00** |
| **1** | Теплосеть котельная Островского - Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до детсада № 4 | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  | **Объем софинансирования в 2027 году на реализацию мероприятий (работ)** |
|  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 2650,00 | 2650,00 |
| **2** | Теплотрасса с. Тарбагатай ул. Станционная, 55 А - капитальный ремонт, с заменой трубопровода ХВС, ГВС | 0,00 | 2650,00 | 2650,00 |
|  |  | **Объем софинансирования в 2028 году на реализацию мероприятий (работ)** |
|  | **Всего, в том числе:** | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| **3** | Теплотрасса с. Баляга, ул. Шоссейная - капитальный ремонт с заменой труб ХВС, ГВС | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 |