УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

«Приаргунский район»

от 07 ноября 2019 г. № 534

Программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского края

на 2019-2023 годы»

Паспорт программы

| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального района «Приаргунский район» Забайкальского края на 2019 -2023 годы» |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года № 188. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального района «Приаргунский район» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального района «Приаргунский район» |
| Цель (цели) программы | - Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи программы | - Уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах. - Проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов. - Устройство контейнерных площадок. |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 год |
| Целевые индикаторы и показатели | - Ликвидация несанкционированного размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3. - Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га. - Устройство контейнерных площадок в количестве 28 шт. |
| Объем финансирования из бюджета района программы, прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета муниципального района. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 74617,588 тыс. руб.*, в том числе 2019 год: 18413,434 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 18229,3 тыс. руб.; бюджет муниципального района – 184,134 тыс. руб.; 2020 год: 1498,868 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 1483,879 тыс. руб.; бюджет муниципального района – 14,989 тыс. руб.; 2021 год: 0 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального района – 0 тыс. руб. 2022 год: 0 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального района – 0 тыс. руб. 2023 год: 54705,286 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 54158,233 тыс. руб.; бюджет муниципального района – 547,053 тыс. руб. *- данные подлежат корректировке |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать сокращению площади земель, загрязненных отходами* 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Объем, тыс.м3 32,74 0 0 0 188,85 Площадь, га 34,015 0 0 0 181,2 Площадки ТБО, шт. 0 28 0 0 0 Сумма, тыс.руб. 18413,434 1498,868 0 0 54705,286 *- данные подлежат корректировке |
| Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального района «Приаргунский район». |

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации подпрограммы

30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены  Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Основы государственной политики), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 2423-р утвержден план действий по реализации Основ государственной политики.

В развитие государственной политики на территории Забайкальского края продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и реализация мероприятий по экологической безопасности.

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 09 июля 2013 года № 374-р одобрены Основные направления экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года (далее – Основные направления экологической политики края), распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 609-р утвержден План действий по реализации Основных направлений экологической политики края.

16 декабря 2009 года принят Закон Забайкальского края «Об отходах производства и потребления» № 327-33К, одобрена Концепция обращения с отходами производства и потребления на 2013-2020 годы.

По-прежнему остается сложной в Приаргунском районе ситуация с отходами различных видов и происхождения.

По состоянию на 31 октября 2019 года в Приаргунском районе насчитывается 25 свалок площадью 215,215 га. В соответствии с действующим законодательством эксплуатация свалок является нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства.

На территории Приаргунского района отсутствует предприятия по утилизации отходов производства и потребления. Становятся массовыми стихийные свалки мусора, возникающие по обочинам дорог, на территориях городских, сельских поселений района – все это ухудшает качественное состояние земель.

В настоящее время на территории Приаргунского района отсутствуют специализированные полигоны захоронения твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами должно осуществляться исполнительными органами государственной власти региона посредством выбора на конкурсной основе регионального оператора.

Производственная и инвестиционная программы деятельности регионального оператора разрабатываются в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Территориальная схема должна предусматривать развитие комплексных систем переработки всех отходов региона, их перемещения, утилизации, захоронения. Мероприятия по развитию территориальной схемы должны быть отражены в региональных программах по обращению с отходами с учетом всех территориальных особенностей инфраструктуры региона, расположения жилых, промышленных и других объектов, специфики образующихся отходов по каждым территориям.

Решение проблем по наведению порядка на территории Приаргунского района состоит не только в организации системы сбора, размещения, обезвреживания, утилизации отходов, но и в формировании экологической культуры людей а также в ликвидации несанкционированных свалок. Без этого трудно надеяться на то, что деятельность граждан в быту, принятие управленческих, технических решений будут носить ответственный, щадящий и оберегающий природу характер.

В эколого-экономическом аспекте эффективность реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба будет достигнута за счет снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду; сокращения площади земель, загрязненных отходами; улучшения экологической обстановки.

Анализ текущего состояния сферы реализации программы показывает наличие ряда проблем:

низкая степень внедрения малоотходных технологий и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов;

наличие несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

наличие объектов накопленного экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.

- Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации программы

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

- Описание целей и задач программы

Основной целью является предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Основные задачи:

- уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах;

- проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа рассчитана на период 2019-2023 гг.

- Перечень основных мероприятий программы

- Ликвидация размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3 согласно приложения № 1;

- Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га (приложение № 1);

- Строительство контейнерных площадок (приложение № 2).

- Информация о финансовом обеспечении программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета муниципального района «Приаргунский район».

| Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего 2019-2023 | В том числе по годам |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в т.ч.: | 74617,588 | 18413,434 | 1498,868 | 0 | 0 | 54705,286 |
| Бюджет Забайкальского края | 73871.412 | 18229,3 | 1483.879 | 0 | 0 | 54158,233 |
| Бюджет муниципального района | 746,176 | 184,134 | 14,989 | 0 | 0 | 547,053 |

Средства бюджета Забайкальского края, бюджета района подлежат ежегодно корректировки в соответствии с Законами Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края» и постановлением муниципального района «Приаргунский район» «О бюджете муниципального района «Приаргунский район».

7. Риски (угрозы) при реализации мероприятий программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

Приложение № 1

План-график ликвидации мест размещения отходов

на территории муниципального района «Приаргунский район»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение несанкционированной свалки ТКО* | Объем накопленных отходов, куб.м.* | Площадь накопленных отходов, кв.м.* | Стоимость ликвидации по ЛСР, тыс. руб. * | Источник финансирования работ | Срок ликвидации свалки ТКО* | Ответственный за проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки ТКО (должность, ФИО, тел.) | Акт выявления свалки (№, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Приаргунск | 1,9 км на юг от пгт. Приаргунск | 60000 | 500000 | 17410,826 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава городского поселения "Приаргунское" - Логунов Евгений Викторович, | акт от 16.04.2019 |
| 2 |  | на территории населенного пункта | 7500 | 7500 | 187,184 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 3 | пгт. Кличка | 300 м на север от п. Кличка | 20000 | 300000 | 6072,9 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава городского поселения "Кличкинское" - Антонова Лариса Анатольевна | акт от 16.04.2019 |
| 4 |  | на территории населенного пункта | 3500 | 35000 | 3206,814 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 5 | с. Бырка | 1,5 км на восток от с. Бырка | 15000 | 210000 | 9236,008 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 | Глава сельского поселения "Быркинское" - Голубев Александр Иванович | акт от 15.10.2019 |
| 6 | с. Селинда | на территории населенного пункта | 500 | 25000 | 405,772 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 7 | п. Досатуй | 100 м на запад от п. Досатуй | 12000 | 40000 | 3360,995 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Досатуйское" - Балагурова Ирина Юрьевна | акт от 16.04.2019 |
| 8 | с. Дурой | 900 м на запад от с. Дурой | 16000 | 200000 | 4777,55 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Дуройское" - Сурин Виктор Михайлович | акт от 16.04.2019 |
| 9 |  | на территории населенного пункта | 650 | 27000 | 650,189 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 10 | с. Зоргол | 1,5 км на северо-запад (на землях насел. пункта) | 15000 | 150000 | 4403,197 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Зоргольское" - Кычикова Галина Сергеевна | акт от 16.04.2019 |
| 11 | п. Молодёжный | 500 м на север от п. Молодежный | 15000 | 150000 | 4403,197 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Молодёжнинское" - Будина Людмила Андреевна | акт от 16.04.2019 |
| 12 | с. Новоцурухайтуй | 500 м на запад от с. Новоцурухайтуй | 12000 | 40000 | 3360,995 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Новоцурухайтуйское" - Михалёва Людмила Михайловна | акт от 16.04.2019 |
| 13 | с. Улан | 500 м на восток от с. Улан | 500 | 25000 | 405,772 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 |  | акт от 16.04.2019 |
| 14 | с. Погадаево | 600 м на северо-восток от п. Погадаево | 5000 | 50000 | 1467,732 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Погадаевское" - Верхотурова Татьяна Гавриловна | акт от 16.04.2019 |
| 15 | п. Пограничный | 300 м от домов на восток от п. Пограничный (земли населен. пункта) | 5000 | 50000 | 1467,732 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Пограничнинское" - Савина Тамара Александровна | акт от 16.04.2019 |
| 16 | п. Верея | 50 м на юго-восток от с. Верея | 50 | 2000 | 15,05 | Бюджет поселения | 31.12.19 |  | акт от 16.04.2019 |
| 17 | п. Норинск | на территории населенного пункта | 400 | 650 | 146,09 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 18 | с. Талман-Борзя | 500 м на запад от с. Талман-Борзя | 2300 | 21000 | 1274,599 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 19 | с. Староцурухайтуй | 2 км на запад | 5000 | 50000 | 1467,732 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Староцурухайтуйское" - Попова Татьяна Владимировна | акт от 16.04.2019 |
| 20 | с. Урулюнгуй | 200 м на юго-восток от с. Урулюнгуй | 16000 | 200000 | 4777,55 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Урулюнгуйское" - Аксёнова Надежда Анатольевна | акт от 16.04.2019 |
| 21 | с. Усть-Тасуркай | 500 м на северо-запад от с. Усть-Тасуркай | 5000 | 50000 | 1467,732 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 | Глава сельского поселения "Усть-Тасуркайское" - Васильев Олег Викторович | акт от 16.04.2019 |
| 22 |  | на территории населенного пункта | 1200 | 5000 | 939,067 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 23 | с. Верхний Тасуркай | 500 м на юго-восток от с. Верхний Тасуркай | 2300 | 5000 | 673,537 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.23 |  | акт от 16.04.2019 |
| 24 |  | на территории населенного пункта | 300 | 4000 | 281,6 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| 25 | с. Новоивановка | 500 м на восток от с. Новоивановка | 1390 | 5000 | 1258,904 | Бюджет Забайкальского края | 31.12.19 |  | акт от 15.10.2019 |
| Итого по району | 25 | 221590 | 2152150 | 73118,72 |  |  |  |  |

* - данные будут корректироваться

Приложение № 2

Количество контейнерных площадок, место их размещения и необходимый объем средств на проведение работ по их установке

| № п/п | Наименование поселения | Требуемое количество контейнерных площадок, шт | Местоположение (ширина; долгота) | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г/п «Приаргунское» | - |  |  |
| 2 | г/п «Кличкинское | 6 | школа – 50,4172; 118,0066 дет/сад - 50,4461; 117,9943 у МКД: 50,4151; 118,0076 50,4185; 118,0064 50,4485; 117,9926 50,443; 117,9916 | 321,186 |
| 3 | с/п «Досатуйское» | 4 | школа – 50,3956; 118,63 дет/сад - 50,3963; 118,6288 у МКД: 50,3965; 118,6227; 50,3962; 118,628 | 214,124 |
| 4 | с/п «Урулюнгуйское» | 1 | школа - 50,467; 118,5199 | 53,531 |
| 5 | с/п «Дуройское» | 2 | школа – 50,0049; 118,9317 дет/сад - 50,0073; 118,9315 | 107,062 |
| 6 | с/п «Зоргольское» | 2 | школа – 50,6109; 119,2762 спальный корпус школы – 50,6083; 119,2715 | 107,062 |
| 7 | с/п Староцурухайтуйское» | 2 | школа – 50,1987; 119,3282 дет/сад - 50,1972; 119,3259 | 107,062 |
| 8 | с/п «Усть-Тасуркайское» | 1 | Усть-Тасуркай: школа - 50,364; 118,3971 | 53,531 |
| 9 | с/п «Пограничнинское» | 2 | Пограничный: школа – 50,5913; 118,9587 Талман-Борзя: школа - 50,5602; 118,8433 | 107,062 |
| 10 | с/п Новоцурухайтуйское» | 4 | Новоцурухайтуй: школа – 50,3897;119,1118 ГУСО ПКЦСОН «Солнышко» – 50,3911;119,1152 дет/сад – 50,4013;119,1287 Улан: школа - 50,4779; 118,9279 | 214,124 |
| 11 | с/п «Молодёжнинское» | 2 | школа – 50,2828; 118,9964 дет/сад - 50,2822; 118,9933 | 107,062 |
| 12 | с/п «Быркинское» | 1 | школа - 50,6469; 118,5403 | 53,531 |
| 13 | с/п «Погадаевское» | 1 | школа - 50,3327; 118,671 | 53,531 |
|  | Итого | 28 |  | 1498,868 |