**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 декабря 2020 года №

п.г.т. Приаргунск

**Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы»**

В соответствии со ст.25 Устава муниципального района «Приаргунский район», администрация муниципального района «Приаргунский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации муниципального района «Приаргунский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приаргунского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района

«Приаргунский район» С. Н. Литвинцев

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрациимуниципального района«Приаргунский район»от декабря 2020 г. №  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021-2025 ГОДЫ»

Паспорт

Муниципальной программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа «Модернизация объектов программы коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы» (далее - программа). |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации муниципального района от декабря 2020 г. № «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального района «Приаргунский район». |
| Основной разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации муниципального района «Приаргунский район». |
| Цель и задачи программы | Цель: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.Задачи:модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; оснащение объектов коммунальной и социальной инфраструктуры резервными источниками электроснабжения; создание условий в организации для населения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, создание нормативного запаса топлива. |
| Сроки и этапы реализациипрограммы | 2021 - 2025 годы.  |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий программы за счет средств краевого бюджета составляет 6800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год –1300,0 тыс. рублей;2022 год –1300,0 тыс. рублей;2023 год –1400,0 тыс. рублей;2024 год –1400,0 тыс. рублей;2025 год –1400,0 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечныерезультаты реализации  | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;создание условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации; повышение надежности работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия внеплановых остановок; создание условий в организации для населения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, создание нормативного запаса твердого топлива; увеличение сроков эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования; снижение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций при перебоях с энергоснабжением, теплоснабжением в населенных пунктах Приаргунского муниципального округа; надежное энергоснабжение, теплоснабжение социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения; улучшение экологической ситуации в муниципальном округе. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Состояние жилищно-коммунального комплекса Приаргунского муниципального округа требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Приаргунского муниципального округа характеризует:

1) высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

2) высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

3) высокая себестоимость производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, состояние окружающей среды являются высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в округе составляет в среднем 75-80 %.

Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Приаргунского муниципального округа в эксплуатации находится 38 котельных, отапливающих социально значимые объекты - больницы, школы, дома культуры.

Обеспеченность резервными дизельными электростанциями составляет 5 единиц, в том числе:

по образовательным учреждениям - 2 шт., администрация с/п «Погадаевское» - 1 шт., структурное подразделение «Приаргунское» АО «ЗабТЭК» - 1 шт., структурное подразделение «Борзя Досатуйский участок» АО «ЗабТЭК» - 1 шт.

Вместе с тем указанные объекты относятся к электроприемникам первой и второй категории, перерыв энергоснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, в связи, с чем объекты должны быть оснащены автономными источниками питания.

Это обусловливает наличие в программе мероприятий по обеспечению социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергообеспечения.

Включение мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и создание нормативного запаса твердого топлива обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Приаргунского муниципального округа в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Приаргунского муниципального округа, повышения надежности предоставления потребителям коммунальных услуг требуемого объема и качества.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Приаргунского муниципального округа и возможно только программными методами путем проведения комплекса мероприятий.

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду предусматривают, в основном, проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению. Так, к ним относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и оборудования или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Приаргунского муниципального округа на 2021-2025 годы»соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития Приаргунского муниципального округа.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приаргунского муниципального округа требует координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, что обусловило необходимость применения программного метода.

**Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации**

**программы**

Целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

оснащение объектов социальной инфраструктуры Приаргунского муниципального округа резервными источниками электроснабжения;

создание условий в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения, создание нормативного запаса твердого топлива.

Программа основана на следующих принципах:

софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения частных средств в качестве источников финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации программы: 2021 - 2025 годы.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение цели и решение задач программы, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета Забайкальского края. Финансирование мероприятий программы обеспечивается в объемах, установленных законом о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 6800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –1300,0 тыс. рублей;

2022 год –1300,0 тыс. рублей;

2023 год –1400,0 тыс. рублей;

2024 год –1400,0 тыс. рублей;

2025 год –1400,0 тыс. рублей.

Финансирование программы, определено исходя из минимально необходимых потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, а также улучшить экологическую обстановку в округе.

**Раздел 4. Механизм реализации программы**

Текущее управление реализацией программы осуществляют муниципальный заказчик - координатор программы.

Муниципальный заказчик - координатор программы ежегодно в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяют сроки их реализации и объемы финансирования.

Выполнение мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком - координатором программы с исполнителями мероприятий программы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целью предоставления бюджету муниципального округа из краевого бюджета субсидий является реализация мероприятий программы.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на:

предоставление субсидий бюджету муниципального округа на софинансирование модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

оснащение объектов коммунальной и социальной инфраструктуры резервными источниками энергообеспечения (приобретение и монтаж стационарных дизельных электрических станций (блок-контейнеров) и передвижных дизельных электростанций);

предоставление субсидий бюджету муниципального округа на софинансирование мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и создание нормативного запаса топлива.

Координатор программы в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий программы в муниципальный бюджет на соответствующий финансовый год;

2) заключает соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципального округа, участвующими в финансировании программы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий программы;

4) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы;

5) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации программы, уточняет расходы по мероприятиям программы;

6) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

7) организует размещение в электронном виде информации о реализации программы.

Форма соглашения, методика расчетов, сроки и порядок представления отчетности о выполнении муниципальным районом обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства, цифровизации и связи Забайкальского края.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального округа с привлечением средств внебюджетных источников.

Перечисление средств из краевого бюджета в бюджет муниципального округа осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета средств местных бюджетов, на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий программы.

Администрация муниципального района:

осуществляет общее руководство и управление реализацией программы;

осуществляет координацию работ по реализации программы и контроль за ходом выполнения мероприятий программы;

осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий из краевого бюджета, определенных программой;

осуществляет ведение отчетности о реализации программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию мероприятий программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

осуществляет организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности администрации муниципального района «Приаргунский район».

**Раздел 5. Оценка социально-экономической и**

**экологической эффективности программы**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

повышение надежности работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия неплановых остановок;

увеличение сроков эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования;

снижение затрат на ликвидацию последствий аварийных ситуаций при перебоях с энергоснабжением в населенных пунктах Приаргунского муниципального округа;

надежное энергоснабжение социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения;

улучшение экологической ситуации в Приаргунском муниципальном округе.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.