Места производства дорожных работ на территории Приаргунского муниципального округа и Калганского района в рамках национального проекта безопасные и качественные дороги.

1. автодорога Забайкальск – Приаргунск с 168 +870 км по 173 + 000 км, подрядная организация ООО «УСК» ответственный за производства дорожных работ: Володин Максим Александрович, начало работ с 01.02.2023 года по 15.08.2023 года.

2. автодорога Молодежный –Досатуй с 0 км по 28 км, подрядная организация ООО «УСК» ответственный за производства дорожных работ: Володин Максим Александрович, начало работ с 01.02.2023 года по 15.08.2023 года.

3. автодорога подъезд к с. Талман – Борзя с 0 км по 10 км, подрядная организация ООО «ЗабДорСтрой» ответственный за производства дорожных работ: Романов Роман Романович, начало работ с 20.03.2023 года по 31.01.2024 года. (знаки выставлены, работы ведутся).

4. автодорога Калга – Приаргунск с 0 км по 14 км, подрядная организация ООО «Сириус» ответственный за производства дорожных работ: Гонтонов Владимир Юрьевич, начало работ: 15.03.2023 года по 31.01.2024 года. (знаки выставлены, работы не производятся).

5. автодорога Калга – Приаргунск с 60 км по 78 км, подрядная организация ООО «УСК» ответственный за производства дорожных работ: Володин Максим Александрович, начало работ с 01.02.2023 года по 15.08.2023 года. (дорожные знаки выставлены, работы не производятся).