АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2023 года                				                      №864

п.г.т. Приаргунск

Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края

на 2024-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024-2028 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и природопользования администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края Кулешова Д.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://priarg.75.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Приаргунского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                                Е.В. Логунов

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 08 ноября 2023 г. №864

Программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024-2028 годы»

Паспорт программы

| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024 - 2028 годы» |
| Основание для разработки программы | Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 апреля 2014 года №188. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Приаргунского муниципального округа |
| Разработчик программы | Администрация Приаргунского муниципального округа |
| Цель (цели) программы | - Предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи программы | - Уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах. - Проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов. - Устройство контейнерных площадок. |
| Сроки реализации программы | 2024-2028 год |
| Целевые индикаторы и показатели | - Ликвидация несанкционированного размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3. - Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га. - Устройство контейнерных площадок в количестве 186 шт. |
| Объем финансирования из бюджета района программы, прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета муниципального района. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 695207,79 тыс. руб.*, в том числе 2024 год: 1279,0 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 1279,0 тыс. руб.; 2025 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб.; 2026 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб. 2027 год: 173482,20 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 173482,20 тыс. руб. 2028 год: 174761,19 тыс. руб., в том числе: бюджет Забайкальского края – 0 тыс. руб.; бюджет муниципального округа – 174761,19 тыс. руб. *- данные подлежат корректировке |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать сокращению площади земель, загрязненных отходами* 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год Объем, м3 124,30 55306,85 55482,89 55189,48 55486,48 Площадь, м2 1208,25 537617,65 539328,89 536476,83 537518,4 Площадки ТБО, шт. 10 46 40 50 40 Сумма, тыс.руб. 1279,00 173482,20 173482,20 173482,20 174761,19 *- данные подлежат корректировке |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Приаргунского муниципального округа. |

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации подпрограммы

30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Основы государственной политики), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 2423-р утвержден план действий по реализации Основ государственной политики.

В развитие государственной политики на территории Забайкальского края продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и реализация мероприятий по экологической безопасности.

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 09 июля 2013 года №374-р одобрены Основные направления экологической политики Забайкальского края на период до 2030 года (далее – Основные направления экологической политики края), распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 609-р утвержден План действий по реализации Основных направлений экологической политики края.

16 декабря 2009 года принят Закон Забайкальского края «Об отходах производства и потребления» № 327-33К, одобрена Концепция обращения с отходами производства и потребления на 2013-2020 годы.

По-прежнему остается сложной в Приаргунском округе ситуация с отходами различных видов и происхождения.

По состоянию на 31 октября 2023 года в Приаргунском округе насчитывается 25 свалок площадью 215,215 га. В соответствии с действующим законодательством эксплуатация свалок является нарушением требований природоохранного и санитарного законодательства.

На территории Приаргунского округа отсутствует предприятия по утилизации отходов производства и потребления. Становятся массовыми стихийные свалки мусора, возникающие по обочинам дорог, на территориях городских, сельских поселений района – все это ухудшает качественное состояние земель.

В настоящее время на территории Приаргунского округа отсутствуют специализированные полигоны захоронения твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами должно осуществляться исполнительными органами государственной власти региона посредством выбора на конкурсной основе регионального оператора.

Производственная и инвестиционная программы деятельности регионального оператора разрабатываются в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Территориальная схема должна предусматривать развитие комплексных систем переработки всех отходов региона, их перемещения, утилизации, захоронения. Мероприятия по развитию территориальной схемы должны быть отражены в региональных программах по обращению с отходами с учетом всех территориальных особенностей инфраструктуры региона, расположения жилых, промышленных и других объектов, специфики образующихся отходов по каждым территориям.

Решение проблем по наведению порядка на территории Приаргунского округа состоит не только в организации системы сбора, размещения, обезвреживания, утилизации отходов, но и в формировании экологической культуры людей а также в ликвидации несанкционированных свалок. Без этого трудно надеяться на то, что деятельность граждан в быту, принятие управленческих, технических решений будут носить ответственный, щадящий и оберегающий природу характер.

В эколого-экономическом аспекте эффективность реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба будет достигнута за счет снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду; сокращения площади земель, загрязненных отходами; улучшения экологической обстановки.

Анализ текущего состояния сферы реализации программы показывает наличие ряда проблем:

низкая степень внедрения малоотходных технологий и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов;

наличие несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

наличие объектов накопленного экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет.

- Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации программы

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, рациональное природопользование, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека является одним из приоритетов долгосрочного развития края.

- Описание целей и задач программы

Основной целью является предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Основные задачи:

- уменьшение объема размещаемых отходов в не предназначенных для этого местах;

- проведение очистки территорий, деградированных в результате размещения отходов.

- Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа рассчитана на период 2024-2028 гг.

- Перечень основных мероприятий программы

- Ликвидация размещения отходов производства и потребления в количестве 221,59 тыс. м3 согласно приложения № 1;

- Сокращение площади земель загрязнёнными отходами производства и потребления в количестве 215,215 га (приложение № 1);

- Строительство контейнерных площадок (приложение № 2).

- Информация о финансовом обеспечении программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Забайкальского края, средства бюджета Приаргунского муниципального округа.

| Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего 2024-2028 | В том числе по годам |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, в т.ч.: | 695207,79 | 1 279,0 | 173482,20 | 173482,20 | 173482,20 | 174761,19 |
| Бюджет Забайкальского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального округа | 695207,79 | 1 279,0 | 173482,20 | 173482,20 | 173482,20 | 174761,19 |

Средства бюджета Забайкальского края, бюджета округа подлежат ежегодно корректировки в соответствии с Законами Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края» и постановлением Приаргунского муниципального округа «О бюджете Приаргунского муниципального округа».

7. Риски (угрозы) при реализации мероприятий программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу. |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы. | Определение приоритетов для первоочередного финансирования. |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

Приложение № 1

План-график ликвидации мест размещения отходов

на территории Приаргунского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение несанкционированной свалки ТКО* | Объем накопленных отходов, куб.м.* | Площадь накопленных отходов, кв.м.* | Стоимость ликвидации по ЛСР, тыс. руб. * | Источник финансирования работ | Срок ликвидации свалки ТКО* | Ответственный за проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки ТКО (должность, ФИО, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Приаргунск | 1,9 км на юг от пгт. Приаргунск | 60000 | 500000 | 11016,26 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Приаргунской городской Администрации – Мирсанова Оксана Анатольевна, |
| 2 |  | на территории населенного пункта | 7500 | 7500 | 187,18 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 3 | пгт. Кличка | 300 м на север от п. Кличка | 20000 | 300000 | 14787,1 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Кличкинской городской Администрации – Уланова Татьяна Васильевна |
| 4 |  | на территории населенного пункта | 3500 | 35000 | 3206,81 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 5 | с. Бырка | 1,5 км на восток от с. Бырка | 15000 | 210000 | 78162,60 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Быркинской сельской Администрации – Воронова Елена Анатольевна |
| 6 | с. Селинда | на территории населенного пункта | 500 | 25000 | 405,77 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 7 | п. Досатуй | 100 м на запад от п. Досатуй | 12000 | 40000 | 15270,37 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Досатуйской сельской Администрации - Балагурова Ирина Юрьевна |
| 8 | с. Дурой | 900 м на запад от с. Дурой | 16000 | 200000 | 28726,42 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Дуройской сельской Администрации - Сурин Виктор Михайлович |
| 9 |  | на территории населенного пункта | 650 | 27000 | 650,19 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 10 | с. Зоргол | 1,5 км на северо-запад (на землях насел. пункта) | 15000 | 150000 | 53241,61 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Зоргольской сельской Администрации – Гладких Светлана Николаевна |
| 11 | п. Молодёжный | 500 м на север от п. Молодежный | 15000 | 150000 | 92867,35 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Молодежнинской сельской Администрации - Вторыгин Евгений Юрьевич |
| 12 | с. Новоцурухайтуй | 500 м на запад от с. Новоцурухайтуй | 12000 | 40000 | 162532,56 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Новоцурухайтуйской сельской Администрации - Михалёва Людмила Михайловна |
| 13 | с. Улан | 500 м на восток от с. Улан | 500 | 25000 | 35144,78 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 14 | с. Погадаево | 600 м на северо-восток от п. Погадаево | 5000 | 50000 | 7394,85 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Погадаевской сельской Администрации - Верхотурова Татьяна Гавриловна |
| 15 | п. Пограничный | 300 м от домов на восток от п. Пограничный (земли населен. пункта) | 5000 | 50000 | 12691,2 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Пограничнинской сельской Администрации – Чипизубова Марина Николаевна |
| 16 | п. Верея | 50 м на юго-восток от с. Верея | 50 | 2000 | 15,05 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 17 | п. Норинск | на территории населенного пункта | 400 | 650 | 146,09 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 18 | с. Талман-Борзя | 500 м на запад от с. Талман-Борзя | 2300 | 21000 | 25006,92 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 19 | с. Староцурухайтуй | 2 км на запад | 5000 | 50000 | 6569,11 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Староцурухайтуйской сельской Администрации – Болдырева Ольга Геннадиевна |
| 20 | с. Урулюнгуй | 200 м на юго-восток от с. Урулюнгуй | 16000 | 200000 | 52195,41 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Урулюнгуйской сельской Администрации - Аксёнова Надежда Анатольевна |
| 21 | с. Усть-Тасуркай | 500 м на северо-запад от с. Усть-Тасуркай | 5000 | 50000 | 75127,48 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 | Глава Усть-Тасуркайской сельской администрации - Васильев Олег Викторович |
| 22 |  | на территории населенного пункта | 1200 | 5000 | 939,07 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 23 | с. Верхний Тасуркай | 500 м на юго-восток от с. Верхний Тасуркай | 2300 | 5000 | 673,54 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 24 |  | на территории населенного пункта | 300 | 4000 | 281,6 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| 25 | с. Новоивановка | 500 м на восток от с. Новоивановка | 1390 | 5000 | 1258,90 | Бюджет муниципального округа | 31.12.28 |  |
| Итого по району | 25 | 221590 | 2152150 | 678498,20 |  |  |  |

* - данные будут корректироваться

Приложение № 2

Количество контейнерных площадок, необходимый объём средств на проведение работ по их установке

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуемое количество контейнерных площадок, шт. | На сумму, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Приаргунск | 50 | 4491,82 |
| 2 | п. Кличка | 13 | 1167,87 |
| 3 | п. Досатуй | 48 | 4312,15 |
| 4 | с. Староцурухайтуй | 18 | 1617,06 |
| 5 | с. Верхний Тасуркай | 4 | 359,35 |
| 6 | с. Усть-Тасуркай | 8 | 718,69 |
| 7 | с. Новоивановка | 4 | 359,35 |
| 8 | с. Погадаево | 26 | 2335,75 |
| 9 | с. Горда | 6 | 539,02 |
| 10 | с. Талман-Борзя | 9 | 808,53 |
|  | Итого | 186 | 16709,59 |