|  |
| --- |
|  |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,6  Тел./факс (30243) 2-19-44, priarg\_ksp@bk.ru |
|  |

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка законности, эффективности, целесообразности и обоснованности использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, направленных на дорожную деятельность».

**Проверяемый период: 2022 год.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.4 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 29.12.2022г. №14.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

В соответствии ст.179.4 БК РФ, решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее - Совет Приаргунского округа) от 23.09.2022г. №288 создан муниципальный дорожный фонд и утверждено Положение о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Приаргунского муниципального округа (далее-Порядок).

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; к вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета Приаргунского муниципального округа от 26.11.2021г. № 139 утверждено Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 03.02. 2022г. № 57 утвержден административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

КСП отмечает, что в течении 2022 года в Приаргунском округе муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог не осуществлялся (акты проверок не представлены).

В нарушение п.2 ст.17 и п.2 ст.18 Федерального закона №257-ФЗ администрацией к проверке не представлен Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, что позволяет сделать вывод об его отсутствии.

Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 15.03.2021г. №98 утверждена муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог муниципального значения общего пользования Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2021-2025 годы».

Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 14 апреля 2023 г. № 186 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края. В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона №257-ФЗ автомобильным дорогам присвоены идентификационные номера.

Согласно Перечня на территории Приаргунского округа имеется 337 автомобильных дороги общего пользования местного значения протяженностью 501,828 км, в том числе гравийного покрытия 126,8 км, асфальтобетонного покрытия 375,028 км.

В перечне допущены ошибки:

1) значения 375,028 км и 126,8 км необходимо поменять местами, гравийное покрытие 375,028 км, асфальтобетон 126,8 км.

2) в приложении №12 отсутствует автомобильная дорога, расположенная в пгт. Приаргунск, ул. Весенняя.

3) в приложении №13 сумма значений в том числе гравийное не соответствует 9 км.

В соответствии со ст. 10 Закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах вносятся в единый государственный реестр.В Приаргунском округе сведения о дорогах в единый государственный реестр не внесены.

Таким образом, КСП отмечает, что единственными документами, подтверждающими право муниципальной собственности на дороги, является Реестр муниципальной собственности Приаргунского муниципального округа, содержащий информацию о дорогах.

Документом технического учета дорог и искусственных сооружений, определяющим фактическое состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений на протяжении всего срока службы и необходимым для обеспечения безопасности дорожного движения, является технический паспорт. В ходе контрольного мероприятия установлено, что технические паспорта в Приаргунском округе на автомобильные дороги отсутствуют, что является нарушением подпункта 4 пункта 9 раздела IV приказа Минтранса РФ от 16.11.2012 №402 (в редакции от 12.08.2020г). Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 N 288 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» предусмотрено, что оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения проводится владельцами автодорог. В нарушение п.2,3,4 приказа Министерства транспорта РФ от 07.08.2020г. № 288 оценка технического состояния в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году не проводилась.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» правила об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения не представлены, что позволяет сделать вывод об их отсутствии.

**Объемы бюджетных ассигнований, объем финансирования и их расходования**

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце первом п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ.

Не использованные денежные средства в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередной финансовый год.

В бюджете Приаргунского муниципального округа средства дорожного фонда отражаются по разделу 0400 «Национальная экономика» подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды).

Источники формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Приаргунского округа представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) | |
| Назначено на 2022 г. с учетом изменений | Исполнено 2022 г. |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 33702,3 | 34789,1 |
| 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 16322,4 | 17440,1 |
| 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 95,1 | 94,2 |
| 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 19415,5 | 19255,7 |
| 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -2130,7 | -2000,9 |

Расходы по данному разделу/ подразделу на 2022 год запланированы в сумме 49 700,6 тыс. рублей, исполнено 33 495,2 тыс. рублей, что составляет 67,4 % от запланированных бюджетных назначений. Расходы представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Коды** | | | Сумма (тыс. руб.) | |
|  |  |  | Назначено на 2022 г. с учетом изменений | Исполнено 2022 г. |
| **РПЗ** | **ЦСР** | **ВР** | **ВСЕГО** | **ВСЕГО** |
| **Дорожное хозяйство** | **0409** |  |  | **49700,6** | **33495,2** |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 0409 | 00 0 00 31500 |  | 49700,6 | **33495,2** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0409 | 00 0 00 31500 | 243 | 24718,1 | 16929,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0409 | 00 0 00 31500 | 244 | 24982,5 | 16565,9 |

Проверка расходования средств дорожного фонда показала следующее.

Финансирование расходов дорожного фонда осуществлялось с учетом фактического поступления доходов в соответствующем финансовом году.

В ***2022 году*** объем расходов дорожного фонда составил в общей сумме ***33 495,2 тыс. рублей***, в том числе:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | сумма, руб |
| 1 | Ремонт уличного освещения пгт. Приаргунск | 1 997 705,60 |
| 2 | Обустройство пешеходного перехода к образовательному учреждению (начальная школа) по ул. Октябрьская, пгт. Приаргунск | 882 525,92 |
| 3 | Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог по ул. Молодежная, ул. Весенняя пгт. Приаргунск | 2 235 112,00 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского, ул. Садовая, ул. Строительная пгт. Приаргунск | 16 929 378,66 |
| 5 | Ремонт водопропускной трубы через реку Урулюнгуй, расположенной по адресу: Приаргунский район, с. Урулюнгуй | 440 000,00 |
| 6 | Ремонт железобетонного моста в с. Усть-Тасуркай | 363 496,94 |
| 7 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Первомайская, подъезд к МКР 1, устройство парковок по ул. Чернышевского, ул. Воинов-Интернационалистов пгт. Приаргунск. | 2 737 112,00 |
| 8 | Устройство тротуара по ул. Воинов-интернационалистов пгт. Приаргунск | 559 402,80 |
| 9 | Предоставление специального транспорта с машинистом-автогрейдера для выполнения работ по грейдированию автомобильных дорог пгт. Приаргунск | 592 492,50 |
| 10 | Доставка краски для дорожной разметки АК 511, белая, желтая | 160 000,00 |
| 11 | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог | 6 253 356,66 |
| 12 | Прочие услуги, работы (аренда опор для уличного освещения, текущий ремонт уличного освещения, изготовление дорожных знаков, лабораторные испытания асфальтобетона, дорожная спецтехника) | 344 660,60 |
|  | ВСЕГО за 2022г: | 33 495 241,81 |

Остаток денежных средств дорожного фонда Приаргунского округа на 31.12.2022г. составил 17 292 091,96 руб.

В структуре расходов дорожного фонда Приаргунского округа наибольший удельный вес в 2022 году составил ремонт автодорог - 78,06% или 26 144,7 тыс. рублей, содержание дорог в 2022 году составило - 21,94% или 7 350,5 тыс. рублей.

Анализ доходов и расходов дорожного фонда за 2022 год представлен в таблице 4:

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Доходы, тыс. руб | Расходы, тыс. руб |
| План | **33702,3** | **49700,6** |
| Факт | **34789,1** | **33495,2** |
| Исполнение, % | 103,2 | 67,4 |

**Проверка соблюдения законодательства при заключении муниципальных контрактов и договоров на осуществление дорожной деятельности**

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

В 2022 году в Приаргунском округе было заключено 11 муниципальных контракта, 8 договоров с единственным поставщиком по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация по муниципальным контрактам, договорам за 2022 год представлена в таблице 5:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № контракта, договора | Способ определения | Наименование закупки | Дата заключения | Срок исполнения | Фактическая дата исполнения | Сумма исполнения, руб. | | |
| Сумма контракта, руб. | | Сумма исполнения, руб. |
| 1 | 2471-ЭА | аукцион | Ремонт уличного освещения пгт. Приаргунск | 20.04.22 | 01.09.22 | 11.11.22 | 1391401,33 | | 1 530 540,13 |
| 139 138,8 | |
| Дополнительное соглашение №1 от 27.05.22 |
| 2 | 4 | единственный поставщик | Ремонт уличного освещения пгт. Приаргунск | 27.05.22 | 01.09.22 | 11.11.22 | 467 163,60 | | 467 163,60 |
| 3 | 6862-ЭА | аукцион | Обустройство пешеходного перехода к образовательному учреждению (начальная школа) по ул. Октябрьская, пгт. Приаргунск | 24.08.22 | 20.10.22 | 11.11.22 | 882 525,92 | | 882 525,92 |
| 4 | 2590-ЭА | аукцион | Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог по ул. Молодёжная, ул. Весенняя пгт. Приаргунск | 25.04.22 | 31.12.22 | 10.08.22 | 2 235 112,00 | | 2 235 112,00 |
| 5 | 4627-ЭА | аукцион | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского, ул. Садовая, ул. Строительная пгт. Приаргунск | 20.06.22 | 15.09.22 | 26.12.22 | 17 101 144,96 | | 16 929 378,66 |
| -171 766,3 | |
| Дополнительное соглашение №5 от 13.12.22 (уменьшение цены контракта) |
| 6 | 8113-ЭА | аукцион | Ремонт водопропускной трубы через реку Урулюнгуй, расположенной по адресу: Приаргунский район, с. Урулюнгуй | 11.10.22 | 20.11.22 | 23.10.22 | 440 000,00 | | 440 000,00 |
| 7 | б/н | единственный поставщик | Ремонт железобетонного моста в с. Усть-Тасуркай | 02.08.22 | 25.08.22 | 23.08.22 | 363 496,94 | | 363 496,94 |
| 8 | 2606-ЭА | аукцион | Ремонт дорожного покрытия по ул. Первомайская, подъезд к МКР 1, устройство парковок по ул. Чернышевского,  ул. Воинов-Интернационалистов пгт. Приаргунск. | 25.04.22 | 01.09.22 | 07.10.22 | 2 737 112,0 | 2 737 112,0 | |
| 9 | 3 | единственный поставщик | Устройство тротуара по ул. Воинов-интернационалистов пгт. Приаргунск | 18.05.22 | 15.07.22 | 13.09.22 | 559 402,80 | 559 402,80 | |
| 10 | 2334-ЭА | аукцион | Предоставление специального транспорта с машинистом-автогрейдера для выполнения работ по грейдированию автомобильных дорог пгт. Приаргунск | 14.04.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 592 492,50 | 592 492,50 | |
| 11 | 4388-ЭА | аукцион | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог (на 2022г 7500,0 тыс. руб., на 2023г 2500,0 тыс. руб.) | 14.06.22 | 31.03.23 | расторгнут | 10000000,0 | 6 253 356,66 | |
| 12 | б/н | единственный поставщик | Доставка краски для дорожной разметки АК 511, белая, желтая | 25.05.22 | 10.06.22 | 01.06.22 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 13 |  | единственный поставщик | Прочие услуги, работы (аренда опор для уличного освещения, текущий ремонт уличного освещения, изготовление дорожных знаков, лабораторные испытания асфальтобетона, дорожная спецтехника) |  |  |  | 344 660,60 | 344 660,60 | |
|  | Итого исполнено в 2022г: | | | | | | 33 495 241,81 | | |

К проверке представлены муниципальные контракты, договора, акты о приемке выполненных работ КС-2, КС-3, счета на оплату, счета-фактуры, платежные поручения.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выполнение заказчиком установленных требований по проведению конкурсов, торгов на выполнение работ по ремонту автодорог. Анализ заключенных контрактов с победителями торгов, соблюдение условий контрактов.

На основании *п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ* администрация Приаргунского округа является муниципальным заказчиком.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации.

Согласно *ст. 16 закона № 44-ФЗ* основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.

Бюджет Приаргунского муниципального округа на 2022 год утвержден Решением Совета Приаргунского округа №143 от 29.12.2021г. «О бюджете Приаргунского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», план-график закупок № 202201913000208001 на 2022 год размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 17.01.2022г., т.е. в установленные законом сроки.

Согласно *ст. 16 закона № 44-ФЗ* заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы- графики. Закупки, не предусмотренные планами – графиками не могут быть осуществлены.

В Приаргунском округе закупки осуществлялись на основании планов-графиков.

В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений не установлено.

Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ изменения условий контракта оформляются дополнительными соглашениями, заказчик в течение 5 рабочих дней размещает дополнительное соглашение в реестр контрактов ЕИС. При исполнении муниципального контракта №4627-ЭА от 20.06.2022г. «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в пгт. Приаргунск» было составлено 5 дополнительных соглашений, в ЕИС размещено только одно соглашение №5. Что является нарушением ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, администрация округа в 2022 году проводила претензионную работу с подрядчиками об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по семи муниципальным контрактам, информация представлена в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № контракта (договора) | Наименование закупки | Дата заключения | Срок исполнения | Фактическая дата исполнения | Сумма неустойки (пени, штрафы), руб. | |
| начислено | исполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2471-ЭА | Ремонт уличного освещения пгт. Приаргунск | 20.04.22 | 01.09.22 | 11.11.22 | 17 601,23 | Списание (распоряжение администрации Приаргунского округа от 30.01.23 №42-р/од) |
| 2 | 4 | Ремонт уличного освещения пгт. Приаргунск | 27.05.22 | 01.09.22 | 11.11.22 | 6 446,86 |
| 3 | 6862-ЭА | Обустройство пешеходного перехода к образовательному учреждению (начальная школа) по ул. Октябрьская, пгт. Приаргунск | 24.08.22 | 20.10.22 | 11.11.22 | 1985,68 |
| 4 | 4627-ЭА | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Чернышевского, ул. Садовая, ул. Строительная пгт. Приаргунск | 20.06.22 | 15.09.22 | 26.12.22 | 67 911,81 | 67 911,81 |
| 5 | 2606-ЭА | Ремонт дорожного покрытия по ул. Первомайская, подъезд к МКР 1, устройство парковок по ул. Чернышевского,  ул. Воинов-Интернационалистов пгт. Приаргунск. | 25.04.22 | 01.09.22 | 07.10.22 | 19 159,78 | 19 159,78 |
| 6 | 3 | Устройство тротуара по ул. Воинов-интернационалистов пгт. Приаргунск | 18.05.22 | 15.07.22 | 12.09.22 | 8 251,19 | 8 251,19 |
| 7 | 4388-ЭА | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог (на 2022г 7500,0 тыс. руб., на 2023г 2500,0 тыс. руб.) | 14.06.22 | 31.03.23 | расторгнут | 509 996,64 | Готовятся документы в суд |

В течении 2022 года администрацией Приаргунского округа создавались комиссии по осуществлению приемки выполненных работ, привлекались сторонние организации для проведения лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия за счет средств дорожного фонда.

Проверкой установлено, что документами, подтверждающие проведение и положительное заключение экспертизы результата исполнения контрактов силами администрации Приаргунского округа, являются подписанные работниками администрации, ответственными за принятие работ (услуг) документы (акты, решения приемочной комиссии) о приемке работ, подтверждающие соответствие результатов исполнения контрактов.

При проведении контрольного мероприятия КСП совместно с представителем МО МВД России «Приаргунский» оперуполномоченным по направлению экономической безопасности и противодействия коррупции Аксеновым Р.А. проведены контрольные замеры выполненных работ в пгт. Приаргунск по следующим контрактам: №4627-ЭА от 20.06.22г.; №2471-ЭА от 20.04.22г.; №4 от 27.05.22г.; №6862-ЭА от 24.08.22г.; 2590-ЭА от 25.04.22г.; №2606-ЭА от 25.04.22г.; №3 от 18.05.22г., при замерах установлено, что работы в 2022 году выполнены в соответствии со сметной документацией, расхождений объемов с учетом дополнительных соглашений не выявлено.

По муниципальному контракту №4627-ЭА от 20.06.2022г. «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в пгт. Приаргунск» (этап № 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Садовая с устройством тротуара) при осмотре и проведении контрольных замеров выявлено частичное разрушение асфальтобетонного покрытия на парковке, путем прорастания травы. Фото прилагается.

Гарантийный срок эксплуатации верхнего дорожного покрытия в п.7.10 муниципального контракта определен шесть лет. Администрация Приаргунского округа обязана проводить регулярные контрольные осмотры отремонтированных участков дорог в течение гарантийных сроков, составлять акты, фиксирующие дефекты с представителем подрядчика для согласования порядка и сроков их устранения. На момент проведения контрольного мероприятия акт не составлен.

**Выводы по результатам контрольного мероприятия**

1. Нецелевого использования средств дорожного фонда не установлено. В 2022 году работа по ремонту дорог позволила улучшить состояние автомобильных дорог в Приаргунском муниципальном округе.

2. Нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, недостаточна и требует доработки и внесения изменений в правовые акты.

2.1. В нарушение пункта 11 статьи 13, пункта 3 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели администрацией Приаргунского округа не утверждены.

2.2. В нарушение пункта 2 статьи 17, пункта 2 статьи 18 Федерального закона № 257-ФЗ Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в Приаргунском округе не утвержден.

2.3. В нарушении подпункта 3 пункта 13 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ не разработаны правила определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

2.4. В утвержденном перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края допущены ошибки: а) значения 375,028 км и 126,8 км необходимо поменять местами, гравийное покрытие 375,028 км, асфальтобетон 126,8 км.

б) в приложении №12 отсутствует автомобильная дорога, расположенная в пгт. Приаргунск, ул. Весенняя.

в) в приложении №13 сумма значений в том числе гравийное не соответствует 9 км.

3. В нарушении ст. 10 Федерального закона № 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах в единый государственный реестр не внесены.

4. В нарушении п.п 4 п. 9 раздела IV приказа Минтранса РФ от 16.11.2012 №402 (в редакции от 12.08.2020г) отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

5. В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ, п.2,3,4 приказа Министерства транспорта РФ от 07.08.2020г. № 288 оценка технического состояния в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году не проводилась.

6. В течении 2022 года в Приаргунском округе муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог не осуществлялся.

7. По муниципальному контракту №4627-ЭА от 20.06.2022г. «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в пгт. Приаргунск» в течении гарантийного срока выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия. Администрацией округа не проведен контрольный осмотр, не составлен акт для устранения дефекта.

8. В нарушении ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ, информация об изменении муниципального контракта №4627-ЭА от 20.06.2022г. «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в пгт. Приаргунск» (дополнительные соглашения №1; 2; 3; 4) администрацией Приаргунского округа не размещена в реестре контрактов ЕИС.