|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,6  Тел./факс (30243) 2-19-44, priarg\_ksp@bk.ru |
|  |

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия**: проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Забайкальского края *«Формирование современной городской среды».*

**Проверяемый период:** 2022 год.

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.5 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 29.12.2022г. №14 (в редакции от 15.06.2023г. №08).

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 11 июля 2023 года по 25 июля 2023 года.

**Объект проверки:** Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

Проведен анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства по проверяемому направлению.

Для реализации мероприятий по формированию городской среды в Приаргунском округе разработаны и утверждены следующие нормативные правовые документы:постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 17.02.2021г №77 «Об утверждении порядков, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края»».

Данным постановлением утверждены следующие порядки:

-порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края»;

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края»;

- порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края».

Постановление размещено на официальном сайте администрации Приаргунского муниципального округа.

За период 2022 года в Приаргунском округе инвентаризация дворовых и общественных территорий не проводилась, так как состав и порядок деятельности муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве утвержден Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 30.12.2022г. №835 (в конце года).

Выборочная проверка соблюдения требований нормативных правовых актов показала:

Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа от 19.07.2021г. № 515 «О назначении общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского края», администрация округа определяет:

-Назначить общественные обсуждения по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, предлагаемых к благоустройству в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» в период с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г. с итоговым заседанием 10 августа 2021 года;

-Утвердить порядок общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

В соответствии п.п.3.7.4 п.3 Приказа Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/Пр. (в ред. от.21.12.2017г. №1696/Пр.) протокол заседания в открытом доступе на сайте администрации округа размещен.

**Проверка соблюдения условий соглашения** от 27.01.2022 года № 76538000-1-2022-002**,** заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и администрацией Приаргунского муниципального округа на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

Согласно п.2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований в бюджете Приаргунского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется

Субсидия в сумме 2 545 824 рубля 85 копеек на 2022 год.

 Согласно п.2.2. общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края Бюджету Приаргунского муниципального округа в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 98,20%, составляет в 2022 году не более 2 500 000

рублей 00 копеек.

Фактически в бюджет муниципального округа средства субсидии поступили в полном объеме в сумме 2 500 000 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель субсидии | | Наименование мероприятия | Средства субсидии федерального бюджета, руб. | Средства субсидии краевого бюджета, руб | Средства софинансирования из бюджета Приаргунского муниципального округа, руб. | Всего на 2022г., руб. |
| Администрация Приаргунского округа |  | Формирование комфортной городской среды | 2 450 000,0 | 50 000,0 | 242 498,0 | 2 742 498 |

Администрацией Приаргунского муниципального округа в 2022 году заключено два муниципальных контракта на общую сумму 2 742 498 рублей. Подрядчиками выполнены работы по благоустройству территории парка пгт. Приаргунск (IV этап):

- ремонт металлического ограждения парка со стороны ул. Аргунская;

- устройство парковки со стороны ул. Аргунская, размер 20м \* 7м.

**Основные нарушения и недостатки выявленные при проведении проверки:**

- В нарушении ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ не оформлены изменения условий контракта по замене стального горячекатаного проката квадратного сечения, номинальной стороной квадрата 10 мм на профильную трубу сечением 10 \* 10 мм (при изготовлении декоративных элементов металлического ограждения).

- В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не начислены пени за каждый день просрочки исполнения обязательств по одному муниципальному контракту.

**Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.**

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

На основании *п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ* администрация Приаргунского муниципального округа является муниципальным заказчиком.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации.

Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» план- график закупок № 202201913000208001 на 2022 год Приаргунского округа размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru в установленные законом сроки.

Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик размещает указанную в п. 1-7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в реестр контрактов.

Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ дополнительное соглашение от 07.04.2022г №1 размещено 25.05.2022г (на 48-й день).

**Выводы по результатам проверки:**

1. Нецелевого использования средств, предоставленных на реализацию государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» в Приаргунском округе не установлено.

2. Инвентаризация имеющихся общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2022 году, не проводилась.

3. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не начислены пени за каждый день просрочки исполнения обязательств по одному муниципальному контракту.

4. В ходе проверки установлены случаи нарушения сроков при направлении информации в ЕИС (дополнительное соглашение).

5.В нарушении ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ администрацией Приаргунского округа не оформлены изменения условия контракта.