|  |
| --- |
|   |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА** |
| Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул.Ленина,6Тел./факс (30243) 2-19-44, priarg\_ksp@bk.ru |
|  |

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий).

**Проверяемый период: 2023 год.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.4 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 27.12.2023г. №16.

**Проверяемая организация:** Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

**Срок проведения контрольного мероприятия**: с 05 июня 2024 года по 21 июня 2024 года.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

 Для реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в Приаргунском округе разработаны и утверждены следующие нормативные правовые документы: постановление администрации Приаргунского округа Забайкальского края от 18.08.2021г. №620 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2022 – 2025 годы».

Постановление размещено на официальном сайте администрации Приаргунского муниципального округа.

**Проверка соблюдения условий соглашения**

 Министерство сельского хозяйства Забайкальского края и администрация Приаргунского муниципального округа заключили Соглашение от 24.12.2023 года № 76538000-1-2023-005 на поддержку муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

 Согласно п.2.1 Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 15.11.2023г № 76538000-1-2023-005/2) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края  на финансовое  обеспечение расходных  обязательств  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  субсидия, составляет  655770 (шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 04 копейки.

 Согласно п.2.2. Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 15.11.2023г № 76538000-1-2023-005/2) общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края бюджету Приаргунского муниципального округа, исходя, из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования предоставляется субсидия в сумме 628 819 (шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 68 копеек.

 Финансирование внебюджетными источниками в 2023 году на выполнение работ по «Строительству и обустройство детской игровой площадки в селе Новоивановка» составило в сумме 262 251 рублей 71 копейка.

   Фактически в бюджет муниципального округа средства субсидии поступили в сумме 628 819 рублей 68 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель субсидии | Наименование мероприятия | Средства субсидии федерального бюджета, руб. | Средства субсидии краевого бюджета, руб |  Всего субсидии на 2023г., руб. |
| Администрация Приаргунского округа | Комплексное развитие сельских территорий | 616 243,29 | 12 576,39 | 628 819,68 |

**Оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств**

Потрачено средств всего в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий в Приаргунском муниципальном округе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Средства субсидии федерального бюджета, руб. | Средства субсидии краевого бюджета, руб | Средства софинансирования из бюджета Приаргунского муниципального округа, руб. | Внебюджетные источники | Всего на2023г., руб. |
| Строительство и оборудование детской игровой площадки в селе Новоивановка | 616 243,29 | 12 576,39 | 26 950,36 | 262 251,71 | 918 021,75 |

 В 2023 году подписан муниципальный контракт от 20.02.2023г №464-ЭА между администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и ООО "У" на выполнение работ по «Строительству и обустройство детской игровой площадки в селе Новоивановка». Способ определения подрядчика - электронный аукцион (протокол подведения итогов № 0891200000623000381-2 от 08 февраля 2023г.) Цена контракта с учетом дополнительного соглашения №1 от 01.03.2023г. составляла 655 770 рублей 04 копейки.

В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ определен до 15.08.2023г. Согласно акта выполненных работ (КС-2, КС-3 от 01.06.2023г.) работы выполнены без нарушения сроков.

По внебюджетным источникам заключен договор пожертвования от 12.04.2023г. №1 между ИП П.А.В, именуемый «Жертвователь» и администрацией Приаргунского муниципального округа, именуемая «Одаряемый», о безвозмездной передачи 2-х скамеек, 2-х урн и металлическое ограждение 50 метров с калиткой в качестве пожертвования на объект: строительство и оборудование детской игровой площадки в селе Новоивановка Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, общей стоимостью 262 251 рублей 71 копейка.

Сертификаты соответствия на детское оборудование подрядчиком представлены и размещены в Единой информационной системе.

Оплата выполненных работ по данному контракту произведена в размере 100% на общую сумму 655 770 рублей 04 копейки.

**Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок**

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

На основании п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ администрация Приаргунского муниципального округа является муниципальным заказчиком.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации.

Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.

 В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений не установлено.

 Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

 На основании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации округа установлено, что в 2023 году Заказчиком проведен электронный аукцион, рассмотрено три заявки.

По итогам проведенного электронного аукциона (Протокол подведения итогов от 08.02.2023г. №ИЭА1) на выполнение работ по строительству и обустройству детской игровой площадки в селе Новоивановка Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, администрацией заключен муниципальный контракт №464-ЭА от 20.02.2023 г. с ООО «У».

 В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик размещает указанную в п. 1-7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в реестр контрактов.

Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок – 20.02.2023г.

К проверке представлены: муниципальный контракт, дополнительные соглашения, акты о приемке выполненных работ КС-2, КС-3, счета на оплату, платежные поручения.

При исполнении муниципального контракта №464-ЭА от 20.02.2023г. подписано два дополнительных соглашения.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ дополнительное соглашение от 01.03.2023г. №1 к муниципальному контракту №464-ЭА размещено Единой информационной системе 12.04.23г. (с нарушением сроков на 31 день), дополнительное соглашение от 31.05.2023г №2 не размещено в Единой информационной системе.

Для проведения экспертизы выполненных работ, распоряжением администрации Приаргунского округа от 06.04.2023 г. №175 создана комиссия.

Комиссия провела осмотр, контрольные замеры 06.06.2023 г. и дала положительное заключение к приемке.

Виды выполненных работ, указанные в акте о приемке, соответствуют перечню работ, определенных локально-сметным расчетом.

**Выводы по результатам проверки:**

1. Нецелевого использования средств, предоставленных на реализацию государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» не выявлено.

2. В ходе проверки установлены случаи нарушения сроков при размещении информации в ЕИС: дополнительное соглашение от 01.03.2023г. №1 размещено 12.04.23г. (с нарушением сроков на 31 день), дополнительное соглашение от 31.05.2023г. №2 не размещено в ЕИС.

**Рекомендации:**

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на «Комплексное развитие сельских территорий» рекомендуется:

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Внести представления администрации Приаргунского округа о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края В.А. Башурова