КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg\_ksp@bk.ru

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

**Наименование контрольного мероприятия**: проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в с. Улан).

**Проверяемый период:** 2023 год.

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.5 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 27.12.2023г. №16.

**Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:** с 26 июня 2024 года по 09 июля 2024 года.

**Объект проверки:** Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

**Место проведения контрольного мероприятия:** Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, с. Улан.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.**

 Для реализации мероприятий по формированию городской среды в Приаргунском округе разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 23.03.2021г. №109 «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края».

Постановление размещено на официальном сайте администрации Приаргунского муниципального округа.

**Проверка соблюдения условий соглашения**

 Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края заключено Соглашение от 09.02.2023г. № 76538000-1-2019-003 на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края.

 Согласно п.2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований в бюджете Приаргунского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется

иной межбюджетный трансферт в сумме 16 838 461 рубля 53 копеек на 2023 год, из них на приобретение и установку детских площадок в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в сумме 5 940 000 рублей (два объекта, в том числе с. Улан), на приобретение и установку спортивных площадок в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края 3 960 000 рублей и на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации проекта "1000 дворов" в сумме 6 938 461 рублей 53копейки.

   Фактически в бюджет муниципального округа средства иного межбюджетного трансферта на реализацию Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края поступили в полном объеме в сумме 5 940 000 рублей, из них на установку детской игровой площадки в с. Улан 2 058 602 рублей 04 копейки.

 Так же Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края заключено Соглашение от 07.02.2023г. № 099-033-23-027 на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края за счет средств краевого бюджета.

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований предусматриваемых в

бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на

финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования

которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет:

в 2023 году 100 000 рублей, из них на приобретение и установку детских площадок в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в размере 40% (из них 51,98% на с.Улан) и на приобретение и установку спортивных площадок в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в размере 60% от общей суммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Получатель иного межбюджетного трансферта | Наименование мероприятий | Средства федерального бюджета, руб. | Средства краевого бюджета, руб. | Всего поступило в 2023г, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края | Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в с. Улан) | 2 058 602,04 | 20 793,96 | 2 079 396,0 |

Между администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и ООО «Управляющая компания п. Приаргунск»" заключен муниципальный контракт от 13.03.2023г №1372-ЭА на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в с. Улан Приаргунского муниципального округа Забайкальского края. Цена контракта с учетом дополнительного соглашения №1 от 17.03.2023г. составляла 2 079 396 рублей.

Способ определения подрядчика - электронный аукцион (протокол подведения итогов от 02 марта 2023 г. № 0891200000623001275-2).

В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ определен до 15.08.2023г.

Согласно актов выполненных работ (КС-2, КС-3 от 15.08.2023г.) работы выполнены без нарушения сроков.

Проведенными контрольными осмотром и замерами установлено, что работы выполнены в соответствии со сметной документацией с уточненными объемами работ (дополнительное соглашение от 07.08.2023г. №3), расхождений объемов не выявлено.

Требования к муниципальному контракту указанные в приложении №1 (техническое задание) подрядчиком соблюдены.

Оплата выполненных работ по данному контракту произведена в размере 100% на общую сумму 2 079 396 руб.

**Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок**

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

На основании *п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ* администрация Приаргунского муниципального округа является муниципальным заказчиком.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации.

Согласно *ст. 16 закона № 44-ФЗ* основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год.

В соответствии *с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279* «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.

 В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений не установлено.

 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

 В 2023 году Заказчиком проведен электронный аукцион, рассмотрено две заявки.

 По итогам проведенногоэлектронного аукциона (протокол подведения итогов от 02 марта 2023 г. № 0891200000623001275-2) на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в с.Улан Приаргунского муниципального округа, администрацией заключен муниципальный контракт от 13.03.2023г. №1372-ЭА с ООО «Управляющая компания п. Приаргунск».

 Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок.

 К проверке представлены: муниципальный контракт, дополнительные соглашения, акты о приемке выполненных работ КС-2, КС-3, счета на оплату, счет-фактуры, платежные поручения.

При исполнении муниципального контракта №1372-ЭА от 13.03.2023г. подписано 4 дополнительных соглашения, одно из них размещено без нарушения сроков.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ дополнительные соглашения к муниципальному контракту размещены в ЕИС:

 -№1 от 17.03.2023г. размещено 29.08.2023г. (на 112-й рабочий день);

- №2 от 07.07.2023г. не размещено;

- №3 от 07.08.2023г, размещено 29.08.2023г ( на 16-й день).

Комиссия, действующая на основании распоряжения администрации Приаргунского округа от 06.04.2023 г. №175-р/од «О создании комиссии по реализации мероприятий на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в рамках муниципальных программ: «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края», «Комплексное развитие сельских территорий Приаргунского муниципального округа Забайкальского Края на 2022-2025 годы», реализации отдельных мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на приобретение и установку спортивных площадок, приобретение и установку детских игровых площадок, проекта «1000 дворов» рассмотрела представленные подрядчиком КС-2, КС-3, счет-фактуры, провела осмотр объекта. Приемка проводилась в августе и сентябре 2023г., подписаны акты от 01.08.2023 г. №1 и от 04.09.2023г №2, работы приняты без замечаний.

**Выводы по результатам проверки:**

1. Нецелевого использования средств, предоставленных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в с. Улан) не установлено.

2. В ходе проверки установлено в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ (размещение информации в ЕИС об изменении условий муниципального контракта в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений):

- дополнительное соглашение от 17.03.2023г. №1 размещено 29.08.2023г. (на 112-й рабочий день);

- дополнительное соглашение от 07.07.2023г. №2 не размещено;

- дополнительное соглашение от 07.08.2023г. №3 размещено 29.08.2023г. (на 16-й рабочий день).

**Рекомендации:**

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края рекомендуется:

1. Проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Внести представления администрации Приаргунского округа о принятии мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края В.А. Башурова