### АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО

### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2025 г.                                                                                                   № 328

п.г.т. Приаргунск

О внесении изменений в постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 21 апреля 2025 года №306 «Об утверждении срока начала капитального ремонта, необходимом перечне услуг и (или) работ, их стоимости, об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 годах по адресам: п.г.т. Приаргунск: мкр.2-й, д.3, ул. Октябрьская, д.5, мкр. МЖК, д.2, д.1, ул. Ленина, д.12, ул. Чернышевского, д.4а, ул. Воинов-Интернационалистов д.1, п. Досатуй: ул. Привокзальная, д.2а, д.2б»

В соответствии со статьёй 37 Устава Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, постановляет:

1. Внести в постановление администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 21 апреля 2025 года №306 «Об утверждении срока начала капитального ремонта, необходимом перечне услуг и (или) работ, их стоимости, об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 годах по адресам: п.г.т. Приаргунск: мкр.2-й, д.3, ул. Октябрьская, д.5, мкр. МЖК, д.2, д.1, ул. Ленина, д.12, ул. Чернышевского, д.4а, ул. Воинов-Интернационалистов д.1, п. Досатуй: ул. Привокзальная, д.2а, д.2б» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Приаргунского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                        В.А. Григорьев

Приложение

к постановлению администрации

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края

от 14 мая 2025 г. № 328

Сроки начала капитального ремонта, необходимый перечень услуг и (или) работ, их стоимость, и источник финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2026-2028 годах по адресу: п.г.т. Приаргунск, мкр.2-й, д.3, ул. Октябрьская, д.5, мкр. МЖК, д.2, д.1, ул. Ленина, д.12, ул. Чернышевского, д.4а, ул. Воинов-Интернационалистов д.1, п. Досатуй: ул. Привокзальная, д.2а; д.2б.

| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Запланированные сроки проведения работ | Стоимость работ, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т. Приаргунск, мкр. 2-й, д.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации | до 31.12.2026 г. | 3 406 603,00 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 2 | п.г.т. Приаргунск, ул. Октябрьская, д.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации | до 31.12.2026 г. | 2 216 809,80 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 3 | п.г.т. Приаргунск, мкр. МЖК, д.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации | до 31.12.2026 г. | 4 319 620,50 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 4 | п.г.т. Приаргунск, ул. Ленина, д.12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | до 31.12.2026 г. | 1 910 267,68 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 5 | п.г.т. Приаргунск, ул. Чернышевского, д.4а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | до 31.12.2026 г. | 4 786 904,90 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 6 | п.г.т. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д.1 | Ремонт крыши, разработка проектной документации | до 31.12.2027 г. | 10 776 344,00 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 7 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д.2а | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | до 31.12.2028 г. | 3 278 462,09 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 8 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д.2б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | до 31.12.2028 г. | 3 298 076,51 | За счет средств собственников помещений в МКД |
| 9 | п.г.т. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, разработка проектной документации | до 31.12.2028 г. | 3 541 879,25 | За счет средств собственников помещений в МКД |