КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg_ksp@bk.ru

# ОТЧЕТ

# по результатам проведения контрольного мероприятия

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на капитальный ремонт здания МБОУ Приаргунской СОШ».

Проверяемый период: 2024 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее КСП Приаргунского округа) утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункта 2.6 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий КСП Приаргунского округа на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя КСП Приаргунского округа от 23.12.2024г. №25.

Срок проведения контрольного мероприятия: основной этап с 08.07.2024 г.  по 08.08.2024 г., заключительный этап с 29.09.2025г. по 27.10.2024 г.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Постановлением администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее – администрация Приаргунского округа) от 17.12.2020г. №451 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Приаргунском муниципальном округе на 2021-2025 годы». Разработчик и ответственный исполнитель программы является комитет образования Приаргунского округа, соисполнители программы – муниципальные образовательные учреждения Приаргунского округа.

В перечень мероприятий (приложение №1) на период 2021-2025 годы включен «Капитальный ремонт объектов инфраструктуры общеобразовательных учреждений» без указания объемов и источников финансирования по годам.

Согласно Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, осуществление мониторинга и контроля их реализации (далее Порядок разработки и корректировки муниципальных программ), утвержденного постановлением администрации Приаргунского округа от 27.10.2023г. №814 ответственные исполнители организуют реализацию программы, мониторинг и корректировку.

В  целях  обеспечения  эффективного  мониторинга  и  контроля  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  ответственный  исполнитель  на  основе  предложений  соисполнителей,  участников муниципальной  программы  разрабатывает  детальный  план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, содержащий перечень мероприятий   с  указанием  сроков  их  реализации  и бюджетных ассигнований.

Ответственному исполнителю необходимо привести в соответствие муниципальную программу.

2.Министерство образования и науки Забайкальского края и администрация Приаргунского округа заключили Соглашение от 06.02.2024 г.  № 76538000-1-2024-007 на предоставление субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Согласно п.2.1 Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2024г. №76538000-1-2024-007/1) «Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2024 году 77 366 078 (семьдесят семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 37 копеек.

Согласно п.2.2. Соглашения (в редакции дополнительного соглашения от 07.06.2024г. №76538000-1-2024-007/1) «Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края Бюджету Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2024 году не более 76 592 417 (семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи четыреста семнадцать) рублей 59 копеек.

Фактически в бюджет Приаргунского округа средства субсидии поступили в сумме 76 592 417 рублей 59 копеек. Информация представлена в таблице №1.

Таблица №1

| Получатель субсидии | Наименование мероприятия | Средства субсидии федерального бюджета, руб. | Средства субсидии краевого бюджета, руб | Всего субсидии на 2024г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Приаргунского округа | Модернизация школьных систем образования | 69 699 100,0 | 6 893 317,59 | 76 592 417,59 |

3. Оценка эффективности и целевого использования субсидии.

Администрацией Приаргунского  округа и комитетом образования  Приаргунского округа заключено соглашение от 06.02.2024г. № 8 (в редакции от 07.06.2024г. №8/1) о предоставлении в 2024 году субсидии из бюджета Приаргунского округа на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в сумме 77 366  078 рублей 37 копеек (таблица №2).

Таблица №2

| Наименование мероприятия | Средства субсидии федерального бюджета, руб. | Средства субсидии краевого бюджета, руб | Средства софинансирования из бюджета Приаргунского округа, руб. | Средства бюджета Приаргунского округа, руб | Всего на 2024г., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация школьных систем образования | 69 699 100,0 | 6 893 317,59 | 773 660,78 | 246 381,52 | 77 612 459,89 |

В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств  МБОУ Приаргунской СОШ в 2024 году  заключены девять муниципальных контрактов и шестнадцать договоров на выполнение работ/оказания услуг, поставку оборудования.

Информация о контрактах (договорах) представлена в таблице №3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | Реквизиты |  |  | Наименование работ, услуг |  |  |  | Подрядчик |  |  | Стоимость, руб |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МК |  | 11.03.24 г. №571-ОК |  | Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11 |  |  | ООО «ЧИТАСТРОЙ» |  |  |  | 58 443 007, 20 |  |
| 2 | МК |  | 15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ |  | Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта. |  |  | ООО «Строительная компания «Гранит» |  |  |  | 4 756 995,85 |  |
| 3 | договор |  | 15.11.24г. №СВР 24-83 |  | Договор на выполнение электромонтажных работ (арочный металлодетектор) |  |  | ИП Семенов Владимир Викторович |  |  |  | 201 717,66 |  |
| 4 | договор |  | 04.10.24г.№СВН 24-76 |  | Договор на выполнение электромонтажных работ ЛВС в рамкам капитального ремонта (точка доступа, Wi-Fi роутер, коммутатор, кабель, монтажные работы) |  |  | ИП Семенов Владимир Викторович |  |  |  | 320 410,0 |  |
| 5 | договор |  | 04.10.24г. №СВН 24-74 |  | Договор на выполнение электромонтажных работ по установке системы контроля и управления доступом в рамках капитального ремонта (турникет) |  |  | ИП Семенов Владимир Викторович |  |  |  | 525 652,0 |  |
| 6 | договор |  | 20.12.24г. №45 |  | Договор на обеспечение антитеррористической безопасности, в целях капитального ремонта МБОУ Приаргунской СОШ |  |  | ИП Кузьмин Андрей Сергеевич |  |  |  | 44 663,86 |  |
| Итого на капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 292 446,57 |  |
| Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МК |  | 27.05.24г. №5199-ЭА |  |  | Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 135 537,36 |  |
| 2 |  | МК |  | 29.05.24г. №5216-ЭА |  |  | Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ИП Лопатина Оксана Ивановна |  |  | 2 331 343,0 |  |
| 3 |  | МК |  | 10.06.24г. №5521-ЭА |  |  | Приобретение компьютерной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ООО «КРАФТ» |  |  | 695 759,09 |  |
| 4 |  | МК |  | 10.06.24г. №5531-ЭА |  |  | Приобретение компьютерной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ООО «Биллинговый Центр» |  |  | 5 037 886,9 |  |
| 5 |  | МК |  | 09.07.24г. №6714-ЭА |  |  | Приобретение интерактивных панелей для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ООО « АЛЬЯНС КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» |  |  | 878 600,0 |  |
| 6 |  | МК |  | 16.07.24г. №6981-ЭА |  |  | Приобретение мебели для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ.( стол лабораторный 15шт, стол ученический 30шт, диван 2шт, стол для переговоров 1) |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 423 344,06 |  |
| 7 |  | МК |  | 16.07.24г. №6981-ЭА |  |  | Приобретение компьютерной и организационной техники для оснащения МБОУ Приаргунской СОШ. |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 1 619 762,36 |  |
| 8 |  | договор |  | 29.03.24г. №А120324-1С-2 |  |  | Поставка товара (глобусы, влажные препараты: «черепаха болотная», «внутренние строение птицы») |  | ИП Закиркин Антон Витальевич |  |  | 12 942,0 |  |
| 9 |  | договор |  | 29.03.24г. №А120324-1С-3 |  |  | Договор на поставку товара (микроскопы) |  | ИП Закиркин Антон Витальевич |  |  | 64 093,0 |  |
| 10 |  | договор |  | 28.03.24г. №А120324-1С-1 |  |  | Договор на поставку товара(наборы по механике, электричеству, оптике и т.д.) |  | ИП Закиркин Антон Витальевич |  |  | 293 413,0 |  |
| 11 |  | договор |  | 11.03.24г. №2024-03-07К |  |  | Договор поставки (средства для оказания первой медицинской помощи) |  | ИП Кокарева Юлия Витальевна |  |  | 194 800,0 |  |
| 12 |  | договор |  | 11.03.24г. №2024-03-09К |  |  | Договор поставки ( винтовка, пневматический пистолет, мишень и т.д.) |  | ИП Кокарева Юлия Витальевна |  |  | 87 736,0 |  |
| 13 |  | договор |  | 10.03.24г. №014 |  |  | Договор поставки (стол демонстративный (химия) пластик) |  | ИП Сафронов Александр Андреевич |  |  | 40 537,0 |  |
| 14 |  | договор |  | 10.03.24г. №011 |  |  | Договор поставки (жалюзи, доска магнитная) |  | ИП Сафронов Александр Андреевич |  |  | 330 171,0 |  |
| 15 |  | договор |  | 10.03.24г. №012 |  |  | Договор поставки (звуковая аппаратура , видеокамеры, проекционный экран и т.д.) |  | ИП Сафронов Александр Андреевич |  |  | 309 281,0 |  |
| 16 |  | договор |  | 10.03.24г. №013 |  |  | Договор поставки (шкаф для хранения лекарств) |  | ИП Сафронов Александр Андреевич |  |  | 26 883,0 |  |
| 17 |  | договор |  | 18.06.24г. №070 |  |  | Договор поставки (Комплект ГИА лабораторный по физике, 3D ручка, набор для 3D ручки и т.д.) |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 276 215,55 |  |
| 18 |  | договор |  | 18.06.24г. №071 |  |  | Договор поставки (экраны для проекторов, жалюзи) |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 88 400,0 |  |
| 19 |  | договор |  | 18.06.24г. №072 |  |  | Договор поставки (швейная машинка, посудомоечная машина, сушилки для рук) |  | ИП Шестаков Степан Евгеньевич |  |  | 473 309,0 |  |
|  |  | Итого оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 320 013,32 |  |
|  |  | Всего за 2024 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 612 459,89 |  |

Основные нарушения при исполнении муниципальных контрактов:

1) Муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11».

В ходе  проверки соответствия выполненных работ по муниципальному контракту установлено, что объемы фактически выполненных работ по многим позициям не соответствуют с принятыми объемами работ (Приложение № 1 – Акт контрольного обмера).

В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства), в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, осуществлена приемка результатов исполнения контракта, несоответствующих условиям контракта  на  сумму 3 867 619 рублей 16 копеек.

Так же проверкой установлено, что в нарушении ст.34 БК РФ при ненадлежащем планировании и контроле за ходом капитального ремонта допущено неэффективное использование бюджетных средств при облицовки наружных оконных проемов откосной оцинкованной планкой с устройством оконного водоотлива в количестве 39,53 м2. на сумму 105 393 рубля 14 копеек.

Указанные выше работы выполнены дважды по двум разным муниципальным контрактам:

- муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»;

- муниципальный контракт от 15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».

Всего облицовка оконных откосов выполнена на 30 окнах здания школы со стороны ул.Губина (на 1 этаже 20шт., на 2 этаже 3шт., на 3 этаже 7шт.).

Подробная информация представлена в таблице №4.

Таблица №4

| Наименование работ | Номер, дата контракта (договора) | Перечень расхождений в принятых и оплаченных работах | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ» | МК от 11.03.2024г №571-ОК | Завышены следующие объемы работ и объемы строительных материалов: -дверные проемы завышены на 43,04м2.; -скобяные изделия завышены на 8шт.; -подоконные доски из ПВХ завышены на 42м.п.; -заглушки торцевые к подоконной доске завышены на 22 шт.; -оконные откосы декоративные бумажно-слоистые пластиковые завышены на 37,46 м2.; -оконная откосная оцинкованная планка с устройством водоотлива оцинкованного завышена на 93,71м2.; - полы керамогранитные завышены на 15,89м2.; - полы древесностружечные из OSB-3 завышены на 261,02м2.; -покрытие полов линолеумом завышено на 255,55м2.; -покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface завышено на 5,58м2.; -устройство потолков ARMSTRONG завышено на 479,1 м2.; -облицовка стен керамической плиткой завышена на 619,62 м2.; - устройство карнизов запланировано, не выполнено, но заказчиком принято в количестве 100 м2.; -устройство фронтонов запланировано, не выполнено, но заказчиком принято в количестве 114 м2. (в них нет необходимости так как крыша вальмовая); -устройство желобов подвесных завышено на 12м.; -водосточные трубы завышены на 99м.; -колено трубы завышено на 3шт.; -хомут металлический диаметр 150мм завышен на 293шт.; - устройство отмостки завышено на 6,4 м3. | 3 867,619 |

2) Муниципальный контракт от 15.11.2024г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунской СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».

Согласно акта выполненных работ (КС-2 от 24.12.24г.)  работы выполнены с нарушением сроков на 8 календарных дней.

В нарушении с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ и п.11.9 муниципального контракта  заказчик не насчитывал пени, штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Выводы по результатам проверки:

1. Согласно Порядка разработки и корректировки муниципальных программ ответственный составитель и исполнитель муниципальных программ  должен ежегодно корректировать, составлять годовой отчет о ее реализации с размещением на официальном сайте администрации Приаргунского округа.

При проведении контрольного мероприятия установлено, что муниципальная программа «Развитие системы образования в Приаргунском муниципальном округе на 2021-2025 годы» не корректируется, годовые отчеты не составляются.

2. В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам, в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, осуществлена приемка результатов исполнения контракта, несоответствующих условиям контракта от 11.03.2024г. №571-ОК  «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»  на  сумму 3 867 619 рублей 16 копеек.

3. В нарушении ст.34 БК РФ при ненадлежащем планировании и контроле за ходом капитального ремонта допущено неэффективное использование бюджетных средств при облицовки наружных оконных проемов откосной оцинкованной планкой с устройством оконного водоотлива в количестве 39,53 м2. на сумму 105 393 рубля 14 копеек.

Указанные выше работы выполнены дважды по двум разным муниципальным контрактам: муниципальный контракт от 11.03.2024г. №571-ОК  «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Губина,11»  и муниципальный контракт от 15.11.24г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта».

4. В нарушении с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ и п.11.9 муниципального контракта от 15.11.2024г. №00011280-ЗК в ЭФ «Монтаж облицовки здания МБОУ Приаргунская СОШ, расположенной по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, ул., Губина ,11,в рамках капитального ремонта» заказчик не насчитывал пени, штрафы за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Рекомендации:

1.Директору МБОУ Приаргунской СОШ направить подрядчику требование (претензию) о возврате излишне уплаченных денежных средств, то есть неосновательного обогащения в сумме 3 867 619 рублей 16 копеек по муниципальному контракту от 11.03.2024г. №571-ОК «Капитальный ремонт МБОУ Приаргунской СОШ  по адресу: Забайкальский край, п. Приаргунск, ул.Губина,11». В случае не исполнения  подрядчиком требований указанных в претензии, необходимо обратиться в суд.

2. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт образовательных  организаций, Контрольно-счетная палата рекомендует:

2.1.Комитету образования Приаргунского муниципального округа  проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем.

2.2.Специалистам технического отдела Комитета образования

Приаргунского  муниципального округа при составлении дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов необходимо более детально рассматривать виды и объемы предстоящих ремонтных работ.

3.При приемке выполненных работ членам приемочных комиссий ответственно относится к возложенным на них обязанностям. В процессе приёмки качественно осуществлять проверку количества, качества, комплектность и прочие характеристики на предмет соответствия требованиям, установленными контрактами (договорами). При необходимости привлекать экспертов, экспертные организации.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

- Внести представления о принятии мер по устранению и    недопущению впредь выявленных нарушений:

- в комитет образования Приаргунского муниципального округа;

- в МБОУ Приаргунской СОШ.

2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- в Совет Приаргунского муниципального округа;

- Главе Приаргунского муниципального округа;

- в Прокуратуру Приаргунского района;

- разместить отчет на официальном сайте администрации

Приаргунского муниципального округа.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Приаргунского муниципального округа

Забайкальского края                                        ______________   В.А. Башурова