Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»

«05» июля  2021 года                                                                                       № 5

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСО № 38 от 17.06.2021 г.

2.   Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председателем Контрольно-счетного органа С.Ю. Левченко, проведена проверка  законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка

3.   Перечень проверенных органов или организаций:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Малета

4.   Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «21» июня по «01» июля 2021 года

- Проверяемый период: 2019-2020 годы.

- Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия объекта проверки: Акт №37-21/КМ-А-КСО от 01.07.2021 года

7. Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

Объем проверенных средств  составил  2033812рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета (89,3%) – 1816192,12 руб.;

- средства краевого бюджета (5,7%) – 115929,28 руб.;

- средства бюджета района  (5%)- 101690,60 руб.

Распоряжением администрации муниципального района  от 30.08.2019 года № 267-р в целях реализации заключенного соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Петровск-Забайкальский район», средства субсидии выделены МОУ СОШ с. Малета на ремонт спортивного зала.

В ходе реализации мероприятия заключено 2 контракта и договор подряда.

По муниципальному контракту от 05.07.2019 года №1, заключенному с ООО «Сфера»,  выполнялись работы по ремонту кровли, устройству отмостки спортивного зала МОУ СОШ с. Малета. Стоимость работ по условиям контракта составила 535748,05 рублей. Данный контракт заключался без проведения конкурсных процедур с тем же подрядчиком, который проводил работы по внутреннему ремонту помещения здания   по контракту №3 от 20.05.2019 года.

На  внутренний ремонт помещения здания  заключен муниципальный контракт с ООО Сфера» от 20.05.2019 года № 3 на сумму 1493590,74 рублей.  Выполнены демонтажные работы,  установка оконных  блоков из ПВХ профилей, ремонт  зала, тамбура, раздевалок, преподавательской, тренерской, крыльца, ремонт потолка, ремонт системы отопления, замена электрики, установка системы сигнализации, оборудования.

В ходе проверки законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» финансовые нарушения не установлены.  Средства использованы целенаправленно  и в полном объеме.

Выявлены нарушения ч.13.1 ст. 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, п. 2.4. контрактов в части сроков оплаты работ по причине длительности проведения процедур по предоставлению субсидии муниципальному району.

8. Предложения:

По результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Директору МОУ СОШ с. Малета в дальнейшем приемку выполненных  ремонтных работ осуществлять комисионно. Не допускать нарушения сроков оплаты по контрактам.

- Копию акта проверки направить в Контрольно-счетную палату Забайкальского края, Главе муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»» направить Председателю Совета муниципального района «Петровск-Забайкальский район.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                                С. Ю. Левченко