Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности,  целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления (2019-2025 годы)»

на объектах: администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», администрация городского поселения «Новопавловское», администрации сельских поселений «Балягинское», «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Катаевское», «Катангарское», «Малетинское», «Песчанское», «Тарбагатайское», «Толбагинское»,            «Усть-Оборское», «Хараузское», «Хохотуйское»

«10» февраля 2023 года                                                                                         № 1

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжений председателя КСО № 1 от 11.01.2023 г., № 2 от 16.01.2023 г., № 3 от 23.01.2023 г.

2. Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: инспектором Контрольно-счетного органа  Л.А. Ащеуловой проведено контрольное мероприятие Проверка законности, эффективности,  целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления (2019-2025 годы)» за 2021-2022 годы.

3. Перечень проверенных органов или организаций:

администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», администрация городского поселения «Новопавловское», администрации сельских поселений «Балягинское», «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Катаевское», «Катангарское», «Малетинское», «Песчанское», «Тарбагатайское», «Толбагинское»,  «Усть-Оборское», «Хараузское», «Хохотуйское».

4. Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «16» января по «07» февраля 2023 года

- Проверяемый период: 2021- 2022 годы.

- Реквизиты актов, составленных по результатам контрольного мероприятия объектов проверки: Акт № 01-23/КМ-А-КСО от 19.01.2023 г., Акт № 02-23/КМ-А-КСО от 24.01.2023 г., Акт № 03-23/КМ-А-КСО от 07.02.2023 г.

- Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия на объектах:

7.1. Объем проверенных средств  составил  335000 рублей. В ходе проверки выявлены  нарушения на общую сумму 32080 рублей.

по администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»:

7.2. Программа принята с нарушением срока, установленного п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.28 статьи 3 Порядок разработки и корректировки муниципальных программ.

7.3. Изменения  в программу вносились 4 раза - постановлениями от 26.10.2020 года №691; от 20.08.2021 года №425; от 26.10.2021 года №541; 14.06.2022 года №325.

7.4. Разработчиками  программы нарушаются требования статьи 179 Бюджетного кодекса  РФ,  п. 29 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ в части сроков приведения объемов бюджетного финансирования в соответствии с решением о бюджете. Решением о бюджете плановые показатели на 2022 год утверждены в сумме  335000 рублей, по паспорту программы объемы финансирования определены в сумме  200000 рублей, сумма расхождения составила 135000 рублей.

7.5. Из всех мероприятий программы, которые планировались изначально на 2021-2022 годы, в полном объеме не выполнено ни одно. От первоначально утвержденных плановых назначений исполнение в 2021 году составило 0  рублей,  в 2022 году составило 335000 рублей или 167,5%.

7.6. В течение 2021 года программа  фактически не реализовывалась, расходы на мероприятия программы не производились. В результате запланированные объемы на проведение мероприятий программы в сумме 196527 рублей были распределены на другие статьи расходов бюджета муниципального района.

7.7. Фактически из бюджета района средства на реализацию мероприятий  по кодам программы в 2022 году выделены в сумме  335000 рублей и  перечислены бюджетам поселений (распоряжение администрации муниципального района от 28.04.2022 года №183-р), из них: городскому поселению 30000 рублей,  сельским поселениям  305000 рублей, для проведения мероприятий по уборке населенных пунктов и опашки свалок в рамках мероприятия программы, что составляет 186,5% плановых назначений.

7.8. В нарушение п.35 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ отчеты о реализации программы не составлены, что препятствует проведению анализа хода реализации муниципальной программы.

7.9. После корректировки мероприятий программы с учетом финансовых возможностей, все остальные показатели (важнейшие целевые индикаторы, ожидаемые конечные результаты) остались неизменными и не приведены в соответствие поставленным целям.

7.10. Выбор показателей (целевых индикаторов) осуществлен разработчиком муниципальной программы без достаточного анализа, не подкреплен расчетами и не обеспечен возможностью проверки и подтверждения их достижения целям, также не дают ясного представления о реальном вкладе программы в социально-экономическое развитие муниципального района.

По мнению Контрольно-счетного органа целевые индикаторы по показателям программы не достигнуты.

7.11. В нарушение п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 5 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ  отделом экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района не проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы, по результатам которой принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  программы.

7.12. Контрольно-счетный орган  в ходе экспертно-аналитических мероприятий  неоднократно обращал внимание на недостаточный контроль за реализацией всех муниципальных программ, в том числе и программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления», как со стороны исполнителя, так и со стороны администрации муниципального района, что приводит к отсутствию результатов реализации  муниципальных программ.

Это говорит о недостаточном контроле со стороны администрации муниципального района, ответственных за исполнение муниципальных программ, за ходом их реализации, качеством исполнения и о низкой ответственности за реализацию программ.

7.13. В представленном реестре муниципальных программ  сведения о количестве и наименовании муниципальных программ занесены некорректно и требуют уточнений, о чем неоднократно отмечал Контрольно-счетный орган в Информации на отчет об исполнении бюджета муниципального района за 1 полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года, Заключении на проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, но данное замечание не было принято во внимание.

по администрации городского поселения «Новопавловское»:

7.14. В рамках программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления (2019-2025 годы)» городскому поселению «Новопавловское» в 2022 году распоряжением администрации муниципального района от 28.04.2022 года №183-р по мероприятию программы выделено 30000 рублей на уборку населенных пунктов и опашку свалок.

7.15. Фактические расходы составили 30000 рублей. Администрацией городского поселения заключен договор на 30000 рублей с ООО «Восход» на выполнение работ по уборке и вывозу мусора на кладбище в городском поселении, работы выполнены в полном объеме.

7.16. Нарушений в ходе проверки и нецелевого расходования средств не установлено.

по администрациям сельских поселений нарушения на общую сумму 32080 рублей:

  - Согласно программе «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления (2019-2025 годы)» распоряжением главы муниципального района от 28.04.2022 года №183-р в 2022 году по мероприятию программы сельским поселениям выделено 305000  рублей  для проведения мероприятий по уборке населенных пунктов и опашки свалок.

  - Контрольно-счетный орган отмечает низкое качество составления договоров в рамках выполнении мероприятий программы:

- во всех договорах сельских поселений неточно сформулировано наименование мероприятий, проводимые в рамках муниципальной программы.

- в нарушение ст. 702 Гражданского кодекса с/п «Зугмарское», «Малетинское», «Толбагинское» в договорах не указано содержание, объем работ и местоположение (адрес) объектов, на которых проводились работы.

  - В нарушение ст. 226 Налогового кодекса РФ администрациями поселений «Балягинское», «Катаевское», «Песчанское», «Хохотуйское» по договорам ГПХ с физическими лицами не исчисляли, не удерживали и не уплачивали НДФЛ.

В нарушение ст.420 Налогового кодекса РФ администрациями поселений «Балягинское», «Катаевское», «Песчанское», «Хохотуйское» по договорам ГПХ  с физическими лицами не начисляли и не уплачивали страховые взносы на ОПС и ОМС.

  - На 01.01.2023 года по договорам на оказание услуг с физическими лицами  сельских поселений   «Балягинское», «Катаевское», «Песчанское», «Хохотуйское» имеется кредиторская задолженность по НДФЛ и страховым взносам:

- с/п «Балягинское» по договору б/н оказания услуг от 20.05.2022 года - по НДФЛ 3900 рублей, ПФР – 6600 рублей, ФОМС – 1530 рублей;

- с/п «Катаевское» по договору №1 на возмездное оказание услуг  от 27.05.2022 года - по НДФЛ 1300 рублей, ПФР – 2200 рублей, ФОМС – 510 рублей;

- с/п «Песчанское» по договору №1 на возмездное оказание услуг  от 27.05.2022 года - по НДФЛ 1300 рублей, ПФР – 2200 рублей, ФОМС – 510 рублей;

-  с/п «Хохотуйское» по договору б/н от 20.04.2022 года - по НДФЛ 3900 рублей, ПФР – 6600 рублей, ФОМС – 1530 рублей.

В нарушение п.1 ст.13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" администрациями сельских поселений «Балягинское», «Катаевское», «Песчанское», «Хохотуйское» кредиторская задолженность, сложившаяся по договорам ГПХ, не отражена в  ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2023 года.

  - В договоре с/п «Тарбагатайское» заказчиком выступает администрация  городского поселения, однако такого объекта не существует. Законом Забайкальского края  от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК «О преобразовании и создании некоторых населенных пунктов Забайкальского края» городское поселение «Тарбагатайское» преобразовано в сельское поселение.

- Главам сельских поселений «Катангарское» и «Хараузское»  были выданы в  подотчет денежные средства в сумме 5600 рублей и 10000 рублей соответственно на приобретение  ГСМ. Списание ГСМ производилось не по норме расходования, а по фактическому поступлению. Путевые листы к проверке не представлены.

  - В нарушение п. 1.15 учетной политики сельского поселения «Хараузское», утвержденной постановлением от 19.10.2022 года №30,  авансовый отчет №000000027 от 30.05.2022 года на 10000 рублей сдан несвоевременно.

  - В ходе проверки нецелевого расходования средств не выявлено.

- Предложения:

В целях  устранения выявленных нарушений по результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Администрации муниципального района

- В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 29 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ объемы финансирования муниципальной  программы  на 2022 г. привести в соответствие с  решением о бюджете от 17.12.2021 г. №228 «О бюджете муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

В дальнейшем при реализации программы  корректировку планируемых значений целевых показателей  проводить своевременно и в соответствии с решением о бюджете.

- Осуществлять контроль за исполнением, мониторингом программы, как со стороны исполнителя, так и со стороны администрации муниципального района в соответствии с  Порядком о принятии решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ. Составить отчет о реализации программы за 2022 год.

- Отделу экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района  провести оценку эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  при обращении с отходами производства и потребления (2019-2025 годы)»  в соответствии с  Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

По результатам оценки принять решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  программы.

- Отделу экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района привести реестр муниципальных программ в соответствие  с Порядком  ведения реестра муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район», утвержденным Постановлением  главы муниципального района от 25 декабря 2020 года № 802.

2. Главам сельских поселений:

- В дальнейшем во избежание нецелевых расходов денежных средств, в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ четко формулировать в договорах наименование работ и при подписании договоров особое внимание обращать на их содержание.

- Обеспечивать заключение договоров в соответствии с нормами главы 37 Гражданского кодекса РФ.

- Обеспечить строгое ведение бухгалтерского учета в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года №402-ФЗ, учетной политикой поселения.

3. Администрациям сельских поселений:

- Администрациям сельских поселений «Балягинское», «Катаевское», «Песчанское», «Хохотуйсткое» погасить кредиторскую задолженность по договорам ГПХ в размере  32080 рублей, в том числе:

- администрация с/п «Балягинское» по договору б/н оказания услуг от 20.05.2022 года -12030 рублей;

- администрация с/п «Катаевское» по договору №1 на возмездное оказание услуг  от 27.05.2022 года - 4010 рублей;

- администрация с/п «Песчанское» по договору №2  на возмездное оказание услуг от 04.05.2022 года - 4010 рублей;

- администрация с/п «Хохотуйское»  по договору б/н от 20.04.2022 года - 12030 рублей.

Информацию о проделанной работе с подтверждающими документами предоставить в Контрольно-счетный орган в течение месяца.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия для ознакомления  предоставить главе муниципального района и председателю Совета муниципального района.

- Направить копии актов проверки в Петровск-Забайкальскую межрайонную прокуратуру.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                               Е.Ю. Горбунова