Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств Дорожного фонда муниципального района, в том числе предоставленных из Дорожного фонда Забайкальского края в 2021-2022 годах и I полугодии 2023 года»

на объектах: администрации сельских поселений «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Толбагинское», «Балягинское», «Песчанское»

«21» сентября  2023 года                                                                                        № 4

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения председателя КСО №36 от 20.07.2023 г., №37 от 27.07.2023 г., №38 от 02.08.2023 г., №39 от 09.08.2023 г., № 40 от 11.09.2023 г.

2. Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: инспектор Контрольно-счетного органа Л.А. Ащеуловой проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств Дорожного фонда муниципального района, в том числе предоставленных из Дорожного фонда Забайкальского края в 2021-2022 годах и I полугодии 2023 года».

3. Перечень проверенных органов или организаций: администрации сельских поселений «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Толбагинское», «Балягинское», «Песчанское».

4. Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «25» июля по «19» сентября 2023 года.

- Проверяемый период: 2021-2022 годы и I полугодие 2023 года.

- Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия объекта проверки: Акты №35-23/КМ-А-КСО от 28.07.2023 года, №36-23/КМ-А-КСО от 03.08.2023 года, №37-23/КМ-А-КСО от 10.08.2023 года, №38-23/КМ-А-КСО от 18.09.2023 года, №39-23/КМ-А-КСО от 19.09.2023 года.

7. Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

7.1. Объем проверенных средств  составил  7693,213 тыс. рублей.

В ходе проверки выявлены  нарушения на общую сумму 1423,203 тыс. рублей.

7.2. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения не утвержден (с/п «Балягинское», «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Песчанское»).

7.3. В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.6 ст. 1, ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрациями сельских поселений «Баляга-Катангарское» и «Зугмарское» не произведена регистрация прав на автомобильные дороги, в том числе на земельные участки в составе автомобильных дорог. Частично произведена регистрация прав на автомобильные дороги, в том числе на земельные участки в составе автомобильных дорог администрациями сельских поселений «Балягинское» и «Песчанское».

7.4. Остаток неиспользованных средств дорожного фонда в сельском поселении «Балягинское» по состоянию на 01.07.2023 года составляет  1238,700 тыс. рублей (решением Совета сельского поселения данный остаток не направлен). В нарушение ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований средств дорожного фонда в сумме 988,355 тыс. рублей из 1238,700 тыс. рублей (на дату проверки) отвлечены на иные расходы. В результате отсутствия раздельного учета по средствам дорожного фонда, определить бюджетополучателей, которым производились выплаты за счет средств фонда, не представляется возможным.

7.5. Автомобильная дорога, на которую зарегистрировано право собственности не отражена на балансе поселения (с/п «Толбагинское»).

7.6. Замечания по перечню автомобильных дорог  сельских поселений:

- перечни автомобильных дорог сельских поселений «Балягинское», «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Песчанское» не содержат сведения о ширине и виде покрытия дорожного полотна.

- перечни автомобильных дорог сельских поселений «Балягинское» и «Песчанское» расходятся с выписками из Единого государственного реестра недвижимости.

7.7. В нарушение Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» информация об автомобильных дорогах в реестре муниципального имущества сельского поселения  не соответствует информации, содержащейся в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (с/п «Баляга-Катангарское», «Балягинское», «Зугмарское», «Песчанское»).

7.8. В нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.34 гл.6 Приказа Минфина России от 07.12.2018 г. №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» светильники, установленные администрацией поселения в 2021-2022 годах и I полугодие 2023 года, списаны сразу после постановки на учет с/п «Балягинское», «Толбагинское». Сельским поселением «Песчанское» светильники к бухгалтерскому учету не принимались.

7.9. Объемы средств дорожного фонда на 2021 и 2022 годы и I полугодие 2023 года, утвержденные решениями о бюджете сельского поселения, не соответствуют объемам, которые утверждены соглашениями на 2021 - 2023 годы о предоставлении межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог. Расхождение составило 144,447 тыс. рублей, а именно с/п «Балягинское» - 3,945 тыс. рублей, с/п «Зугмарское» - 80,561 тыс. рублей, «Песчанское» - 59,761 тыс. рублей, «Толбагинское» - 0,180 тыс. рублей.

7.10. Договоры заключаются с нарушением требований ст.455, 702, 708, 759, 760 Гражданского кодекса РФ. Ко всем договорам не составляются дефектные ведомости, ко многим договорам не составляются локальные сметные расчеты (с/п «Баляга-Катангарское», «Балягинское», «Зугмарское», «Песчанское», «Толбагинское»).

7.11. По договору оказания услуг от 01.03.2021 года и по договору №43 от 02.12.2021 года с с/п «Балягинское» невозможно определить, где и какие работы были выполнены.

7.12. Администрация с/п «Балягинское» по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами не исчисляла, не удерживала и не уплачивала НДФЛ, а также не начисляла и не уплачивала страховые взносы на ОПС и ОМС. На 01.01.2023 года по договорам на оказание услуг с физическими лицами имеется задолженность по НДФЛ и страховым взносам в ПФР и ФОМС в сумме 19,942 тыс. рублей: в том числе по НДФЛ 6,162 тыс. рублей, ПФР – 11,187 тыс. рублей, ФОМС – 2,593 тыс. рублей. Кредиторская задолженность, сложившаяся по договорам ГПХ, не отражена в  ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2023 года.

7.13. В проверяемом периоде установлен факт нецелевого использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения «Балягин-ское» за 2022 год в размере 20,114 тыс. рублей.

7.14. В 2022 году администрацией с/п «Балягинское» заключен договор № 44 от 29.04.2022 года на восстановление освещения стадиона с. Баляга и восстановление освещения с. Кули на сумму 307,125 тыс. рублей. В связи с тем, что ни в договоре, ни в справке о выполненных работах, ни в акте выполненных работ не указано, где и какие конкретно производились работы определить, на какую сумму выполнены работы по восстановлению освещения на стадионе не представляется возможным.

8. Предложения:

В целях  устранения выявленных нарушений по результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Направить представления для устранения нарушений по результатам контрольных мероприятий главам сельских поселений «Баляга-Катангарское», «Зугмарское», «Толбагинское», «Балягинское».

- И.о. главы сельского поселения «Песчанское» направлены предложения об устранении замечаний.

- Отчет о результатах контрольных мероприятий для ознакомления  предоставить Врио главы муниципального района, в Совет муниципального района и в Петровск-Забайкальскую межрайонную прокуратуру.

- Направить копии актов проверок в Петровск-Забайкальскую межрайонную прокуратуру.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                                Е.Ю. Горбунова