Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2015 года			                  		                            № 225

г.Петровск-Забайкальский

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  от 30 ноября 2010 года № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода муниципального района «Петровск-Забайкальский  район» (2011-2015 годы)»

В соответствии счастью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального Закона от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 8 Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район», пунктом 21 постановления Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 28 августа 2012 года №528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», в целях приведения программных мероприятий на 2015 год в соответствие с бюджетом района на 2015 год, Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации района от 30 ноября 2010 года № 522 «Об утверждении  муниципальной программы «Чистая вода  муниципального района «Петровск-Забайкальский район» (2011-2015 годы)» следующие изменения:

- строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы приложения к постановлению следует читать «Общий объем финансирования из районного бюджета – 1959,6 тысяч рублей»;

-раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить  в новой редакции (приложение № 1);

раздел 6 «Перечень мероприятий программы» приложения к постановлению изложить  в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского,19 и обнародованию на официальном сайте Администрации района.

Глава муниципального района                                                   А.И. Кузнецов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 01 июня 2015 года № 225 |
| --- | --- |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

Потребность в финансировании программы из средств  районного бюджета составляет  1959,6тыс. рублей, в том числе по годам:

- год- 0

- год – 959,6 тыс. рублей;

- год – 500 тыс. рублей;

- год – 0 тыс. рублей;

- год – 500 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы из  бюджета района подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей районного  бюджета.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к постановлению Администрации

муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

01 июня 2015 года №  225

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

| Тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации годы | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2011 год | 20 12 год | 2013 год | 20 14 год | 2015 год |
| 6.1. Информационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация и проведение информационной и разъяснительной работы по освещению цели и задач программы | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Мониторинг состояния систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мониторинг качества питьевой воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения на предмет их изношенности | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе | 2012-2015 | 1959,6 | 0 | 959,6 | 500,0 | 0 | 500,0 |
|  | г/п «Балягинское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | реконструкция водокачек, всего 3 объекта | 2013-2015 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
|  | г/п «Новопавловское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство водонапорной башни | 2012 | 200,2 | 0 | 200,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | с/п «Малетинское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Строительство водокачек в с. Алентуй, Сохотой | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с/п «Зугмарское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | строительство водозаборной скважины | 2012 | 759,4 | 0 | 759,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | с/п «Песчанское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Строительство водокачки в с. Красная Долина | 2015 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
|  | с/п «Катангарское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Строительство водокачки с. Катангар | 2015 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|  | г/п «Тарбагатайское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Разработка проекта зон санитарной охраны по водозабору (6 скважин) п. Тарбагатай | 2015 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | ИТОГО | 2011-2015 | 1959,6 | 0 | 959,6 | 500,0 | 0 | 500,0 |