Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2015 года			                	                                         № 207

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии  с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8  Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»,  постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 28 августа 2012 года № 528 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,  в связи с вводом   28 февраля 2014 года   в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», в  целях проведения обустройства нерегулируемых пешеходных переходов  до нормативных требований, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и снижения тяжести их последствий на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район»,

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную адресную  программу  «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы»  (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19;  обнародовать на официальном сайте Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя руководителя  Администрации района по территориальному развитию  С.И. Немкова.

Глава муниципального района					А.И. Кузнецов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 25 мая 2015 года № 207 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной адресной  программы

«Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  муниципального района

«Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы» (далее - программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 21 мая 2015 года № 361-р «О разработке муниципальной адресной программы «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы» |
| Дата утверждения программы | Постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от мая 2015 года № «Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2015-2017 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального района «Петровск - Забайкальский район» |
| Основной разработчик программы | Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта и территориального планирования Администрации муниципального района «Петровск - Забайкальский район» |
| Цель и задачи программы | Цель - снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципального района и обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения. Задачи: создание условий для безопасного и комфортного передвижения на пешеходных переходах, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в том числе возле образовательных учреждений района. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | В качестве индикаторов оценки эффективности реализации Программы приняты количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и задач Программы |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств дорожного фонда муниципального района 980 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 220 тыс. рублей; 2016 год - 260 тыс. рублей 2017 год – 500 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий программы ожидается: обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети; совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах района; снижение уровня риска возникновения ДТП. |

- Раздел 1. Содержание проблемы и

- обоснование необходимости ее решения

- программными методами

- Решение проблемы повышения безопасности пешеходов как одной из самых незащищенных категорий участников дорожного движения является приоритетной задачей для органов муниципальной власти.

По данным государственной инспекции безопасности дорожного движения Забайкальского края на пешеходных переходах улично-дорожной сети края в 2014 году  произошло 944 ДТП, погибло 5 человек,  98 человек понесли телесные повреждения. Данные статистического анализа показывают, что одной из основных причин ДТП на пешеходных перекрестках является их недостаточная техническая оснащенность средствами организации дорожного движения.

Протяженность общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  по состоянию на 01.02.2015 года  составляет 201.18 км,  пешеходных переходов возле учебных заведений района – 11 штук, все переходы нуждаются в приведении в нормативное состояние.

Решение проблемы соответствует приоритетным направлениям Российской Федерации. С 28 февраля 2014 года введены в действие изменения в национальные стандарты ГОСТ, устанавливающие правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;  общие технические требования к дорожным знакам; правила применения искусственных неровностей; технические требования к дорожной разметке.

- Раздел 2. Основная цель, задачи, сроки

- и этапы реализации программы

Основной целью программы является снижение уровня аварийности, количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах в муниципальном районе и обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задачи  -  создание условий для безопасного и комфортного передвижения на пешеходных переходах, расположенных на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения  муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в том числе возле образовательных учреждений района.

Сроки реализации программы:

2015-2017 годы. Программа реализуется в один этап.

- Характеристика основных мероприятий программы

С учетом ГОСТов требования к пешеходным переходам вблизи школ и детских садов выглядят следующим образом:

-пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением;

-знаки «Пешеходный переход» и «Дети» применяют на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желтого цвета;

-дорожную разметку, дублирующую дорожный знак «Дети» применяют у детских учреждений. Одновременно допускается наносить надписи «Дети» или «Школа» на проезжей части между повторным дорожным знаком «Дети» и началом опасного участка или пешеходным переходом;

-у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода необходима установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа;

В рамках данного направления предполагается:

– приблизить максимально по мере возможности обустройство пешеходных переходов к национальному стандарту (с. Малета, с. Усть-Обор, с. Хохотуй, с. Катаево);

- оснастить  улично-дорожную сеть населенных пунктов  вблизи детских учреждений района (с. Харауз, с. Тобага, с. Лесоучасток Катангар, с.Катангар, с. Орсук, с. Баляга-Катангар), где нет необходимости установления пешеходного перехода, дорожными знаками в соответствии с национальными стандартами.

В качестве индикаторов оценки эффективности реализации Программы приняты количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и задач Программы:

| индикатор оценки эффективности реализации Программы | Всего, шт. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная разметка 1.14.1 (желто-белый цвет) | 2 |  | 2 |  |
| Дорожные знаки: |  |  |  |  |
| 1.23 «пешеходный переход» (устанавливают перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м) | 22 | 22 |  |  |
| 1.22 «Дети» (перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов) | 22 | 22 |  |  |
| 3.24 «ограничение максимальной скорости» «40» «20» | 22 |  | 22 |  |
| 3.25 «конец ограничения максимальной скорости» | 22 |  | 22 |  |
| 5.19. 1 5.19.2 «Пешеходный переход» (применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу) | 20 |  | 20 |  |
| Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа | 10 |  |  | 10 |
| Дублирующая дорожная разметка 1.24.1 «Дети» | 2 |  | 2 |  |

| № п/п | Адреса обустройства пешеходного перехода | Оборудование пешеходных переходов следующими элементами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дорожная разметка 1.14.1 (желто-белый цвет) | Дублирующая дорожная разметка 1.24.1 «Дети» | Дорожный знак 1.23 «пешеходный переход» (устанавливают перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м) | Дорожный знак 1.22 «Дети» (перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов) | Дорожный знак 3.24 «ограничение максимальной скорости» «40» «20» 3.25 «конец ограничения максимальной скорости» | Дорожный знак 5.19. 1 5.19.2 «Пешеходный переход» (применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу) | Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа |
| 1 | с. Пески МОУ ООШ |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | с. Катаево МОУ СОШ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | с. Малета МОУ СОШ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | с. Усть-Обор МОУ СОШ |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | с. Хохотуй МОУ СОШ |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | с. Толбага МОУ ООШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 7 | с. Харауз МОУ ООШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 8 | с. Лесоучасток Катангар МОУ ООШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 9 | с. Катангар МОУ НОШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 10 | с. Орсук МОУ НОШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 11 | с. Баляга-Катангар МОУ НОШ |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |
|  | всего | 1 | 1 | 22 | 22 | 44 | 20 | 10 |

3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда муниципального района «Петровск-Забайкальский район». Общий объем средств - 980,0 тыс. рублей. Распределение средств на период действия программы осуществляется следующим образом:

2015 год -  220,0 тыс. рублей;

2016 год – 260,0 тыс. рублей;

2017 год – 500 тыс. рублей;

Объемы финансирования программы из  дорожного фонда района подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей данного фонда.

- Раздел 4. Механизм реализации программы

Заказчиком программы является Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», которая осуществляет организацию выполнения мероприятий программы и  ежегодно в установленном порядке вносит уточнения в перечень мероприятий программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректирует программные показатели и объемы финансирования мероприятий программы, а также механизм реализации программы.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке представляют заказчику  программы отчеты о целевом использовании полученных финансовых средств.

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о мероприятиях программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за выполнением мероприятий заказчик программы размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальным сайте Администрации района отчеты о результатах выполнения мероприятий.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет заместитель Главы Администрации района по территориальному развитию.

- Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации программы ожидается:

снижение аварийности: в городах и населенных пунктах; сокращение числа пострадавших в ДТП; погибших в ДТП;

совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах района;

снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных дорожными условиями и состоянием дорожной сети.

- Раздел 6. Перечень мероприятий программы

| - № | - Наименование мероприятий | - сроки реализации, годы | - Финансовые затраты, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всего | - 2015г | - 2016г | - 2017г |
| - 6.1 | - Приобретение и установка дорожных знаков 1.23; 1.22; 5.19.1; 5.19.2 | - 2015-2016 | - 320 | - 220 | - 100 | - 0 |
| - 6.2. | - Приобретение и установка дорожных знаков 3.24; 3.25 | - 2016 | - 140 | - 0 | - 140 | - 0 |
| - 6.3 | Обустройство дорожной разметки 1.14.1 (желто-белый цвет) | - 2016 | - 10 | - 0 | - 10 | - 0 |
| - 6.4 | Обустройство дублирующей дорожной разметки 1.24.1 «Дети» | - 2016 | - 10 | - 0 | - 10 |  |
| - 6.5 | - Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа | - 2017 | - 500 | - 0 | - 0 | - 500 |
|  | - Всего по программе | - 2015-2017 | - 980 | - 220 | - 260 | - 500 |