Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля  2016 года			                	                                         № 79

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на 2016-2018 годы»

В  соответствии  с Федеральным  законом от 23ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года № 15 «О Порядке разработки и корректировки  муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район», руководствуясь  статьей 8  Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в  целях  обеспечения  населения  муниципального района  качественной  питьевой водой,  Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский  район»  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу Чистая вода муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на 2016-2018 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 и обнародовать на официальном сайте Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального района				          С.И. Немков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

08 февраля 2016 года № 79

Муниципальная программа «Чистая вода муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»  на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Чистая вода муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2016-2018 годы» (далее - программа). |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 31декабря 2015 года № 744-р «О разработке муниципальной программы «Чистая вода муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2016-2018 годы» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта и территориального планирования Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |
| Цели и задачи целевой программы | Цель: Обеспечение населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Задачи: улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Целевыми индикаторы программы являются: снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения до 45 %; увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, до 55 %. |
| Сроки реализации программы | 2016 -2018 годы |
| Исполнители программы | Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта и территориального планирования Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район», администрации городских и сельских поселений муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2016-2018гг. составляет 2500 тыс. руб. источник финансирования – бюджет муниципального района |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий программы произойдет: снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения района не менее чем на 20 %; улучшение условий жизнедеятельности населения района; улучшение экологической обстановки. |

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

По мере развития промышленности, городских и сельских поселений острота проблемы возрастает.

В ряде поселений района проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер как по причине выхода из строя водозаборов и систем подачи воды, так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Таким образом, обозначенная проблема соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и Забайкальского края в целом.

Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению населения района питьевой водой требуют комплексного решения и скоординированных действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена только с применением программно-целевого метода.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью программы является обеспечение населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения.

Сроки реализации мероприятий программы: 2016-2018 годы. Программа реализуется в один этап.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Уровень износа объектов водоснабжения, % | 50 | 47 | 45 |
| увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, %; питьевую воду надлежащего качества, до 80 %; | 30 | 48 | 55 |

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств краевого бюджета и бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

Потребность в финансировании программы составляет  2500тыс. рублей из бюджета муниципального района «Петровск-Забайкеальский район», в том числе по годам:

| тыс. руб. | всего | 2016г | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2500 | 500 | 1000 | 1000 |

Привлечение средств из краевого бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и краевой целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

Тыс. рублей

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации, | всего | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 20 17 год | 2018 год |
| 6.1. | Ремонт водокачки ул. Советская п.Новопавловка | 2016 | 300 | 300 |  |  |
| 6.2 | Ремонт водокачки с. Хохотуй ул. Королева | 2016 | 200 | 200 |  |  |
| 6.3 | Проектирование, строительство водозаборного узла с бурением скважины с. Катаево | 2017 | 1000 |  | 1000 |  |
| 6.4 | Ремонт водокачки п. Новопавловка ул. Мира | 2018 | 300 |  |  | 300 |
| 6.5 | Ремонт водокачки с. Тарбагатай ул. Школьная | 2018 | 300 |  |  | 300 |
| 6.6 | Ремонт водокачки п. Баляга | 2018 | 300 |  |  | 300 |
| 6.7 | Огораживание здания водокачки с. Харауз | 2018 | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  | 2500 | 500 | 1000 | 1000 |