# Администрация муниципального района

# «Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2016 года 								№ 146

г. Петровск-Забайкальский

# О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 октября 2011 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2011 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года № 15 «О Порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район», пунктом 7 статьи 8 Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в целях приведения программных мероприятий на 2015 год в соответствие с бюджетом района на 2015 год и плановых мероприятий 2016 года в соответствие с бюджетом муниципального района на 2016 год, Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 октября 2011 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2011 - 2020 годы» следующие изменения:

- в строке «Потребность в финансировании программы» паспорта программы следует читать: «Ресурсное обеспечение программы:

тыс. рублей

|  | 2011-2015 гг | 2016-2020 гг | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по годам | 20430, 79285 | 17900, 0 | 38330, 79285 |
| краевой бюджет | 11425, 02985 | 4000, 0 | 15425, 02985 |
| бюджет района | 7517, 063 | 13900, 0 | 21417, 063 |
| бюджет поселения | 1488, 7 | 0 | 1488, 7 |

Мероприятия программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов»;

- раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);

- таблицу 1 раздела 6 «Перечень мероприятий программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 и обнародованию на официальном сайте Администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И.Немкова, заместителя руководителя Администрации района по территориальному развитию.

Глава муниципального района						А.И.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 14 марта 2016 года № 146

## Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансировании мероприятий программы оценивается по годам:

Таблица 1, тыс. рублей

|  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20430, 79285 | 0 | 8041, 2 | 6287, 8 | 2329, 148 | 3772, 64485 |
| краевой бюджет | 11425, 02985 | 0 | 4688, 9 | 3663 | 1689, 128 | 1384, 00185 |
| бюджет района | 7517, 063 | 0 | 2047, 6 | 2440, 8 | 640, 02 | 2388, 643 |
| бюджет поселения | 1488, 7 | 0 | 1304, 7 | 184 | 0 | 0 |

Таблица 2, тыс. рублей

|  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 17900, 0 | 6050, 0 | 2900, 0 | 2950, 0 | 3000, 0 | 3000, 0 |
| Бюджет края | 4000, 0 | 4000, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | 13900, 0 | 2050, 0 | 2900, 0 | 2950, 0 | 3000, 0 | 3000, 0 |

Таблица 3

тыс. рублей

|  | 2011-2015 гг | 2016-2020 гг | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по годам, в том числе | 20430, 79285 | 17900, 0 | 38330, 79285 |
| Бюджет края | 11425, 02985 | 4000, 0 | 15425, 02985 |
| бюджет района | 7517, 063 | 13900, 0 | 21417, 063 |
| бюджет поселения | 1488, 7 | 0 | 1488, 7 |

Объемы финансирования программы из бюджета района подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей районного бюджета.

Учитывая ограниченные возможности районного бюджета, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из краевого, федерального бюджетов на условиях, определенных региональной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Забайкальского края на 2011-2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 14 марта 2016 года № 146

## 6. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

### 6.1. Перечень мероприятий программы на 2011 – 2015 годы

|  |  |  | на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  | таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятия, источник финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |
| 1. Жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 20430, 79285 |  | 0 | 8041, 2 |  | 6287, 8 | 2329, 148 | 3772, 64485 |  |  |
|  | краевой бюджет |  | 11425, 02985 |  | 0 | 4688, 9 |  | 3663 | 1689, 128 | 1384, 00185 |  |  |
|  | бюджет района |  | 7517, 063 |  | 0 | 2047, 6 |  | 2440, 8 | 640, 02 | 2388, 643 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 1488, 7 |  | 0 | 1304, 7 |  | 184 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой котельного оборудования СОШ в п.Новопавловка (0,4 Гкал/час) |  | 719, 6 |  | 0 | 719, 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 410, 9 |  | 0 | 410, 9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 308, 7 |  | 0 | 308, 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы в с.Малета от школьной котельной до начальной школы |  | 248, 4 |  | 0 | 248, 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Малетинское», ООО «Профсервис», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 248, 4 |  | 0 | 248, 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой котельного оборудования средней образовательной школы в п.Баляга |  | 495, 6 |  | 0 | 495, 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 495, 6 |  | 0 | 495, 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Установка прибора учета тепловой энергии в здании архива района |  | 386 |  | 0 | 386 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 386 |  | 0 | 386 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Создание нормативного запаса топлива для прохождения отопительного сезона |  | 652, 1 |  | 0 | 652, 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района |
|  | краевой бюджет |  | 145, 4 |  | 0 | 145, 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 506, 7 |  | 0 | 506, 7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной 16-ти квартирного жилого дома в п.Новопавловка |  | 1051, 8 |  | 0 | 1051, 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 1008, 8 |  | 0 | 1008, 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 43 |  | 0 | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Реконструкция котельной 16-ти квартирного жилого дома в п. Баляга |  | 3000, 3 |  | 0 | 3000, 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство+», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 2870, 3 |  | 0 | 2870, 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Ремонт здания спортивного зала в п. Тарбагатай |  | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 500 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Реконструкция септика по ул. Станционная п. Тарбагатай |  | 687, 4 |  | 0 | 687, 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 664, 4 |  | 0 | 664, 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 23 |  | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Реконструкция магистральной теплотрассы (замена трубопроводов) по ул.Станционная в п.Тарбагатай |  | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 90 |  | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Ремонт очистных сооружений, замена оборудования п. Баляга |  | 558, 592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 558, 592 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство+», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 532 |  | 0 | 0 |  | 0 | 532 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 26, 592 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26, 592 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Приобретение котельного оборудования на центральную котельную, отапливающей жилые дома по ул.40 лет Победы в п.Тарбагатай |  | 381, 8 |  | 0 | 0 |  | 381, 8 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 191, 8 |  | 0 | 0 |  | 191, 8 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 180 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Реконструкция котельной, отапливающей жилые дома по ул.Станционная в п.Тарбагатай |  | 431 |  | 0 | 0 |  | 431 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 410 |  | 0 | 0 |  | 410 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 21 |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Ремонт водокачки по ул.Станционная, 55 в п.Тарбагатай |  | 89, 2 |  | 0 | 0 |  | 89, 2 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 85, 2 |  | 0 | 0 |  | 85, 2 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Строительство водокачки вп. Новопавловка |  | 315 |  | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское» |
|  | краевой бюджет |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Замена наружной системы канализации в п. Тарбагатай по ул. 40 лет Победы |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 23 |  | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Реконструкция магистральной теплотрассы в п. Новопавловка, ул. Нагорная, 10 |  | 959 |  | 0 | 0 |  | 959 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 913 |  | 0 | 0 |  | 913 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 46 |  | 0 | 0 |  | 46 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Реконструкция центральной котельной с заменой котельного оборудования в п.Новопавловка |  | 378 |  | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 360 |  | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Ремонт водокачки с. Кули |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство+», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 285, 714 |  | 0 | 0 |  | 0 | 285, 714 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 14, 286 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14, 286 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Модернизация центральной котельной в п.Баляга с заменой котельного оборудования |  | 1874, 00185 |  | 0 | 0 |  | 550, 8 | 0 | 1323, 20185 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 384, 00185 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 384, 00185 |  |  |
|  | бюджет района |  | 1490 |  | 0 | 0 |  | 550, 8 | 0 | 939, 2 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Реконструкция магистральной теплотрассы (замена трубопроводов длиной 700 п.м.) благоустроенного поселка Баляга |  | 1764 |  | 0 | 0 |  | 1764 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 1680 |  | 0 | 0 |  | 1680 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 84 |  | 0 | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Ремонт водокачки с. Орсук |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Катангарское», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 285, 714 |  | 0 | 0 |  | 0 | 285, 714 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 14, 286 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14, 286 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 23 | Замена трубопровода холодного водоснабжения от водонапорной башни до 16-ти квартирного дома п. Новопавловка |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт водокачки с. Обор |  | 305, 556 |  | 0 | 0 |  | 0 | 305, 556 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Катаевское» |
|  | краевой бюджет |  | 285, 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 285, 7 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 19, 856 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19, 856 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Приобретение материалов и оборудования для котельных: МОУ ДОД ДШИ с.Малета МОУ ООШ с. Усть-Обор МОУ СОШ с.Малета |  | 65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Песчанское», ООО «ПрофСервис» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Ремонт теплотрассы к детскому саду с. Малета |  | 99, 944 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 944 |  | ООО «Профсервис» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 99, 944 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 944 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена дымовой трубы СОШ с.Катаево |  | 99, 933 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 933 |  | ООО «Профсервис» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 99, 933 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 933 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт котельного оборудования центральной котельной п.Тарбагатай |  | 1260 |  | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 1050 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 |  |  |
|  | бюджет района |  | 50, 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 210 |  | 0 | 210, 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | ремонт теплотрассы Трудового центра п. Новопавловка |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | Приобретение котельного оборудования в котельную МОУ СОШ с. Хохотуй |  | 624 |  | 0 | 0 |  | 624 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Хохотуйское», ООО «Родник», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 624 |  | 0 | 0 |  | 624 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | Строительство водокачки с.Лесоучасток Катангар |  | 130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Катангарское», ООО «Благоустройство+» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Ремонт теплотрассы МОУ СОШ с. Хохотуй |  | 99, 8 |  | 0 | 0 |  | 99, 8 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Хохотуйское», ООО «Родник», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 99, 8 |  | 0 | 0 |  | 99, 8 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | Ремонт системы отопления в МОУ СОШ п. Баляга |  | 460 |  | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 460 |  | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Установка котельной трубы в котельной с. Усть-Обор |  | 126, 5 |  | 0 | 0 |  | 126, 5 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Усть-Оборское», ООО «Профсервис», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 126, 5 |  | 0 | 0 |  | 126, 5 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 35 | Ремонт водонапорной башни в с. Усть-Обор |  | 249, 7 |  | 0 | 0 |  | 249, 7 | 0 | 0 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Усть-Оборское», ООО «Профсервис», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 249, 7 |  | 0 | 0 |  | 249, 7 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 36 | Приобретение и установка котла в д/с № 15 п. Новопавловка |  | 203, 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203, 5 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», подрядчики, выбранные по аукциону |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 203, 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203, 5 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | Ремонт теплотрассы котельной с. Пески |  | 198, 496 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 198, 496 |  | Администрации района, сельского поселения «Песчанское», ООО «Профсервис» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 198, 496 |  | 0 | 0 |  |  |  | 198, 496 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | Ремонт котельной администрации сельского поселения «Малетинское» |  | 114, 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114, 000 |  | Администрации района, администрация с/п «Малетинское» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 114, 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 114, 0 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | Ремонт теплотрассы СОШ п.Тарбагатай |  | 99, 976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 976 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Тарбагатайское», ООО «ЖКХ п. Тарбагатай», |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 99, 976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99, 976 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ремонт теплотрассы центральной котельной с. Харауз |  | 146, 214 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146, 214 |  | Администрация района, администрация сельского поселения «Хараузское», ООО «Тепловик» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 146, 214 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146, 214 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт котельной СДК с. Сохотой с/п «Малетинское» |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  | Администрации района, Администрация с/п «Малетинское» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 |  |  |
|  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Сбор, транспортировка, утилизация твердых бытовых отходов |  | 485 |  | 0 | 0 |  | 0 | 485 | 0 |  | ООО «Благоустройство+», ООО «Восход» |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 485 |  | 0 | 0 |  | 0 | 485 | 0 |  |  |
|  | бюджет поселений |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 43 | Ремонт скважины с заменой глубинного насоса ул.Пролетарская п. Баляга |  | 80, 696 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80, 696 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Балягинское», ООО «Благоустройство», |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 80, 696 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80, 696 |  |  |
|  | бюджет поселений |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 44 | Замена глубинного насоса на водокачке п. Новопавловка ул. Советская |  | 63, 684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63, 684 |  | Администрация района, администрация городского поселения «Новопавловское», ООО «Восход», |
|  | краевой бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района |  | 63, 684 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63, 684 |  |  |
|  | бюджет поселений |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

### 6.2 Перечень мероприятий программы на 2016 – 2020 годы

| № | Наименование мероприятия, источник финансирования | Потребность в финансировании, тысяч рублей |  |  |  |  |  | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Всего, в том числе | 17900, 0 | 6050, 0 | 2900, 0 | 2950, 0 | 3000, 0 | 3000, 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 4000, 0 | 4000, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Районный бюджет | 13900, 0 | 2050, 0 | 2900, 0 | 2950, 0 | 3000, 0 | 3000, 0 |  |
| 6.2.1 | Замена котла на центральной котельной п. Тарбагатай (работы выполнены в 2015 году) | 180, 160 | 180, 160 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |
|  | Районный бюджет | 180, 160 | 180, 160 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Сбор, транспортировка, утилизация твердых бытовых отходов | 500, 0 | 500, 0 |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 500, 0 | 500, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Замена глубинного насоса на скважине п. Баляга ул. Мира | 97, 112 | 97, 112 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Балягинское» |
|  | Районный бюджет | 97, 112 | 97, 112 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Ремонт водокачки с. Кули | 47, 556 | 47, 556 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Балягинское» |
|  | Районный бюджет | 47, 556 | 47, 556 |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Ремонт канализационной сети п. Тарбагатай | 50, 0 | 50, 0 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |
|  | Районный бюджет | 50, 0 | 50, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Замена сетевого насоса, ленты транспортерной на котельной с. Харауз | 240, 0 | 240, 0 |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Хараузское» |
|  | Районный бюджет | 240, 0 | 240, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Баляга (с заменой котла) | 2100 | 2100, 0 |  |  |  |  | Администрация городского поселения «Балягинское» |
|  | Краевой бюджет | 2000, 0 | 2000, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 100, 0 | 100, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Капитальный ремонт центральной котельной с. Пески (с заменой оборудования) | 2100, 0 | 2100, 0 |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Песчанское» |
|  | Краевой бюджет | 2000, 0 | 2000, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 100, 0 | 100, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.9 | Приобретение ДЭС | 200, 0 | 200, 0 |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 200, 0 | 200, 0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | Строительство водозаборных скважин в с. Алентуй, Сохотой | 335, 172 | 335, 172 |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Малетинское» |
|  | Районный бюджет | 335, 172 | 335, 172 |  |  |  |  |  |
| 6.2.11 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Новопавловка ул. Декабристов | 200, 0 | 200, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Новопавловское» |
|  | Районный бюджет | 200, 0 | 200, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.12 | Капитальный ремонт котельной СОШ с. Катаево | 1130, 0 | 0 | 1130, 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 1130, 0 | 0 | 1130, 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.13 | Капитальный ремонт теплотрассы (ХВ, ГВ) ул. Станционная п. Тарбагатай | 1770, 0 | 0 | 1770, 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |
|  | Районный бюджет | 1770, 0 | 0 | 1770, 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы с. Пески | 1210, 0 | 0 | 0 | 1210, 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Песчанское» |
|  | Районный бюджет | 1210, 0 | 0 | 0 | 1210, 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.15 | Капитальный ремонт здания котельной по ул. Нагорная, 10а п. Новопавловка | 1230, 0 | 0 | 0 | 1230, 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Новопавловское» |
|  | Районный бюджет | 1230, 0 | 0 | 0 | 1230, 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2.16 | Замена котла МОУ НОШ с. Новопавловка | 510, 0 | 0 | 0 | 510, 0 | 0 |  | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 510, 0 | 0 | 0 | 510, 0 | 0 |  |  |
| 6.2.17 | Капитальный ремонт теплотрассы СОШ с. Малета | 3000, 0 | 0 | 0 | 0 | 3000, 0 |  | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 3000, 0 | 0 | 0 | 0 | 3000, 0 |  |  |
| 6.2.18 | Капитальный ремонт котельных с. Толбага | 2200, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200, 0 | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 2200, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200, 0 |  |
| 6.2.20 | Капитальный ремонт котельной детского сада с.Хохотуй | 800, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Администрация муниципального района |
|  | Районный бюджет | 800, 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800, 0 |  |