Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2019 года			                         		                 №   727

г. Петровск-Забайкальский

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 октября 2011 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2011 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года № 15 «О Порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район»,  осуществление мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь пунктом  7 статьи 8  Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в целях приведения программных мероприятий 2019 года в соответствие с бюджетом муниципального района на 2019 год, Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 октября 2011 года № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск - Забайкальский район» на  2011 – 2020 годы» следующие изменения:

- в строке «Потребность в финансировании программы» паспорта программы следует читать:

«Ресурсное обеспечение программы:

|  |  |  | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015гг | 2016-2020гг | Всего по программе |
| Всего по годам | 20430,79285 | 16077,25501 | 36508,04786 |
| краевой бюджет | 11425,02985 | 10081,047 | 21506,07685 |
| бюджет района | 7517,063 | 5996,20801 | 13513,27101 |
| бюджет поселения | 1488,7 | 0 | 1488,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов»;

- таблицы 2 , 3 раздела  3 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);

- раздел 6.2  «Перечень мероприятий программы на 2016-2020 годы» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского,19 и обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о.Главы муниципального района   		                          Н.В. Горюнов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 18 октября 2019 года № 727 |
| --- | --- |

Раздел 3.  Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансировании мероприятий программы оценивается по годам:

Таблица 2, тыс. рублей

|  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 16077,25501 | 3432,26252 | 3706,25 | 5318,74249 | 2620,0 | 1000,0 |
| Бюджет края | 10081,047 | 2787,0 | 2880,5 | 4413,547 | 0 | 0 |
| бюджет района | 5996,20801 | 645,26252 | 825,75 | 905,19549 | 2620,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

|  |  |  |  | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011-2015гг | 2016-2020гг | Всего по программе |
|  | Всего по годам, в том числе | 20430,79285 | 16077,25501 | 36508,04786 |
|  | Бюджет края | 11425,02985 | 10081,047 | 21506,07685 |
|  | бюджет района | 7517,063 | 5996,20801 | 13513,27101 |
|  | бюджет поселения | 1488,7 | 0 | 1488,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 18 октября 2019 года № 727 6.Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Перечень мероприятий программы на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия, источник финансирования | Потребность в финансировании, тысяч рублей |  |  |  |  |  | ответственные |  |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Всего, в том числе | 16077,25501 | 3432,26252 | 3706,25 | 5318,74249 | 2620,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 10081,047 | 2787,0 | 2880,5 | 4413,547 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 5996,20801 | 645,26252 | 825,75 | 905,19549 | 2620,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.1 | Замена насоса водозаборной скважины ул. Станционная,57 п. Тарбагатай | 60,00133 | 60,00133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 60,00133 | 60,00133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.2 | Замена насоса водозаборной скважины ул. Заводская,31 п. Тарбагатай | 99,167 | 99,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения « Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 99,167 | 99,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.3 | Ремонт теплотрассы жилых домов по ул. Станционная п. Тарбагатай | 289,82819 | 289,82819 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 289,82819 | 289,82819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.4 | Разработка схем теплоснабжения сельского поселения «Песчанское» | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Песчанское» |  |
|  | Краевой бюджет | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.5 | Капитальный ремонт центральной котельной п. Баляга (с заменой котла) | 1659 | 1300 | 359 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Балягинское» |  |
|  | Краевой бюджет | 1659 | 1300 | 359 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.6 | Капитальный ремонт центральной котельной с. Пески (с заменой оборудования), в том числе установка дымососа | 1659,06 | 1488,266 | 0 | 0 | 170,794 | 0 | Администрация сельского поселения «Песчанское» |  |
|  | Краевой бюджет | 1292,0 | 1292,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 367,06 | 196,266 | 0 | 0 | 170,794 | 0 |  |  |
| 6.2.7 | Замена котла, дымососа на Центральной котельной жилого массива п. Тарбагатай | 947,85 | 0 | 947,85 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения « Тарбагатайское» |  |
|  | Краевой бюджет | 907,5 | 0 | 907,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 40,35 | 0 | 40,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.8 | ремонт теплотрассы до жилого дома с. Харауз | 847,35 | 0 | 847,35 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Хараузское» |  |
|  | Краевой бюджет | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 40,35 | 0 | 40,35 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.9 | Капитальный ремонт теплотрассы с. Пески | 847,35 | 0 | 847,35 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Песчанское» |  |
|  | Краевой бюджет | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Районный бюджет | 40,35 |  | 40,35 |  |  |  |  |  |
| 6.2.10 | Резервные источники питания | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |
| 6.2.11 | Поставка и монтаж котла КВр-0,35Б/К в котельную МОУ СОШ п. Баляга | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.12 | Приобретение дымососа ДН-8 на котельную по ул. Станционная п. Тарбагатай | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.13 | Замена котельного оборудования на котельной МОУ ООШ лесоучасток Катангар | 229,7 | 0 | 229,7 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 229,7 | 0 | 229,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.14 | Приобретение и установка насоса ЭЦВ-6-63-40 на скважине МОУ СОШ п. Тарбагатай, ул. Кооперативная,4 | 53,68951 | 0 | 0 | 53,68951 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 53,68951 | 0 | 0 | 53,68951 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.15 | Поставка стройматериалов: труба159мм длиной 6м на водокачку с. Катаево ул. Центральная | 6,684 | 0 | 0 | 6,684 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 6,684 | 0 | 0 | 6,684 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.16 | Приобретение насоса на школьную котельную п. Тарбагатай | 126,54625 | 0 | 0 | 126,54625 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 126,54625 | 0 | 0 | 126,54625 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.17 | Приобретение и установка центробежного насоса NВ-160-151 на котельную по ул. Заводская, 8 п. Тарбагатай; | 216,120 | 0 | 0 | 216,120 | 0 | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 216,120 | 0 | 0 | 216,120 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.18 | Приобретение и установка глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-60 на водозаборный узел ул. Станционная,57 | 48,5196 | 0 | 0 | 48,5196 |  | 0 | Администрация городского поселения «Тарбагатайское» |  |
|  | Районный бюджет | 48,5196 | 0 | 0 | 48,5196 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2.19 | Демонтаж котла КВр, замена входной двери и расширительного бака в котельной МОУ СОШ п.Баляга) | 99,650 | 0 | 0 | 99,650 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 99,650 | 0 | 0 | 99,650 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.20 | Ремонт теплотрассы с. Харауз | 199,788 | 0 | 0 | 199,788 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Хараузское» |  |
|  | Районный бюджет | 199,788 | 0 | 0 | 199,788 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.21 | Покупка и установка Котла КВм-2МВт на центральную котельную с. Баляга ул. Шоссейная,26а 2. Покупка и установка котла КВр-0,4МВт на котельную с.Баляга ул. Пролетарская,22 | 1144,7 | 0 | 0 | 1144,7 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 1144,7 | 0 | 0 | 1144,7 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.22 | Покупка и замена сетевого насоса на центральную котельную; Глубинных насосов ЭЦВ-6-6,5 на водокачки; сетевого фекального насоса К100-65/200А-18,5 кВт на КНС с. Баляга | 310,3 | 0 | 0 | 310,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 310,3 | 0 | 0 | 310,3 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.23 | Покупка и установка котла КВр-0,6; замена центробежного насоса ЭЦВ-8-40-90 котельной жилого массива ул. Станционная в с. Тарбагатай | 709,0 | 0 | 0 | 709,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 709,0 | 0 | 0 | 709,0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.24 | Замена котла в котельной МДОУ Детский сад №7 п. Новопавловка, ул. Пушкина,5 | 379,371 | 0 | 0 | 379,371 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 379,371 | 0 | 0 | 379,371 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.25 | Замена котла в котельной здания МОУ СОШ п. Новопавловка, ул. Чапаева,19 | 379,371 | 0 | 0 | 379,371 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 379,371 | 0 | 0 | 379,371 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.26 | Замена котла в котельной трудового центра МОУ СОШ п. Новопавловка, ул. Декабристов,10 | 249,125 | 0 | 0 | 249,125 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 249,125 | 0 | 0 | 249,125 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.27 | Замена котла в котельной начальной школы МОУ СОШ п. Новопавловка, ул. Чапаева,9 | 251,418 | 0 | 0 | 251,418 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 251,418 | 0 | 0 | 251,418 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.28 | Замена котла в котельной МОУ ДОД ДДТ п. Новопавловка, ул. Советская,23 | 249,125 | 0 | 0 | 249,125 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 249,125 | 0 | 0 | 249,125 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.29 | Замена котла в котельной МОУ ООШ (двухэтажное здание) с. Толбаг, ул. Станционная,28 | 321,111 | 0 | 0 | 321,111 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 321,111 | 0 | 0 | 321,111 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.30 | Замена котла в котельной МОУ ООШ (двухэтажное здание) с. Толбага ул. Станционная ,28(29) | 216,644 | 0 | 0 | 216,644 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 216,644 | 0 | 0 | 216,644 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.31 | Замена котла в котельной МОУ НОШ с. Зугмара | 203,382 | 0 | 0 | 203,382 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Краевой бюджет | 203,382 | 0 | 0 | 203,382 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.32 | Ремонт системы отопления МДОУ детский сад № 7 п. Новопавловка | 92,0 | 0 | 0 | 92,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 92,0 | 0 | 0 | 92,0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.33 | Замена насоса в котельной с. Катаево | 8,7 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 8,7 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.34 | Приобретение насоса на котельную с. Тарбагатай | 53,49813 | 0 | 0 | 53,49813 | 0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 53,49813 | 0 | 0 | 53,49813 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3.35 | Приобретение водозаборного узла (водонапорная башня, помещение водонасосной №1, помещение водонасосной №2), расположенного по адресу п. Тарбагатай, ул. Заводская,д.31 | 1620,0 | 0 | 0 | 0 | 1620,0 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 1620,0 | 0 | 0 | 0 | 1620,0 | 0 |  |  |
| 6.3.36 | Камеральные работы направленные на составление схем расположения контейнерных площадок на плане масштаба 1:2000 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |  |
| 6.3.37 | Софинсирование мероприятий, реализованных в рамках предоставлении субсидии на ОЗП в 2018году | 5,68094 | 0 | 0 | 0 | 5,68094 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 5,68094 | 0 | 0 | 0 | 5,68094 | 0 |  |  |
| 6.3.38 | Софинсирование мероприятий, реализованных в рамках предоставлении субсидии на ОЗП в 2019году | 126,69895 | 0 | 0 | 0 | 126,69895 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 126,69895 | 0 | 0 | 0 | 126,69895 | 0 |  |  |
| 6.3.39 | Приобретение ДЭС | 695,32611 | 0 | 0 | 0 | 695,32611 | 0 | Администрация муниципального района |  |
|  | Районный бюджет | 695,32611 | 0 | 0 | 0 | 695,32611 | 0 |  |  |

_________________________________________________