Администрация

сельского поселения «Балягинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2019 г.

 №101

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

На основании постановления Правительства Забайкальского края от 03.10.2019г. № 394 «О внесении изменений в постановление Правительства следующие изменения от 30.12.2013г. № 590» в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское», постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения 1 «Балягинское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Балягинское» от «16» июня 2014 года №34:
	1. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).
	2. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации сельского поселения «Балягинское» и на официальном сайте муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

1Шр://петровзаб.забайкальскийкрай.рф, в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Глава сельского поселения «Балягинское»

С.Ф.Анохин

Приложение № 1

к постановлению № 101 от 18.11.2019г.

«О внесении изменений в муниципальную программу

 капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

|  |
| --- |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское» Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации** |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** |
| **Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт фасада | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт фасада | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт фасада | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |

Приложение № 2

к постановлению № 101 от 18.11.2019г.

«О внесении изменений в муниципальную программу

 капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

|  |
| --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское» Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКДна дату утверждения плана |  Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | **Итого по МО:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |