Администрация

сельского поселения «Балягинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2019 г.

№101

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

На основании постановления Правительства Забайкальского края от 03.10.2019г. № 394 «О внесении изменений в постановление Правительства следующие изменения от 30.12.2013г. № 590» в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское», постановляю:

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения 1 «Балягинское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Балягинское» от «16» июня 2014 года №34:
   1. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается).
   2. Приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации сельского поселения «Балягинское» и на официальном сайте муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

1Шр://петровзаб.забайкальскийкрай.рф, в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Глава сельского поселения «Балягинское»

С.Ф.Анохин

Приложение № 1

к постановлению № 101 от 18.11.2019г.

«О внесении изменений в муниципальную программу

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское» Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации** | | | | |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** | | | | |
| **Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирном доме | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт крыши | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Строительная, д. 40а | Ремонт фундамента | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт фундамента | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 3б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт фасада | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4в | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6а | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт крыши | 2038-2040 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт фасада | 2035-2037 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт фундамента | 2041-2043 | |
|  | р-н. Петровск-Забайкальский | пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 6б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 | |

Приложение № 2

к постановлению № 101 от 18.11.2019г.

«О внесении изменений в муниципальную программу

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах расположенных на территории сельского поселения «Балягинское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Балягинское» Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | | II квартал | | III квартал | | | | IV квартал | | | | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | | руб. | | руб. | | | | руб. | | | | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 | | | | 14 |
|  | **Итого по МО:** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | |  | | | |  |