РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И  ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

20 декабря 2019 года                          	                                         № 615 -НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на 
основании решения Правления Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы согласно приложению к настоящему приказу.

- Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

И.о. руководителя Службы						        Е.А.Морозова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края

от 20 декабря 2019 года № 615 -НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

Таблица № 1

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Забайкальский тепловик» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, 99 г |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2021 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Забайкальский тепловик» Сушков О.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (3022) 21-75-55 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | И.о.руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Морозова Е.А. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | декабря 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | e-mail: pochta@rst.e-zab.ru 8 (302-2) 21-11-51 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 18б |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | И.о. главы Администрации муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» Бочкарников Е.А. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13 ноября 2019 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | e-mail: srtadm@mail.ru 8 (30246) 2-13-12 |

_______________

Таблица № 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения 
на 2020-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 г. |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1 | Ремонт тепловых сетей на участке «Колодец-Гагарина 16» | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 391,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Ремонт подающего и обратного трубопровода в котельной | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское, ул. Молодежная, д. 1 (котельная №1) | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 316,50 | 0,00 | 316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Ремонт тепловых сетей на участке «Колодец-Кочеткова» | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское | количество | шт | 1 | 1 | 2021 | 2021 | 523,30 | 0,00 | 0,00 | 523,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1 | Монтаж котла КВР-1,25 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское, ул. Молодежная, д. 1 (котельная №1) | количество | шт | 1 | 1 | 2020 | 2020 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Монтаж котла КВР-0,63 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское, ул. Ефремова, д. 4 (котельная №6) | количество | шт | 1 | 1 | 2021 | 2021 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Монтаж котла КВР-0,63 | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское, ул. Чернышевского, д. 107 (котельная №3) | количество | шт | 1 | 1 | 2021 | 2021 | 530,00 | 0,00 | 0 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Замена центробежных насосов | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Забайкальский край, Сретенский район, г.п. Сретенское | количество | шт | 10 | 10 | 2021 | 2021 | 400,00 | 0,00 | 0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 | 3 470,8 | 0 | 1 487,5 | 1 983,3 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по инвестиционной программе | 3 470,8 |  |  |  |  |  |

_________________

Таблица № 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий

инвестиционной программы ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения 
на 2020-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя: | кВт∙ч/м3 | - | - | - | - |
| 1.1 | Котельная № 6 | кВт∙ч/м3 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| 1.2 | Котельная № 1 | кВт∙ч/м3 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |
| 1.3 | Котельная № 2 | кВт∙ч/м3 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| 1.4 | Котельная № 3 | кВт∙ч/м3 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя: | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - |
| 2.1 | Котельная № 1 | т.у.т./Гкал | 0,204 | - | 0,204 | 0,204 |
|  |  | т.у.т./м3 | - |  | - | - |
| 2.2 | Котельная № 2 | т.у.т./Гкал | 0,204 | - | 0,204 | 0,204 |
|  |  | т.у.т./м3 | - |  | - | - |
| 2.3 | Котельная № 3 | т.у.т./Гкал | 0,204 | - | 0,204 | 0,204 |
|  |  | т.у.т./м3 |  | - | - | - |
| 2.4 | Котельная № 6 | т.у.т./Гкал | 0,204 | - | 0,204 | 0,204 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки: | Гкал/ч | - | - | - | - |
| 3.1 | Котельная № 1 | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Котельная № 2 | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 3.3 | Котельная № 3 | Гкал/ч | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 3.4 | Котельная № 6 | Гкал/ч | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | - | - | - | - |
| 4.1 | Котельная № 1 | % | 70 | 70 | 65 | 60 |
| 4.2 | Котельная № 2 | % | 70 | 70 | 68 | 63 |
| 4.3 | Котельная № 3 | % | 70 | 70 | 57 | 50 |
| 4.4 | Котельная № 6 | % | 70 | 70 | 61 | 56 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям: | Гкал в год | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - |
| 5.1 | Котельная № 1 | Гкал в год | 1751,49 | - | 1533,20 | 1487,30 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 27,2 | - | 23,81 | 23,1 |
| 5.2 | Котельная № 2 | Гкал в год | 35,37 | - | 35,37 | 35,37 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 10,7 | - | 10,7 | 10,7 |
| 5.3 | Котельная № 3 | Гкал в год | 57,77 | - | 57,77 | 57,77 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 4,09 | - | 4,09 | 4,09 |
| 5.4 | Котельная № 6 | Гкал в год | 145,07 | - | 145,07 | 145,07 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 38,546 | - | 38,546 | 38,546 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям: | тонн в год для воды | - | - | - | - |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная № 1 | тонн в год для воды | 38,546 | - | 33,4 | 30,1 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 6.2 | Котельная № 2 | тонн в год для воды | 0,703 | - | 0,703 | 0,703 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 6.3 | Котельная № 3 | тонн в год для воды | 1,572 | - | 1,572 | 1,572 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 6.4 | Котельная № 6 | тонн в год для воды | 1,129 | - | 1,129 | 1,129 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 65,88 | - | 65,88 | 65,88 |

______________________

Таблица № 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «Забайкальский тепловик» ___

| Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |
|  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 27,20 | 23,81 | 23,10 | 38,55 | 33,40 | 30,10 |
| Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

__________________

Таблица № 5

Финансовый план

инвестиционной программы ООО «Забайкальский тепловик» на территории муниципального образования городское поселение «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» в сфере теплоснабжения на 2020-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собственные средства | - | 3 470,80 | 1 487,50 | 1 983,30 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | теплоснабжение | 3 470,80 | 1 487,50 | 1 983,30 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Бюджет | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Инвестиционная составляющая в тарифе | - | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | - | 3 470,80 | 1 487,50 | 1 983,30 |

_____________