АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АЛИЯНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

06.07.2017г.                                                                     № 78

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры сельского поселения

« Алиянское» на 2017 – 2020 годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения

« Алиянское» пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Уставом сельского поселения « Алиянское», Совет сельского поселения « Алиянское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения « Алиянское» на 2017 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года.

2.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом сельского поселения «Алиянское».

3. Контроль над исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Алиянское»                                                                      Лыкова Н.А.

УТВЕРЖДЕНА

Решением совета сельского

поселения «Алиянское»

от 06.07.2017г. №78

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры

Сельского поселения «Алиянское» на 2017 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

.

2017г.

Содержание

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения «Алиянское»

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории сельского поселения «Алиянское»

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Алиянское»

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Алиянское»

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Алиянское»  на период с 2016 -2020 г.г.  и с перспективой до  2032 года разработана на основании следующих документов;

-  В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения «Алиянское», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Алиянское» на 2017 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Алиянское» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Алиянское» |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования Программы составляет: 2017 год – 0,0т.р Средства местного бюджета на последующие годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
|  | 2018 г. – 802,0 т.р. |
|  | 2019 г. – 802,0 т.р. |
|  | 2020 г. – 802,0 т.р. |
|  | 2021 г. – 802,0 т.р. |
|  | 2022-2026 г.г. – 3208,0 т.р. |
|  | 2027-2031г.г. – 3208,0 т.р. |
|  | 2032 г. – 802,0 т.р. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры: 2. Развитие транспорта общего пользования: 3. Развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Алиянское»

Сельское поселение «Алиянское» расположено в юго – восточной части Забайкальского края.  Общая площадь составляет 192,3 кв.км. На сегодняшний день численность населения сельского поселения  составляет 530 человек.

В состав сельского поселения «Алиянское» входит два населенных пункта с. Верхняя Алия и с. Нижняя Алия

Железнодорожный транспорт

В сельском поселении «Алиянское» железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильный транспорт

Внешние связи сельского поселения «Алиянское» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения «Алиянское» до районного центра  г. Сретенска по автодороге – 25 км, расстояние от г. Сретенска до областного центра г. Чита – 365 км.

Сельское поселение «Алиянское» соединяется с районным центром и населенными пунктами соседних сельских поселений дорогами местного значения.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения «Алиянское» является износ основных средств, недостаток источников инвестирования.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в сельском поселении «Алиянское» отсутствуют.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения «Алиянское» входят 2 населенных пункта.

Населенные пункты сельского поселения «Алиянское» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Алиянское»

|  | Дороги внутри поселения | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Красноармейская | 4,5 | 76-240-835 ОП МП 001 |
| 2 | Ул. Новая | 2,5 | 76-240-835 ОП МП 002 |
| 3 | Ул. Луговая | 4,5 | 76-240-835 ОП МП 003 |
| 4 | Пер. Речной | 3,0 | 76-240-835 ОП МП 004 |
| 5 | Пер. Молодежный | 0,5 | 76-240-835 ОП МП 005 |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 15 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | кв. м. | 90000,00 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения «Алиянское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

На территории сельского поселения «Алиянское» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г. составил 47 легковых автомобилей на 530 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО ; АЗС.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселение устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения «Алиянское»

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,24 | 12,48 | 18,73 | 24,97 | 31,22 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи сел с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в поселении Генеральным планом предусмотрено развитие и реконструкция улично-дорожной сети с повышением уровня благоустройства.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорт автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) – не предусмотрено.

Так как в населенных пунктах сельского поселения «Алиянское» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры сельского поселения «Алиянское».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети сельского поселения «Алиянское»

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 | 8020,6 | 15 км | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 3208,0 | 4010,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 784,0 | 20 шт | 784,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 224 | 280,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  сельского поселения «Алиянское» на 2017 - 2032 годы, составляет 8804,6 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично - дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР сельского поселения «Алиянское» тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 802,0 | 4010,0 | 3208,0 | 802,0 | 79296,0 |
| 2 | Освещение | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 280,0 | 224,0 | 68,0 | 1088,0 |

В результате анализа состояния улично - дорожной сети  сельского поселения «Алиянское» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР сельского поселения «Алиянское» тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 8020,0 | 0 | 0 | 8020,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 784,0 | 0 | 0 | 784,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением личных подсобных хозяйств.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения по району на низком уровне.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения «Алиянское» поселения.

Администрация сельского поселения «Алиянское» осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.