# ПРОТОКОЛ

# заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

# муниципального района «Сретенский район»

№ 21

Дата проведения: «24» июня 2022 г.                                         г. Сретенск

Время и место проведения:

Кабинет № 1, этаж 2 (левое крыло) Администрации муниципального района «Сретенский район», в 09:00

| Председатель | А.С. Закурдаев - Глава муниципального района «Сретенский район» |
| --- | --- |
| Секретарь | Е.А. Пылаева – специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район |

Присутствовали:

Члены Комиссии:

| Верхотуров Валерий Валентинович Пляскина Наталья Александровна | Начальник 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю И.о. начальника отдела сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район» |
| --- | --- |
| Федоров Александр Андреевич | Начальник ОМВД России по Сретенскому району Забайкальского края |
| Осколков Серафим Александрович Лоншаков Сергей Иннокентьевич Кэрунту Антон Александрович Гордеева Альбина Александровна Приглашенные: Лоншаков Максим Юрьевич | Начальник ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»; Руководитель ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком» Заместитель руководителя филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч Председатель Комитета по финансам Администрации муниципального района «Сретенский район» Врио начальника ГИБДД ОМВД России по Сретенскому району |
| Повестка заседания: 1. О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района «Сретенский район» в границах 3-4 километра автомобильной дороги муниципального значения Верхние Куларки - Лужанки (776 240000ОП МР002), обеспечивающей транспортное сообщение с сельским поселением «Верхне-Куларкинское». 1. О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального района «Сретенский район» в границах 3-4 километра автомобильной дороги муниципального значения Верхние Куларки - Лужанки (776 240000ОП МР002), обеспечивающей транспортное сообщение с сельским поселением «Верхне-Куларкинское» Докладчик по вопросу: Осколков Серафим Александрович Начальник ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район» |
| Докладчик по вопросу озвучил донесение от главы сельского поселения «Верхне-Куларкинское» Бадоговой Н.В., из которого следует, что в результате обильных ливневых осадков, выпавших на территории Сретенского района, включая сельское поселение «Верхне-Куларкинское» на 3-4 км автомобильной дороги муниципального значения Верхние Куларки – Лужанки произошло значительное проседание грунта и разрушение дорожного полотна, что послужило к ограниченному проезду транспортного сообщения с сельским поселением «Верхне-Куларкинское» с численностью проживающего населения 533 человека и расположены социально-значимые объекты. |

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия решила:

1. Ввести с 12:00 часов (по местному времени) 24.06.2022 г. на территории муниципального района «Сретенский район» в границах 3-4 километра автомобильной дороги муниципального значения Верхние Куларки - Лужанки (776 240000ОП МР002), обеспечивающей транспортное сообщение с сельским поселением «Верхне-Куларкинское» режим чрезвычайной ситуации.

(срок исполнения: незамедлительно)

2. Установить для органов управления и сил ТП РСЧС местный уровень реагирования.

3. Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации возложить на Главу муниципального района «Сретенский район».

4. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее — оперативный штаб) в следующем составе:

Начальник штаба:

Закурдаев А.С. — Глава муниципального района «Сретенский район».

Члены штаба:

Свиридова М.В. -  заместитель председателя Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район» - начальник отдела экономики, начальник службы материально-технического снабжения, торговли и питания;

Верхотуров В.В. — начальник 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

Скворцов С.А. – заместитель руководителя Администрации муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию, начальник службы транспортного обеспечения;

Федоров А.А. – начальник ОМВД России по Сретенскому району;

Бадогова Н.В. – глава сельского поселения «Верхне – Куларкинское»;

Убинин А.В. –  и.о. главного врача ГУЗ «Сретенская ЦРБ»;

Осколков С.А.  – начальник ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»;

Федорова А.Ю. – начальник отдела по вопросам ГО, ЧС Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район» - секретарь оперативного штаба.

5. Определить место дислокации оперативного штаба — Администрация муниципального района «Сретенский район».

6. Рекомендовать руководителям аварийно-спасательных формирований ТП РСЧС ввести режим чрезвычайной ситуации для вверенных органов управления и сил.

7. Ввести в действие силы и средства, привлекаемые на проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

8. Рекомендовать главе сельского поселения «Верхне-Куларкинское»:

8.1. провести на местном уровне заседание КЧС и ОПБ, на котором рассмотреть вопрос о введении соответствующего режима функционирования в границах пострадавшего объекта дорожной инфраструктуры;

8.2. актуализировать алгоритм действий на случай возможной эвакуации населения;

8.3. подготовить пункты временного размещения граждан на случай возможной экстренной эвакуации граждан;

8.4. предусмотреть доступные альтернативные пути доставки товаров и продуктов жизнеобеспечения, а также транспортировку населения;

8.5. распространить любым доступным способом среди населения на подведомственной территории информацию  об обеспеченности продуктами и медикаментами жителей сельского поселения «Верхне-Куларкинское»;

8.6. уточнить и согласовать с компетентными ведомствами вопросы, связанные с получением медицинской помощи жителями сельского поселения «Верхне-Куларкинское»;

8.7. привести в готовность силы и средства, дислоцированные на подведомственной территории  для ликвидации чрезвычайной ситуации;

8.8. определить места забора песчано-гравийного (скального) грунта для выполнения необходимых аварийно-восстановительных работ;

8.9. выставить сигнальные и запрещающие знаки на поврежденном участке автомобильной дороги;

(срок исполнения: незамедлительно)

8.10. обеспечить ежедневный мониторинг гидрологической обстановки на подведомственной территории с предоставлением сведений в ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район».

(срок исполнения: ежедневно каждые три часа)

9. Заместителю Главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию:

9.1. осуществить комиссионное обследование автомобильной дороги муниципального значения с составлением дефектного акта и определением необходимого вида аварийно-восстановительных работ;

9.2. определить подрядную организацию и организовать аварийно-восстановительные работы поврежденного участка автомобильной дороги муниципального значения;

9.3. установить локально-сметную стоимость необходимых аварийно-восстановительных работ;

9.4. подготовить план ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей на объекте дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения «Верхне-Куларкинское».

(срок исполнения: в кратчайшие сроки)

10. Начальнику ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»:

10.1. организовать ежедневный (каждые три часа) мониторинг обстановки на территории сельского поселения «Верхне-Куларкинское» с целью оценки потенциального развития дальнейшей ситуации;

(срок исполнения: ежедневно каждые три часа)

11. Рекомендовать и.о. главного врача ГУЗ «Сретенская ЦРБ»:

11.1. привести в готовность силы и средства на случай возможного оказания срочной медицинской помощи жителям сельского поселения «Верхне-Куларкинское», согласовав при этом вопрос о привлечении сан. авиации Забайкальского края.

(срок исполнения: незамедлительно)

12. Заместителю председателя Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район»:

12.1. обеспечить в случае возникновения необходимости население продуктами питания и предметами первой необходимости, а также питьевой водой надлежащего качества.

(срок исполнения: в случае необходимости)

13. Рекомендовать руководителю ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»:

13.1. обеспечить устойчивую связь на территории «Сретенского района», уделив особое внимание гидрологически опасным поселениям Сретенского района;

(срок исполнения: на постоянной основе)

14. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Сретенскому району Забайкальского края:

14.1. привести в готовность личный состав и имеющиеся транспортные средства для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации на случай возможной эвакуации населения.

(срок исполнения: в случае необходимости)

15. Рекомендовать начальнику 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю:

15.1. содержать в полной боевой готовности силы и средства, находящиеся в ведомственном подчинении на случай оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации.

(срок исполнения: в случае необходимости)

2.

Оценка текущего состояния автомобильных дорог местного, муниципального и регионального значения, а также искусственно созданных сооружений (мостов) проходящих в Сретенском районе пострадавших в результате обильных ливневых осадков и резкого повышения уровня воды в р. Кара.

Докладчик по второму вопросу:

| Скворцов Сергей Анатольевич | Заместитель главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:

1. Рекомендовать руководителю филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч:

1.1. организовать неотложные ремонтные работы на 268 км, 271 км, 273 км  автомобильной дороги регионального значения «Могойтуй – Сретенск - Олочи» и на 58 км, 61 км автомобильной дороги регионального значения «Сретенск – Усть - Кара»

2. Главе городского поселения «Усть - Карское»:

2.1. незамедлительно организовать временную переправу на р. Кара внутри поселения до восстановления поврежденных мостов.

(срок исполнения: незамедлительно)

3. Рекомендовать главе городского поселения «Сретенское»:

3.1 незамедлительно организовать ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Гладкова, ул. Энергетиков для беспрепятственного проезда экстренных служб, ПЧ – 32 г. Сретенск.

(срок исполнения: незамедлительно)

4. Заместителю Главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию:

4.1. подготовить обращение руководителю службы единого заказчика Забайкальского края с ходатайством об оказании содействия в вопросе о привлечении к выполнению аварийно – восстановительных работ на автомобильной дороге регионального значения «Усть – Кара - Урюм».

(срок исполнения: незамедлительно)

Глава муниципального района

«Сретенский район» 						А.С. Закурдаев

Секретарь Комиссии                                                                           Е.А. Пылаева