АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2023 г                                                                               №62

г. Сретенск

«Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на проведение организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сретенского района к отопительному сезону 2023-2024 гг.»

В соответствии с Законом Забайкальского края 22 декабря 2022 года  № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с Порядком предоставления и расходования субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подпрограммы Забайкальского края «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно коммунального хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 (далее – Порядок), Приказом Министерства финансов Забайкальского края от 17 сентября 2021 года № 163-пд «Об утверждении предельного уровня софинансирования Забайкальским краем (в процентах) объемах расходного обязательства муниципального образования Забайкальского края на 2023 год, уведомления о бюджетных ассигнованиях № 1138 от 19.021.2023 года, Соглашением о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии  бюджету муниципального образования  от 2 февраля 2023 года № 2620-2023, администрация МР «Сретенский район, постановляет:

1. Утвердить Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на проведение организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Сретенского района к отопительному сезону 2023-2024 гг. (перечень прилагается);

2.  Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Сретенский район»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию.

Глава МР «Сретенский район»			                             А.С.Закурдаев

## Утверждаю:

## Глава муниципального района

## "Сретенский район"

## ____________ А.С. Закурдаев

подпись

дата утверждения

# План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов к отопительному сезону 2023-2024 гг. муниципального района «Сретенский район»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия (работ) | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, руб. | Краевой бюджет, руб. | Бюджет муниципальног о образования, руб- | Средства предприятий ЖКХ*, руб. |
| 1 | Ремонт котельной МОУ "Усть-Карская СОШ" Управления образованием администрации МР "Сретенский район" | Замена топки котла КВм-1,33 на котельной МОУ "Усть-Карская СОШ" пгт.Усть- Карск, ул.Горняцкая, 2 | 2023 | Магон И.А. | 693 020,40 | 663 201,00 | 29 819,40 |  |
| 2 | Ремонт котельной МОУ "Верхнекуларкинская СОШ" Управления образованием МР "Сретенский район" | Замена котлов КВр-0,4 - 1 шт. в СП "Верхнекуларкинское" | 2023 | Магон И.А. | 549 996,60 | 526 350,00 | 23 646,60 |  |
| 3 | Ремонт котельной СП " Алиянское" МР "Сретенский район" | Замена котла КВр 0,8 - 1шт на котельной в СП "Алиянское" | 2023 | Плотникова Т.А. | 684 996,60 | 655 545,00 | 29 451,60 |  |
|  | итого | МР "Сретенский район" |  |  | 1 928 013,60 | 1 845 096,00 | 82 917,60 |  |
| ГП "Кокуйское" |
| 1 | Тепловые сети 2-го мкр п.Кокуй | Ремонт теплотрассы и водопровода от ТК- 11 до ТК 29 от ул. 2-я Набережная до ул.Ленина протяженностью 110м, диаметром 108 мм. | август 2023г | Похитонов П.П. | 1 308 789,57 | 1 252 521,00 | 56 268,57 |  |
| 2 | Тепловые сети 1-го мкр п.Кокуй | Ремонт теплотрассы от ТК-37 до МКД №12 по ул. 1-я Луговая протяженностью 88 м, диаметром 159 мм | август 2023г | Похитонов П.П. | 1 200 052,83 | 1 148 453,00 | 51 599,83 |  |
|  | ВСЕГО | по ГП "Кокуйское" |  |  | 2 508 842,40 | 2 400 974,00 | 107 868,40 | 0,00 |

ГП "Сретенское'

| 1 | Ремонт котельной № 2, г. Сретенск, ул. Кочеткова, 1 | Замена дымовой трубы на котельной №2, г. Сретенск, ул. Кочеткова, 1 | 2023 | Гасимова Т.С. | 821 089,20 | 785 782,36 | 35 306,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | ГП "Сретенское" |  |  | 821 089,20 | 785 782,36 | 35 306,84 |  |
| ВСЕГО: по району | 5 257 945,20 | 5 031 852,36 | 226 092,84 | 0,00 |

* указать мероприятия, которые финансируются из средств предприятий ЖКХ, в том числе по концессионным соглашениям