Прокуратура Сретенского района проверила ход капитального ремонта здания районной больницы в поселке Кокуй

Прокурор Сретенского района Владимир Дукарт совместно с представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля посетил место выполнения работ по капитальному ремонту здания районной больницы в поселке Кокуй.

Мероприятия по ремонту учреждения здравоохранения ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», общая стоимость контракта превышает 92 млн рублей со сроком исполнения до 25 декабря текущего года.

На момент осмотра в учреждении осуществлялся ремонт 1 и 2 этажа, общая строительная готовность объекта составляет 73%.

Ранее прокуратурой района подрядчику ООО «Альтаир» вносилось представление об устранении нарушений закона при ведении работ на объекте. По результатам рассмотрения подрядчиком увеличено количество рабочей силы до 15 человек, в настоящее время работы ведутся согласно графику.

Ремонт объекта здравоохранения находится на контроле надзорного ведомства.

(Информацию предоставил прокурор района Владимир Дукарт)

| Прокурор района младший советник юстиции |  | В.П. Дукарт |
| --- | --- | --- |

эл. Подписи штамп

09.09.2025