В результате надзорного сопровождения завершен капитальный ремонт поликлиники в посёлке Кокуй Сретенского района

Прокуратура Сретенского района проверила исполнение контрактов на проведение капитального ремонта здания Государственного учреждения здравоохранения «Сретенская Центральная районная больница», расположенного в посёлке Кокуй.

Установлено, что в июне и июле 2023 года Учреждение при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» заключило 2 государственных контракта на общую сумму более 110 миллионов рублей на ремонт поликлиники в пгт. Кокуй.

На протяжении всего исполнения государственных контрактов прокуратурой района осуществлялось надзорное сопровождение, в ходе которого выявлены факты отставания от графика выполнения работ, некачественного их выполнения и другие нарушения условий контракта.

В связи с этим прокуратура в апреле и октябре 2024 года вносила представления в адрес подрядчика, а в феврале 2025 года отреагировала в отношении подрядчика и заказчика. В ноябре прошлого года надзорным ведомством в отношении руководителей подрядчика и заказчика возбуждены дела об административных правонарушениях за заключение неправомерного дополнительного соглашения, которым изменены существенные условия государственного контракта.

Также прокуратурой района регулярно проводились совещания с представителями сторон по контракту для решения текущих вопросов его реализации.

После принятых надзорным ведомством мер капитальный ремонт медицинского учреждения в декабре 2025 года завершен.

(Информацию предоставил помощник прокурора района Андрей Перунов)

телефон: 8-924-294-99-55

Согласовано

| Прокурор района |  | В.П. Дукарт |
| --- | --- | --- |

эл. Подписи штамп

21.01.2026