Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 года 									№ 317

село Верх-Усугли

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду и Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки ЖКХ муниципального района  «Тунгокоченский район» к работе в осенне-зимний отопительный период 2017-2018 годов постановляет:

1. Утвердить программу проведения готовности к отопительному периоду 2017-2018годов сельского поселения «Верх-Усуглинское» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов приложением №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Тунгокоченский район» С.В. Захарченко.

Руководитель администрации

муниципального район

«Тунгокоченский район»							М.Г. Горнов

Приложение №1 к Постановлению

от 17июля 2017 года №317

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 годов

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований но готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федеральным от 12 марта 2013 г, №103 (далее - правила).

1.3. Срок проведения проверки  теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 01 августа  2017 по 30 августа 2017 года.
1.4. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018годов согласно приложению (Приложение№1).

1.5 Документы, проверяемые в ходе проверки энергоснабжающих и сетевых организаций:

акты приемки топлива, поступившего на склады в соответствии с утвержденными графиками поставок топлива;

договоры поставок топлива;

акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии;

приказы о формировании диспетчерской и аварийной служб, положения о диспетчерской и аварийной службах;

журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды;

оперативный журнал;

оперативная схема тепловых сетей (водяных, паровых, конденсатных);

оперативная схема тепловых энергоустановок; оперативная схема источника теплоты;

перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера;

схемы тепловых камер (насосных станций, тепловых пунктов);

журнал обходов тепловых сетей; журнал распоряжений;

журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

журнал заявок на вывод оборудования из работы;

журнал дефектов и неполадок с оборудованием;

температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;

пьезометрические графики;

режимная карта;

график ограничений и отключений;

журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;

журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата;
ведомости учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты;

тепловой баланс источников тепловой энергии;

утвержденный план по подготовке коммунальных объектов к работе в отопительный период 2017-2018 годов;

акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду;

акты эксплуатационной (балансовой принадлежности) между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;
акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела энергоснабжающих организаций и потребителей;

акты выполненных работ по предписаниям, выданных Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период;

акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленные ресурсы.

1.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно правилам.

Приложение №1

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018

Постановлению

от 17 июля 2017г. № 317

График проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.

| N | Обследуемые объекты | Дата проверки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ПМК», тепловые сети | 14.08.2017 | ООО «Районный коммунальник» |
| 2 | Котельная «РИК», тепловые сети | 14.08.2017 | ООО «Районный коммунальник» |
| 3 | Котельная «База», тепловые сети | 14.08.2017 | ООО «Районный коммунальник» |
| 4 | Котельная «Бойлерная», тепловые сети | 16.08.2017 | ООО «Районный коммунальник» |
| 5 | Котельная «Братская», тепловые сети | 19.08.2017 | ООО «Районный коммунальник |

Приложение № 2

к Постановлению

от 17 июля 2017года № 317

Положение о комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой

энергии к отопительному периоду

1  Общее положение

  - Положение о Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия  руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района «Тунгокоченский район».

- Цели и задачи Комиссии

  - Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и  жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

  - Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

- Организация деятельности Комиссии

  - Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения  по подготовке к отопительному периоду.

  - Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

  - Секретарь Комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

3.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.5 Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций,  учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда.

Приложение № 3 к  Постановлению

от 17июля 2017 года № 317

СОСТАВ

комиссии при администрации муниципального района «Тунгокоченский район» по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| № | ФИО | Должность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захарченко Сергей Владимирович | Первый заместитель руководителя администрации МР «Тунгокоченский район» председатель комиссии |  |  |
| 2 | Михалев Сергей Иванович | Начальник отдела ЖКХ секретарь комиссии |  |  |
| 3 | Ковалева Елена Николаевна | Консультант ГО и ЧС член комиссии |  |  |
| 4 | Представитель предприятия | ООО «Районный коммунальник» |  |  |
| 5 | Представитель прокуратуры | По согласованию |  |  |
| 6 | Представитель администрации | администрации с.п. Верх-Усугли член комиссии |  |  |
| 7 | С.А. Кулеба | Председатель ТСЖ |  |  |
| 8 | Представитель Ростехнадзора | По согласованию |  |  |