# Администрация Тунгокоченского

# муниципального округа

# Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 февраля 2025 года | ## с. Верх-Усугли | № 147 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального района «Тунгокоченский район» (2018-2043 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 14 ноября 2017 года № 509

В соответствии с частями 5,6 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Тунгокоченский район» (2018-2043 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 14 ноября 2017 года № 509 (далее Постановление, Программа):

1) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Тунгокоченского муниципального округа.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тунгокоченского

муниципального округа 					          Н.С. Ананенко

Приложение №1

к постановлению

администрации Тунгокоченского

муниципального округа

от 14февраля 2025 года № 147

«

«Приложение №1

к муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Тунгокоченского района,

утвержденной постановлением администрации

муниципального района "Тунгокоченский район"

от 14 ноября 2017 года № 509

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа, в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тунгокоченского  муниципального округа, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт. Вершино-Дарасунский |  |  |  |  |
| 1 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 2 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 3 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 4 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 5 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 6 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 7 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 8 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Ленина, д. 1в | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 9 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 10 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 11 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 12 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 13 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 14 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 15 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 16 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 17 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 18 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 19 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 21 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 22 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 23 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 24 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 25 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 27 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 28 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 29 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 30 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 27 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 31 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 32 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 33 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 35 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 36 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 37 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 38 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 39 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 40 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 41 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 42 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 43 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 44 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 45 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 46 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 47 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 48 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 49 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 50 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 51 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 52 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 54 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 55 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 56 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 57 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 58 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 59 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 60 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 61 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 62 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 63 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 64 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 65 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 66 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 67 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 68 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 69 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 70 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 71 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 72 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 73 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 10а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 74 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 75 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 76 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 77 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 78 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 79 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 80 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 81 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 82 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 83 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 84 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 85 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 86 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 87 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Строителей, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 88 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 89 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 90 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 91 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 92 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 93 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 94 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 95 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 96 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 97 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 98 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 99 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 100 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 101 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 102 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 103 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 104 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 105 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 106 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 107 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 108 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 109 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 110 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 111 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 112 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 113 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 114 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 115 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 116 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 117 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 118 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 119 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 120 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 121 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 122 | Тунгокоченский муниципальный округ | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 25 а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| с. Верх-Усугли |  |  |  |  |
| 1 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 2 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 3 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 4 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 5 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 6 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 7 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 8 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 9 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 10 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 11 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 12 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Металлургов, д. 9а | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 13 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 14 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 15 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 16 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 17 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 18 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 19 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 20 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 21 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 22 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 23 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 24 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 25 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 26 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 27 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 28 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 29 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 30 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 31 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 32 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 33 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 34 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 35 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 36 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 37 | Тунгокоченский муниципальный округ | с.Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 38 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 39 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 40 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 41 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 42 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 43 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 44 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 45 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 46 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 47 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 48 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 49 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 50 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 51 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 52 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 53 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 54 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 55 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 56 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 57 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 58 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 59 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 60 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 61 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 62 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 63 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 64 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 65 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 66 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 67 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 68 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 69 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 70 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 71 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 72 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 73 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 74 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 75 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 76 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 77 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 78 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 79 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 80 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 81 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 82 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 83 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 84 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 85 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 86 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 87 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 88 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 89 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2025 |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 92 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 93 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 94 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 95 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 96 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 97 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 98 | Тунгокоченский муниципальный округ | с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |