- Администрация Тунгокоченского

- муниципального округа

- Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2025 года 										№ 558

село Верх-Усугли

О внесении изменений в постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края №226 от 17 марта 2025 года «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Тунгокоченском муниципальном округе»

Руководствуясь статьями 32, 37 Устава  Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить изменения в постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края № 226 от 17 марта 2025 года « Об утверждении  Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Тунгокоченском муниципальном округе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Тунгокоченского муниципального округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на сайте Тунгокоченского  муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тунгокоченского

муниципального округа                                                                       Н.С. Ананенко

Приложение к Постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 10 июня 2025 года № 558

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2020 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 572,80 | 540,90 | 487,40 | 24 | 79 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 020,64 | 79 020,64 | 0,00 | 146,09 |
| 4 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1964 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 631,21 | 551,00 | 551,00 | 17 | 1 226 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 937,60 | 1 226 937,60 | 0,00 | 2 226,75 |
| 5 | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2020 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 572,80 | 540,90 | 487,40 | 24 | 2 247 650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 650,45 | 2 247 650,45 | 0,00 | 4 155,39 |
| 7 | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6(1) | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 631,50 | 599,20 | 599,20 | 23 | 2 489 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 00132,80 | 200132,80 | 0,00 | 4 155,39 |

Таблица 2.Планируемые показатели выполнения Регионального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа, на период 2023-2025 годов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Тунгокоченский муниципальный округ | 1 204,01 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 958,24 | 1 305 958,24 |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Тунгокоченский муниципальный округ | 572,80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22476550,45 | 2247655,45 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тунгокоченский муниципальный округ | 631,50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200132,80 | 200132,80 |

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу: |  | 1 305 958,24 | 1 226 937,60 | 0,00 | 1 226 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3(1) | 79 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д.10 | 1 226 937,60 | 1 226 937,60 | 0,00 | 1 226 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу: |  | 2247650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 247 650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3 | 2247650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 247 650,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186469,17 | 0,00 | 14 543,20 | 0,00 |
| 1 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 266378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186469,17 | 0,00 | 275 953,22 | 0,00 |

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) - разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) - разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |