Администрация 
Тунгокоченского   муниципального округа 

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2025 года 









№ 849
с. Верх-Усугли
 О внесении изменений в постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края №226 от 17 марта 2025 года «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Тунгокоченском муниципальном округе» 
Руководствуясь статьями 32, 37 Устава  Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить изменения в постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края № 226 от 17 марта 2025 года « Об утверждении  Муниципального краткосрочного плана по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в Тунгокоченском муниципальном округе» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела ЖКХ администрации Тунгокоченского муниципального округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского  муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Тунгокоченского 
муниципального округа                                                                       Н.С. Ананенко

«Приложение к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа 
от 18 сентября  2025 года № 849
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	№ п/п
	Адрес МКД
	Способ формирования фонда капитального ремонта
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД

	
	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств бюджета Российской Федерации
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса
	за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в  размере, превышающем установленный  минимальный размер взноса
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3
	общий счет регионального оператора
	1962
	2020
	Кирпичные, каменные
	2
	3
	572,80
	540,90
	487,40
	24
	79 020,64
	0,00
	0,00
	0,00
	79 020,64
	79 020,64
	0,00
	146,09

	4
	с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д. 10
	общий счет регионального оператора
	1964
	X
	Каменные, кирпичные
	2
	3
	631,21
	551,00
	551,00
	17
	1 226 937,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1 226 937,60
	1 226 937,60
	0,00
	2 226,75

	5
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3
	общий счет регионального оператора
	1962
	2020
	Кирпичные, каменные
	2
	3
	572,80
	540,90
	487,40
	24
	2915066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	2915066,47
	2915066,47
	0,00
	4 155,39

	7
	2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6(1)
	общий счет регионального оператора
	1974
	X
	Кирпичные, каменные
	2
	3
	631,50
	599,20
	599,20
	23
	4463637,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4463637,41,
	4463637,41
	0,00
	7759,52


Таблица 2.Планируемые показатели выполнения Регионального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа, на период 2023-2025 годов

	№ п/п
	Наименование МО
	общая
площадь
МКД, всего
	Количество
жителей,
зарегистриров
анных в МКД
на дату утверждения плана
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего :
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	Всего :

	
	
	кв.м
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Тунгокоченский муниципальный округ
	1 204,01
	41
	0
	0
	0
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	1 305 958,24
	1 305 958,24

	 
	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Тунгокоченский муниципальный округ
	572,80
	24
	0
	0
	0
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	2915066,47
	2915066,47

	 
	2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Тунгокоченский муниципальный округ
	631,50
	23
	0
	0
	0
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	4463637,41
	4463637,41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту 

	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
	Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
	в том числе:
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
	Ремонт крыши
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Ремонт фасада
	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия
	услуги по осуществлению строительного контроля
	услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю

	
	
	
	
	электроснабжения
	 теплоснабжения
	горячего водоснабжения
	холодного водоснабжения
	водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу:
	1 305 958,24
	1 226 937,60
	0,00
	1 226 937,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 020,64
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3(1)
	79 020,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79 020,64
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, д.10
	1 226 937,60
	1 226 937,60
	0,00
	1 226 937,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2024 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу:
	2915066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2915066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Юбилейная, д. 3
	2915066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	2915066,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	2025 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	4463637,41
	0,00
	0,00
	0,00
	186469,17
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 6(1)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	4463637,41
	0,00
	0,00
	0,00
	186469,17
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	

	(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
	
	
	
	
	

	(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
	
	
	
	
	

	(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
	
	
	
	
	

	(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
	

	(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
	

	(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

	(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования
	
	
	

	(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
	»







































































































































































































































































































































































































































































