Администрация

Тунгокоченского муниципального округа

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2026  года 								№ 172

село Верх – Усугли

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района«Тунгокоченский район» от 15 февраля 2022 года №52

Руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, администрация Тунгокоченского муниципального округапостановляет:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры Тунгокоченского муниципального округа на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 15 февраля 2022 года №52 (далее Постановление, Программа)

1.1. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» иразместить на официальном сайте Тунгокоченскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Тунгокоченского муниципального округа.

И.о. главы Тунгокоченского

муниципального округа					И.В.Кряжев

Приложение №1

к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 4марта2026 г. № 172

«Раздел 7. Перечень мероприятий Программы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | МБ | МБ | МБ | МБ | МБ |
| 1 | Реконструкция котельных, замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования | 2022-2026 | 3710,5 | 0,0 | 546,7 | 2345,0 | 618,8 | 200,0 |
| 2 | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 2022-2026 | 7239,3 | 624,7 | 166,6 | 5148,0 | 800,0 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция (бурение) артскважин | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | 2022-2026 | 5692,7 | 3 429,3 | 0,0 | 1563,4 | 500,0 | 30,0 |
| 5 | Реконструкция (замена) канализационных сетей | 2022-2026 | 642,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,8 | 300,0 |
| 6 | Приобретение, устройство (монтаж) и обслуживание вычислителей - узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 7 | Актуализация декларации безопасности Жарчинского водохранилища пгт. Вершино-Дарасунский, Гидротехнического сооружения с. Тунгокочен | 2022-2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Разработка локально-сметного расчета, документов по водоснабжению, теплоснабжению и водоотведению | 2022-2026 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 110,0 | 300,0 |
| 9 | Выполнение мероприятии по размещению мусоросжигательной установке | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  | 17 945,3 | 4 054,1 | 713,2 | 9306,4 | 2371,6 | 1 500,0 |

»