Администрация 
Тунгокоченского муниципального округа
Забайкальского края

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
	01 июля 2026 года
	
село Верх-Усугли

	             № 465


Об утверждении муниципальной программы
 «Благоустройство  населенных пунктов Тунгокоченского муниципального округа  Забайкальского края (2027-2031 годы)»

Руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа от 04.04.2025 года № 380, администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края постановляет:
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края (2027-2031 годы)».
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тунгокоченский муниципального округа.



Глава Тунгокоченского 
муниципального округа                                                              Н.С. Ананенко





	
	
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Тунгокоченского 
муниципального округа
от  01 июля 2026 года №465








Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края (2027-2031 годы)»












с. Верх-Усугли

	ПАСПОРТ
	Наименование муниципальной программы
	 «Благоустройство населенных пунктов Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края (2027-2031 годы)»

	Основание разработки муниципальной программы
	Распоряжение администрации Тунгокоченского муниципального округа от 20 января 2026 г. №21

	Заказчик муниципальной программы
	Администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

	Ответственный исполнитель
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

	Цели муниципальной программы
	Повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления Тунгокоченского муниципального округа в сфере благоустройства, создание комфортной и безопасной среды для проживания населения.

	Задачи муниципальной программы
	1) Улучшение качества жизни населения муниципальных образований Тунгокоченского округа Забайкальского края;
2) Привлечение средств бюджетов всех уровней для реализации мероприятий по благоустройству;
3) Организация содержания объектов благоустройства;
4) повышение вовлеченности граждан и организаций в мероприятия по благоустройству;
5) приведение в качественное состояние элементов озеленения;
6) обустройство мест отдыха населения.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2027–2031 годы (без выделения этапов)

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Всего – 43 300,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2027 – 10 100,0;
2028 – 9 150,0;
2029 – 9 150,0;
2030 – 7 400,0;
2031 – 7 500,0.
Источники: местный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные средства (по согласованию). Объемы финансирования подлежат корректировке при формировании бюджета на соответствующий год.

	Основные целевые индикаторы
	1) удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев (шт.): 2027–4, 2028–3, 2029–3, 2030–3, 2031–3;
2) демонтаж списанных помещений (кв.м): 311,97 ежегодно;
3) строительство и содержание мест ТКО (ед.): 10 ежегодно;
4) благоустройство дворовых и общественных территорий (ед.): 3 ежегодно;
5) организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек) (ед.): 1 ежегодно;
6) ликвидация несанкционированных свалок (ед.): 2027–3, 2028–2, 2029–1, 2030–1, 2031–1;
7) содержание мест захоронения (ед.): 10 ежегодно;
8) доля площади зеленых насаждений в общей площади земель населенных пунктов (%): 2027–2,6; 2028–2,7; 2029–2,8; 2030–2,9; 2031–3,0;
9) доля протяженности освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности (%): 2027–0,08; 2028–0,085; 2029–0,09; 2030–0,095; 2031–0,1.

	Ожидаемые результаты муниципальной программы
	Достижение к 2031 году значений всех целевых индикаторов, что обеспечит повышение уровня благоустройства, улучшение экологической и санитарной обстановки, создание безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха населения.




Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Тунгокоченского муниципального округа
Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края.
Благоустройство территории округа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах округа и осуществляемых органами местного самоуправления, органами государственной власти, физическими и юридическими лицами.
К видам работ по благоустройству территорий относятся:
- благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство    архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, декоративных скульптур;
- строительство и обустройство детских площадок;
- организация уличного освещения с использованием новых технологий;
- озеленение территорий;
- устройство мест сбора,  бытовых и промышленных отходов;
- организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек).
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В населенных пунктах  местами существуют бесхозные игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. В ряде населенных пунктов таких площадок не имеется совсем. На протяжении десятилетий не решаются вопросы организации внутри дворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в населенных пунктах остро стоят вопросы с обеспечением населения населенных пунктов питьевой водой, отсутствует в достаточном количестве коммунальная техника.
Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефицит средств  бюджета Тунгокоченского муниципального округа, ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.
Требования жителей к созданию более высокого уровня благоустройства населенных пунктов, а также острота проблем, накопившихся в этой сфере, предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.
При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства округа, определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления Тунгокоченского муниципального округа.
Основными задачами Программы, направленными на выполнение мероприятий по благоустройству Тунгокоченского муниципального округа, являются:
· улучшение качества жизни населения муниципального образования Тунгокоченского муниципального округа;
· привлечение средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для содействия органам местного самоуправления муниципальных округов в реализации муниципальных программ по благоустройству территорий округа за счет средств краевого и местного бюджета;
· организация содержания объектов благоустройства территории округа;
· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа;
· организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения;
· обустройство мест отдыха населения.
Количественная характеристика текущего состояния сферы благоустройства:
На начало 2026 года доля площади зелёных насаждений в границах населённых пунктов составляет 2,5% от общей площади земель населённых пунктов; доля протяжённости освещённых улиц, проездов, набережных – 0,07% от общей протяжённости. Количество несанкционированных свалок превышает 10 единиц, износ детских и спортивных площадок составляет более 50%. В ряде населённых пунктов отсутствуют организованные места сбора ТКО и водокачки. Планируемые значения целевых индикаторов, отражающих изменение ситуации, приведены в разделе 5 настоящей Программы.


Раздел 3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Сроки реализации программы: 2027-2031 годы. 

Раздел 4. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
К рискам реализации программы следует отнести следующее:
1. Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы.
2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета округа.
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий таких катастроф.
Механизмы управления рисками и меры по их минимизации:
· По риску исполнителей: усиление контроля за ходом реализации мероприятий со стороны ответственного исполнителя и финансового органа; проведение конкурсных процедур с обязательной проверкой квалификации и деловой репутации подрядчиков; регулярное повышение квалификации сотрудников, ответственных за реализацию программы; введение персональной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий.
· По финансовому риску: ежегодная корректировка объёмов финансирования при формировании бюджета на очередной год и плановый период с учётом реальных возможностей бюджета; привлечение дополнительных внебюджетных источников и грантов; оптимизация расходов и перераспределение средств между мероприятиями в случае дефицита; создание резервного фонда (в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований).
· По риску форс-мажора: разработка планов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации; страхование объектов благоустройства (при возможности); оперативное информирование населения и органов власти о возникших обстоятельствах; при необходимости – внесение изменений в программу с переносом сроков или корректировкой мероприятий.

Раздел 5. Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием  их плановых значений по годам её реализации
	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев
	Шт.
	4
	3
	3
	3
	3

	2
	Демонтаж списанных помещений
	кв.м
	311,97
	311,97
	311,97
	311,97
	311,97

	3
	Строительство и содержание мест ТКО
	Ед.
	10
	10
	10
	10
	10

	4.
	Благоустройство дворовых, общественных территорий
	Ед.
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	Организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек)
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Ед.
	3
	2
	1
	1
	1

	7
	Содержание мест захоронения
	Ед.
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	



Раздел 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы 
Источниками ресурсного обеспечения Программного обеспечения являются средства местного бюджета Тунгокоченского муниципального округа, средства краевого бюджета, возможно привлечение средств иных бюджетов бюджетной системы, внебюджетных источников.
Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа оценивается в сумме 43 300,0 тыс. рублей:
2027 год – 10 100,0 тыс. рублей;
2028 год – 9 150,0 тыс. рублей;
2029 год – 9 150,0 тыс. рублей;
2030 год – 7 400,0 тыс. рублей;
2031 год – 7 500,0 тыс. рублей.
В ходе реализации программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом фактических возможностей бюджета муниципального округа и изменения уровня цен.

Раздел 7. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Социальная значимость мероприятий Программы определяется комплексом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения Тунгокоченского муниципального округа. В результате реализации мероприятий к 2031 году будут достигнуты следующие результаты:
· доля площади зеленых насаждений (в границах населенных пунктов) в общей площади земель населенных пунктов увеличится до 3,0%;
· доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных населенных пунктов в общей протяженности улиц, проездов, набережных населенных пунктов увеличится до 0,1%;
· будут ликвидированы несанкционированные свалки (ежегодно не менее 1 к 2031 году);
· будут демонтированы списанные помещения в объёме 311,97 кв.м ежегодно;
· будут построены и оборудованы места сбора ТКО (10 единиц ежегодно), детские и спортивные площадки (3 единицы ежегодно), водокачки (1 единица ежегодно);
· будет обеспечено надлежащее содержание мест захоронения (10 единиц ежегодно) и зелёных насаждений (удаление сухостойных деревьев).
Кроме того, в соответствии с потребностями населения муниципального образования будет улучшено снабжение питьевой водой. Дворовые территории будут оснащены архитектурными объектами малых форм – скамейками, лавочками, декоративными ограждениями, урнами, клумбами, цветниками, декоративными скульптурами. Там, где это необходимо, будут обустроены детские площадки. Реализация этих мер приведет к повышению качества жизни населения Тунгокоченского муниципального округа.
Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.




Раздел 8. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

	№ п/ п
	Наименование мероприятия 
	Сроки реализации, годы
	Всего

	Потребность в финансовых ресурсов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Благоустройство дворовых, общественных  территорий
	2027-2031
	1900,0

	300,0
	300,0
	400,0

	400,0

	500,0


	2
	Строительство и обустройство спортивных и детских площадок (приобретение материалов)
	2027-2031
	
7500,0
	
1500,0
	
1500,0
	
1500,0
	
1500,0
	
1500,0

	3
	Озеленение территорий 
	2027-2031
	800,0
	400,0
	200,0
	100,0
	50,0
	50,0

	4
	Содержание мест захоронения
	2027-2031
	5000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	5
	Строительство и содержание мест ТКО, Организация места сбора ТБО и устранение несанкционированных свалок и пресечение их создания, уборка территории
	2027-2031
	7350,0
	1750,0
	
1500,0
	1500,0
	1300,0
	1300,0

	6
	Уборка аварийных и старых деревьев,  подрезка кустов и деревьев
	2027-2031
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	7
	Демонтаж списанных помещений
	2027-2031
	20 000,0
	5000,0
	4500,0
	4500,0
	3000,0
	3000,0

	8
	Разработка локально-сметного расчета
	2027-2031
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Итого по программе
	
	43 300,0
	10 100,0
	9 150,0
	9 150,0
	7 400,0
	7 500,0




