Администрация                   
Тунгокоченского муниципального округа
Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11 августа 2026 года 
                 

                                           № 560
село Верх-Усугли

 О внесении изменений в Постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа от 25 .04.2025г. № 448 
«Об утверждении Муниципального краткосрочного плана
реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Тунгокоченском муниципальном округе»
Руководствуясь статьями 26, 32 Устава  Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа постановляет:
1. Внести изменения в  Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026 - 2028 годов в Тунгокоченском муниципальном округе, утверждённый постановлением администрации Тунгокоченского муниципального округа от 25 апреля 2025 г № 448.
 1.1. Приложение  к постановлению администрации Тунгокоченского муниципального округа от 25 апреля 2025 года № 448 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Тунгокоченского

муниципального округа                                                     Н.С.Ананенко

Приложение  к постановлению администрации 
Тунгокоченского муниципального округа 
от    _______ 2026г. №________
«Приложение к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 25 апреля 2025г. № 448

Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Тунгокоченском муниципальном округе

Таблица 1. адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
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8729835,062315,17 2013,87 83 1 845 810,17 0 0 0 1 845 810,17 0 0 Х

Х Х

1

с. Верх-Усугли, 

ул. 

Первомайская, д. 

11А

общий счет 

регионально

го оператора

1977 2022

кирпичные, 

каменные

2 2 631 597,37 489,87 20 1 589 399,93 0 0 0 1 589 399,93 0 0 2026,82 2026,82 12.26

2

пгт. Вершино-

Дарасунский, ул. 

Лесная, д. 28

¹

общий счет 

регионально

го оператора

1987 Х

кирпичные, 

каменные

3 3 2264,39 1717,8 1524 63 256 410,24 0 0 0 256 410,24 0 0 149,27 149,27 12.27

Х

Х Х Х Х Х 2809 2067,8 1874 94 13882208,38 0 0 0 13 882 208,38 0 0 Х Х Х

3

пгт Вершино-

Дарасунский, ул. 

Лесная, д. 28

общий счет 

регионально

го оператора 1987 Х

кирпичные, 

каменные 3 3 2264,39 1717,8 1524 63 8 729 204,06 0 0 0 8 729 204,06 0 0 149,27 149,27 12.27

4

с. Верх-Усугли, 

ул. Первомайская, 

д. 11

¹

общий счет 

регионально

го оператора 1964 Х

кирпичные, 

каменные 2 3 544,96 350 349,96 21 5 153 004,77 0 0 0 5 153 004,17 0 0 195 195 12.27

Х

Х Х

Х

Х Х Х 2497,7 2392,6 123 2 069 890,40 0 0 0 446 023,40 0 0 Х Х Х

5

пгт Вершино-

Дарасунский, ул. 

Юбилейная, д. 1А

¹

общий счет 

регионально

го оператора

1989 1989

кирпичные, 

каменные

3 4 2072,9

1967,31862,2 99 265594 0 0 0 265594 0 0 135 13512.2028

6

с. Верх-Усугли, 

ул. 

Пролетарская , 

д. 12

общий счет 

региональн

ого 

оператора

1970Х

кирпичные, 

каменные 2 3 724,4 530,4 530,4 24 1804296,4 0 0 0 180429,4 0 0 174 17412.2028

2028 год

2027 год

2026 год

Стоимость капитального ремонта

Удельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

МКД

Предельная 

стоимость 

капитального 

ремонта 1 кв. м 

общей площади 

помещений 

МКД

Итого по Тунгокоченскому 

муниципальному округу:

ввода в 

эксплуатац

ию

завершение 

последнего 

капитально

го ремонта

всего:

в том 

числе 

жилых 

помещени

й, 

находящи

хся в 

собственн

ости 

граждан

Материал стен

Количес

тво 

этажей

Количес

тво 

подъезд

ов

общая 

площадь 

МКД, всего

Площадь 

помещений МКД:

N п/п Адрес МКД

Способ 

формировани

я фонда 

капитального 

ремонта

Год

Плановая 

дата 

завершения 

работ

в том числе:

за счет 

средств 

бюджета 

Российск

ой 

Федераци

и

за счет 

средств 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федерации

за счет 

средств 

местно

го 

бюджет

а

за счет взносов 

собственников 

помещений в МКД, 

уплачиваемых исходя 

из установленного 

минимального 

размера взноса

за счет взносов 

собственников 

помещений в 

МКД, 

уплачиваемых в 

размере, 

превышающем 

установленный 

минимальный 

размер взноса

за счет средств 

иных источников

всего:

Количес

тво 

жителей

, 

зарегис

трирова

нных в 

МКД на 

дату 

утвержд

ения 

краткос

рочног

о плана





Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
[image: image2.emf]I кварталII квартал

III квартал

IV квартал Всего:I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2809,35 104 0 0 0 2 2 0 0.0 0 734914,76 734914,76

2815,3 123 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 2069890,4 2069890,4

2

пгт. Вершино-Дарасунский. Ул. 

Лесная, д. 28

¹

2264,39 83 0

0.00 0.00 1804296,4 1804296,4

0 0 0 0 0.00 256810,17 0 256810,17 256810,17

0 0 1 1 0.00 5

с. Верх-Усугли, ул. Пролетарская, 

д. 12

742,4 24 0

0.00 0.00 0.00 265594 265594 0 0 0 1 1

2028 год

4

пгт. Вершино-Дарасунский, ул. 

Юбилейная, д. 1А

¹

2072,9 99

0.00 0.00 0.00 5153004,77 5153004,77 0 0 0 1 1

3 с. Верх-Усугли, ул. 

Первомайская,д. 11

544,96 21

8729204,77 8729204,77 0 1 1 0.00 0.00 0.00

0 158939,93

2027 год

2 пгт. Вершино-Дарасунский, ул. 

Лесная, д. 28

¹

2264,39 83 0 0

0 0 1 0 1 0.00 1589399,9 0 1

с. Верх-Усугли, ул. Первомайская,д. 

11А

631 18

1846210.1 0.00 0 1846210.1

2

0 0 1 0.00

Итого по Тунгокоченскому муниципальному 

округу 2895,39 101 0 1

Стоимиость капитального ремонта 

№ п/п

общая 

площадь 

МКД,всего

Количеств

о жителей, 

зарегистри

рованных 

в МКД на 

дату 

утвержден

2026 год

Количество МКД

наименование МО


Таблица 3.  Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

[image: image3.emf]руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. руб руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13882208.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13213254,03 0.00 0.00 0.00 265594 0.00 403360,8 0.00 0.00

2028 год

0.00 3861.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265594.00 1500090.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6

с. Верх-Усугли, ул. 

Пролетарская, д. 12

1804296.

40

1589399,93 0.00

265594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

пгт. Вершино-Драсунский, ул. 

Юбилейная, д. 1А

¹

265594.0

0

0.00

265594.00 0.00 102399.25 0.00 0.00

0.00

4

с. Верх-Усугли, ул.  

Первомайская, д. 11¹

5153004.

77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4785011.52 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 300961.55 0.00 0.00 8428242.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2027 год

3

пгт.Вершино-Дарасунский, 

ул. Лесная, д. 28

8729204,

06

0.00

0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

2

с. Верх-Усугли, ул.  

Первомайская, д. 11А 501439.20

348349.19 739611.54

1589399.93

1589399.93 0.00 0.00 0 0.00

0.00

1

пгт.Вершино-Дарасунский, ул. 

Лесная, д. 28¹ 256410.24

0.00

256410.24

0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2564140,24

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Виды, 

установленные 

частью 3 

статьи 166 

Жилищного 

Кодекса 

Российской 

Федерации

2026 год

итого по Тунгокоченскому 

муниципальному округу:

1845810.17

1589399,93

501436.20

0.00 0.00 348349.19 739611,54

теплоснабжен

ия

электрос

набжения

ремонт 

внутридомо

вых 

инженерных 

ситем 

электро-, 

тепло-, газо-

, 

водоснабже

ния, 

водоотведен

ия

стоимост

ь 

капитальн

ого 

ремонта 

ВСЕГО

адрес МКД № п/п

ремонт, замена, 

модернизация 

лифтов, ремрнт 

лифтовых шахт, 

машинных и 

блочных 

помещений

Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации



услуги и 

(или) 

работы по 

оценке 

техническо

го 

состояния, 

разработке 

проектной 

документац

ии на 

проведение 

капитально

го ремонта 

общего 

имущества 

многокварт

ирных 

домов, 

являющихся 

объектами 

культурног

о наследия, 

в том числе 

на ремонт, 

замену, 

модернизац

ию лифтов, 

ремонт 

лифтовых 

шахт, 

машинных 

и блочных 

помещений

водоотведения

В том числе:

холодного 

водоснабжения

горячего 

водоснабже

ния

услуги и ( или) 

работы по 

оценке 

технического 

состояния, 

разработке 

проектной 

документации и 

на проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирны

х домов, в том 

числе на 

ремонт, замену, 

модернизацию 

лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, 

машинных и 

блочных 

помещений

ремонт 

фундамента 

многоквартирног

о дома

ремонт фасада

услуги по 

осуществлени

ю 

строительного 

контроля

услуги и (или) 

работы по 

переустройству 

невентилируемо

й крыши на 

вентилируемую 

крышу, 

устройству 

выходов на 

кровлю

ремонт 

подвальных 

помещений, 

относящихся к 

общему 

имуществу в 

многоквартир

ном доме

ремонт крыши



















Примечание:

	(1)- разработка проектной документации на ремонт крыши

(1/1) - разработка проектной документации на переустройство крыши с невентилируемой на вентилируемую 

	(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада

	(2/2) - разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением

	(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента

	(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

	(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

	(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

	(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования

	(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

	(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой  инженерной системы холодного водоснабжения

	(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

	(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения



»
