**Администрация муниципального района**

**«Тунгокоченский район»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26 июня 2019 года № 163

село Верх-Усугли

**О назначении ответственных по контролю за исполнением мероприятий на социально значимых объектах в муниципальном районе «Тунгокоченский район»**

Руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», учитывая социальную значимость объектов:

1. Назначить ответственных по контролю за исполнением мероприятий на социально значимых объектах в муниципальном районе «Тунгокоченский район», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Тунгокоченский район», расположенном по адресу http://тунгокоч.забайкальскийкрай.рф.

Глава

муниципального района

«Тунгокоченский район» С. В. Захарченко

Приложение

к распоряжению

администрации

муниципального района

«Тунгокоченский район»

от 24 июня 2019 года № 163

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | - Установка детских площадок на территориях сельских поселений  - Пристройка к детскому саду № 4  п. Вершино-Дарасунский (ПСД) | 15.09.2019г.  01.11.2019г. | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Ананенко Н. С. |
| 2. | - Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2019-2020гг.  - Строительство дороги в п. Вершино-Дарасунский | 25.08.2019г.  01.11.2019г. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Шишмарев А. Н. |
| 3. | - Ремонт системы отопления РЦД «Рубин», установка теплых туалетов в образовательных учреждениях  - Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 15.09.2019г.  30.10.2019г. | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Мальцева С. В. |
| 4. | Формирование современной городской среды п. Вершино-Дарасунский | 30.09.2019г. | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Погорелая Л. А. |
| 5. | Капитальный ремонт ДК в с. Нижний Стан и с. Кыкер (ПСД) | 01.11.2019г. | Председатель комитета культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Третьякова Е. В. |
| 6. | Мероприятия по вводу в эксплуатацию модульных туалетов: с. Кыкер, с. Тунгокочен | 01.11.2019г. | Председатель комитета образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Трушакова Н. И. |
| 7. | Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 30.10.2019г. | Управляющий делами администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Щепелина Н. Ф. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_