| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| «27» декабря 2021 года |  | № 611 |
|  | с.Улёты |  |

О внесении изменений в  План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края до 2030 года, утвержденный постановлением администрации  муниципального района «Улётовский район» от 27.12.2018  № 560

Руководствуясь  Порядком разработки и корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» на период до 2030 года осуществления мониторинга и контроля реализации», утвержденным решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 25.11.2015 № 211, решением Совета муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края от 21.12.2021 № 93 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утвержденную решением Совета муниципального района «Улётовский район» от 26.12.2018 № 170» администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» до 2030 года, утвержденный постановлением администрации  муниципального района «Улётовский район» от 27.12.2018 №560 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение официально опубликовать (обнародовать)  на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» - «Земля, имущество, экономика» - «Документы стратегического планирования муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края» https://uletov.75.ru/ и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Улётовский район» В.А.Горковенко.

| Глава муниципального района «Улётовский район» | А.И. Синкевич |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению     администрации

муниципального района

«Улётовский район»

От « 27 » декабря 2021 №611

Изменения, которые вносятся в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края до 2030 года, утвержденный постановлением администрации  муниципального района «Улётовский район» от 27.12.2018 № 560

1. В графе 3 строки 3 цифры «2020»  заменить цифрами «2022»;

2. В графе 3 строки 4 цифры «2020»  заменить цифрами «2022»;

3. В графе 3 строки 5 цифры «2021»  заменить цифрами «2024»;

4. В строке 9:

4.1. в графе 2 слова «Строительство школы  на 100 мест в с.Арта» заменить словами «Капитальный  ремонт здания МОУ «Артинская ООШ»;

4.2. в графе 3 цифры «2022»  заменить цифрами «2026»;

5. В графе 3 строки 10 цифры «2021»  заменить цифрами «2024»;

6. В графе 3 строки 11 цифры «2021»  заменить цифрами «2024»;

7. В строке 18:

7.1. графу 2 добавить словами «в с. Красная Речка, с. Арта, с. Хадакта, пос. Ленинский, с. Аблатуйский Бор, с. Арей»;

7.2.  в графе 3 цифры «2020»  заменить цифрами «2025»;

8. В графе 2 строки 29 слова «Развитие рекреационной зоны Содовое озеро с. Аблатуйский бор» заменить словами «Создание модельной муниципальной библиотеки с. Улёты»;

9.  В графе 3 строки 42 цифры «2019-2020»  заменить цифрами «2025»;

10. В графе 3 строки 83 цифры «2022»  заменить цифрами «2023»;

11. В строке 84:

11.1. В графе 2 слова «Реконструкция котельной в пгт. Дровяная» заменить словами «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения с. Улёты»;

11.2. в графе 3 цифры «2024»  заменить цифрами «2022»;

12. Добавить строки  2а, 26а, 26б, 32а, 69а и 70а следующего содержания согласно таблице:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, ед.изм. | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2024 | 2025-2030 |  |
| 2а | Капитальный ремонт пищеблока и прачечной детского сада «Малышок» | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| 26а | Капитальный ремонт здания районного Дома культуры с. Улёты, ул. Кирова, 70 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26б | Капитальный ремонт здания Дома культуры и библиотеки в с. Аблатукан | 2022 | В рамках реализации регионального проекта реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)» |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| 32а | Капитальный ремонт стадиона «Факел» | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края |
| 69а | Увеличение объемов производства продукции животноводства, молочное скотоводство КФХ Юй Цзыген | 2020-2026 | Инвестиционное предложение | Увеличение объемов производства продукции с/с в хозяйствах всех категорий, % |  |  |  | 5 | 5 | Частный инвестор |
| 70а | Производство зерновых и масличных культур ООО «Доронинское» | 2020-2026 | Инвестиционное предложение | Введение в оборот залежных земель, га |  |  |  | 4000 |  | Частный инвестор |

»